**Отчет за 1 квартал 2017 год**

**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **7** |  |  | **Муниципальное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы** | | | | | | | | |
| **7** | **1** |  | **Содержание и развитие жилищного хозяйства** | | | | | | | | |
| 1 | Обеспеченность жильем 1 жителя, м2 (или уровень обеспеченности жильем населения, кв.м. на человека (на конец года) | % | 26,64 | 26,20 | 26,64 | 0 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
| 2 | Площадь капитально отремонтированных жилых домов на одного жителя | тыс. м2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
| 3 | Доля ветхого и аварийного жилья в общем жилом фонде | % | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
| 4 | Объем вводимого жилья | кв.м. | 65 | 65 | 123 | 0 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
| 5 | Уровень благоустройства жилого фонда | % | 50 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
| 6 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) | % | 25,73 | 26,93 | 27,00 | 0 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
| 7 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | га. | 3,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
| 8 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
| 9 | Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
| **7** | **2** |  | **Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | | |
| 1 | Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами | % | 30 | 45 | 45 | 0 | 0 |  | Оценивается по результатам года |
| 2 | Износ сетей инженерных коммуникаций | % | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |  | Оценивается по результатам года |
| 3 | Количество аварийных ситуаций на сетях инженерных коммуникаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Оценивается по результатам года |
| **7** | **3** |  | **Территориальное развитие, благоустройство и охрана окружающей среда** | | | | | | | | |
| 1 | Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего числа несанкционированных свалок | % | 50 | 45 | 60 | 0 | 0 |  | Оценивается по результатам года |
| 2 | Количество обоснованных жалоб населения по вопросам благоустройства, озеленения, уличного освещения, организации и содержания мест захоронения. | ед. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | Оценивается по результатам года |
| **7** | **4** |  | **Дорожное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | |
| 1 | Доля протяженности территорий автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, процентов | % | 6,30 | 5,16 | 0 | 0 | 0 |  | Оценивается по результатам года |
| 2 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального образования) | % | 2,42 | 2,49 | 2,42 | 0 | 0 |  | Оценивается по результатам года |
| 3 | Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог | % | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |  | Оценивается по результатам года |
| 4 | Удовлетворенность населения качеством транспортным обслуживанием | % | 25 | 35 | 30 | 0 | 0 |  | Оценивается по результатам года |
| **7** | **5** |  | **Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | |
| 1 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений. | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |  | Оценивается по результатам года |
| 2 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры. | % | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |  | Оценивается по результатам года |
| **7** | **6** |  | **Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | |
| 1 | Доля учреждений социальной сферы, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта. | % | 0,60 | 100 | 100 | 0 | 0 |  | Оценивается по результатам года |
| 2 | Количество голов, владельцам которых предоставлена единовременная материальная помощь | ед. | 250 | 79 | 3 | 0 | 0 |  | Оценивается по результатам года |

**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Срок выполнения фактически | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникши в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 7 | 1 |  |  | **Подпрограмма 1** «Содержание и развитие жилищного хозяйства» | | | | | | |
|
| **7** | **1** | 1 | 1 | Учет жилищного фонда муниципального образования, том числе: | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Реестр жилого фонда муниципального образования |  |  |
| Принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Решения о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения |  |  |
| Согласование переустройства и перепланировки жилых помещений, определение порядка получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки жилых помещений. | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Решение о согласовании переустройства и перепланировки жилых помещений, определение порядка получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки жилых помещений |  |  |
| Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда, непригодными для проживания, а также признание многоквартирных домов муниципального жилищного фонда аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Решение о признании в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда, непригодными для проживания, а также признание многоквартирных домов муниципального жилищного фонда аварийными и подлежащими сносу или реконструкции |  |  |
| Признание в установленном порядке частных жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования, непригодными для проживания | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Решение о признании в установленном порядке частных жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования, непригодными для проживания |  |  |
| Заключение договоров социального найма | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Заключение договоров социального найма | Заявления отсутствуют |  |
| Работа с должниками по социальному найму | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Подготовка претензионных писем в адрес должников. Подача исковых заявлений в суд. | Направлены в адрес должников 10 претензионных письма |  |
| 2 | 1 | Создание условий по управлению многоквартирными домами, в том числе: | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | План создания условия по управлению многоквартирными домами |  |  |
| Проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций на управление многоквартирными домами, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2017г. | 2017-2020 | Проведение открытых конкурсов |  |  |
| Обеспечение равных условий для деятельности управляющих организаций независимо от организационно-правовых форм | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2017г. | 2017-2020 | План обеспечения равных условий для деятельности управляющих организаций независимо от организационно-правовых форм |  |  |
| Проведение внеплановых проверок деятельности управляющих организаций и принятие мер по результатам таких проверок | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Проведение внеплановых проверок |  |  |
| 3 |  | Формирование земельных участков под многоквартирными домами | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Подготовка проекта постановления о формировании земельных участков | Все земельные участки отмежеваны и поставлены на кадастровый учет |  |
| 1 | Проведение работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, и постановка их на кадастровый учет | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Постановка на кадастровый учет. Получение кадастровых паспортов | Земельные участки под многоквартирными домами поставлены на кадастровый учет |  |
| 2 | Формирование сведений о собственниках помещений многоквартирных домов и размере их доли в праве общей долевой собственности на земельный участок | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Реестр собственников помещений многоквартирных домов | Сделаны запросы в Росреестр |  |
| 3 | Передача сведений о собственниках помещений в многоквартирных домах и размере их доли в праве общей долевой собственности на земельный участок налоговым органам для включения в базы данных для начисления земельного налога | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Реестр собственников помещений многоквартирных домов |  |  |
| 4 |  | Управление муниципальным жилищным фондом | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 |  |  |  |
| 1 | *Содержание муниципального жилищного фонда* | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Заключение муниципального контракта на содержание жилфонда | Заключены муниципальные контракты на 2017 год |  |
| *внесение муниципалитетом части платы за капитальный ремонт МКД.* | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Внесение взносов за капремонт МКД | Своевременная оплата взносов |  |
| *оплата коммунальных услуг за свободные площади* | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Оплата коммунальных услуг | Своевременная оплата коммунальных услуг |  |
| 2 | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Заключение муниципального контракта на ремонт жилфонда |  |  |
| 3 | Прочие расходы по содержанию жилого фонда | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 |  |  |  |
| 5 |  | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Предоставление жилых помещений |  |  |
| 6 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Предоставление жилых помещений |  |  |
| 7 |  | Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Проведение ремонтов в жилых помещениях |  |  |
|  | 8 |  | Проведение ремонта и (или) переустройства в жилых помещениях граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941" за счет средств местного бюджета | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Проведение ремонтов в жилых помещениях | Проведен ремонт в двух квартирах |  |
| **2** |  |  | **Подпрограмма 2** «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры» | | | | | | |
| **1** |  | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2016г. | 2017-2020 | Проведение ревизии коммунальной инфраструктуры |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2016г. | 2017-2020 | Заключение муниципального контракта на проведение капитального ремонта |  |  |
| 2 | Модернизация коммунальной инфраструктуры | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2017 гг. | 2017-2020 | Переоборудование объектов коммунального хозяйства, создание новых объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |
| 3 | Содержание объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Заключение муниципального контракта по содержанию объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт колодцев в (сельских) населенных пунктах | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2016-2017 гг. | 2017-2020 | Заключение муниципального контракта на проведение капитального ремонта |  |  |
| 5 | Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2016-2017 | 2017-2020 | Заключение муниципального контракта на проведение капитального ремонта |  |  |
| 6 | Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса города Кедрового к безаварийному прохождению отопительного сезона | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2016-2017 | 2017-2020 | Заключение муниципального контракта на проведение капитального ремонта | Проведен капитальный ремонт |  |
| **2** |  | Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2017 год | 2017-2020 |  |  |  |
| **3** |  | Проведение внеплановых проверок деятельности управляющих организаций и принятие мер по результатам таких проверок | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Проведение внеплановой проверки по жалобе |  |  |
| **3** | **Подпрограмма 3** «Территориальное развитие, благоустройство и охрана окружающей среды муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | | | |
| 1 |  | Содержание и ремонт сетей уличного освещения | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Проведение ревизии уличного освещения |  |  |
| 1 | Оплата коммунальных услуг за уличное освещение | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Оплата коммунальных услуг за уличное освещение | Заключен муниципальный контракт на 2017 год. Своевременная оплата услуг |  |
| 2 | Капитальный ремонт сетей уличного освещения | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Заключение муниципального контракта на капитальный ремонт |  |  |
| 3 | Содержание сетей уличного освещения | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Заключение договоров на содержание уличного освещения |  |  |
| 2 |  | Озеленение территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Заключение трудового договора рабочего зеленого строительства |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | *выплата заработной платы рабочему зеленого строительства* | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Оплата рабочего времени рабочему зеленого строительства |  |  |
|  | *приобретение материалов и семян на озеленение территорий* | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Заключение договора на приобретение материалов и семян | Приобретены семена для рассады |  |
|  | *противоклещевая обработка территории муниципального образования, выкашивание газонов* |  | в течение года | 2017-2020 | Заключение трудового договора рабочего по благоустройству |  |  |
| 3 |  | Содержание, приобретение материалов и ремонт объектов благоустройства | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Заключение договора на приобретение малых архитектурных форм |  |  |
| 1 | Содержание и установка малых архитектурных форм | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Заключение договоров на ремонт объектов благоустройства |  |  |
| 2 | Содержание и ремонт объектов благоустройства | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Заключение муниципальных контрактов на проведение работ по ремонту и строительству объектов благоустройства |  |  |
| 3 | Проведение открытых аукционов в электронном виде на проведение работ по ремонту и строительству объектов благоустройства | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Проведение аукционов |  |  |
| 4 | Формирование земельных участков под объектами благоустройства | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Проект постановления о формировании земельных участков |  |  |
| 4 |  | Содержание мест захоронения | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Заключение договора на содержание мест захоронения |  |  |
| 5 |  | Природоохранные мероприятия | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Проведение конкурса «Лучший дворик» |  |  |
| 1 | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Заключение договоров на ликвидацию несанкционированных свалок |  |  |
| 2 | Обустройство и содержание полигонов ТБО | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Заключение договоров на обустройство и содержание полигонов ТБО | проведена уборка полигонов ТБО |  |
| **4** |  |  | **Подпрограмма 4** «Дорожное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | |
| 1 |  | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Заключение муниципального контракта на содержание и ремонт автодорог общего пользования |  |  |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Заключение муниципального контракта на содержание автодороги | Заключен муниципальный контракт. Проводится содержание автодорог местного значения |  |
| 2 | Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Заключение муниципальных контрактов на ремонт автодороги |  |  |
| 3 | Ремонт автодороги с грунтовым покрытием по улице Советская села Пудино | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Заключение муниципальных контрактов на ремонт автодороги |  |  |
| 4 | Реализация мероприятия «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов» ведомственной целевой программы Томской области "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области" | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Реализация мероприятия «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов» |  |  |
| 2 |  | Капитальный ремонт дорог общего пользования | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Заключение договоров на содержание дорог местного значения |  |  |
| 3 |  | Строительство и ремонт тротуаров в населенных пунктах | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Заключение муниципальных контрактов на строительство и ремонт тротуаров |  |  |
| 4 |  | Разработка схем организации дорожного движения. | Администрация города Кедрового (ОУМС) |  | 2017-2020 | Заключение договоров на разработку схем организации дорожного движения |  |  |
| 5 |  | Прочие работы в области дорожного хозяйства | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Заключение муниципального контракта на проведение работ по содержанию и ремонту дорог общего пользования |  |  |
| 6 |  | Организация дорожной деятельности | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Проведение муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа. |  |  |
| 1 | Подготовка аукционной документации на проведение работ по содержанию и ремонту дорог общего пользования | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Заключение договоров на текущий и капитальный ремонт дорог местного значения общего пользования, содержание дорог |  |  |
| 2 | Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Контроль сохранности дорог |  |  |
| 7 |  | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" | Администрация города Кедрового (ОУМС) |  | 2017-2020 |  |  |  |
| 8 |  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области" | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2017 | 2017-2020 | Заключение муниципального контракта |  |  |
| **5** |  |  | **Подпрограмма 5** «Управление собственностью муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | |
| 1 | 1 | Межевание земельных участков, изготовление кадастровых паспортов на объекты недвижимости, независимая оценка объектов | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Регистрация права собственности в Росреестре по Томской области | Заключен договор на межевание земельного участка, изготовление кадастровых и технических паспортов |  |
| межевание земельных участков, образование из земель государственной собственности, постановка на кадастровый учет | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Регистрация права собственности на объекты и земельные участки, на которых расположены данные объекты муниципальной недвижимости |  |  |
| регистрация права собственности на объекты и земельные участки, на которых расположены данные объекты муниципальной недвижимости; | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Постановка на кадастровый учет земельных участков. Регистрация права собственности |  |  |
| оформление технического, кадастрового паспортов на объекты недвижимости и земельные участки под объектами | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Изготовление технического, кадастрового паспортов на объекты недвижимости и земельные участки под объектами | Заключен договор на изготовление технических паспортов на мостовые сооружения |  |
| проведение независимой оценки, для проведения аукционов на право заключения договоров аренды, проведения аукциона по продаже муниципальной собственности | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Заключение договоров на проведение независимой оценки | Заключены договора на оценку объектов недвижимости муниципальной собственности |  |
| 2 |  | Содержание муниципального имущества | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Заключение договоров |  |  |
| 1 | Оплата налогов и сборов | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Заключение договоров | Оплачены налоги полностью |  |
| 2 | Оплата коммунальных услуг за свободные площади | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Заключение договоров | Своевременная оплата услуг |  |
| 3 | Ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Заключение договоров на ремонт и реконструкцию объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы |  |  |
| 4 | мониторинг потребности по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов муниципальной собственности муниципальных учреждений | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | мониторинг потребности в ремонте |  |  |
| 5 | планирование и выполнение работ по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Заключение договоров на ремонт |  |  |
| 6 | заключение муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов муниципальной собственности и объектов социальной сферы. | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Заключение договоров на ремонт | Выполнены работы по текущему ремонту объекта МАОУ Пудинская СОШ, и МБДОУ СОШ № 1 г. Кедрового |  |
| 7 | Прочие расходы по содержанию муниципального имущества | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 |  |  |  |
| 3 |  | Планирование доходов от эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом; | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 |  |  |  |
| 1 | повышение эффективности деятельности муниципальных предприятий и учреждений, а также эффективности использования имущества, закрепленного за ними; | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 |  |  |  |
| 2 | осуществление подготовки к приватизации муниципального имущества. | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Приватизация |  |  |
| 4 |  | Создание условий для расширения базы налогообложения по земельному налогу (налогу на недвижимость). | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Проведение торгов по продаже земельных участков в частную собственность |  |  |
| **6** | **Подпрограмма 6** «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | | | |
| 1 |  | Повышение уровня комплексного обустройства сельских населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры. | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Обустройство населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры |  |  |
| 1 | Планирование и выполнение работ по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы в сельских населенных пунктах | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Заключение муниципальных контрактов на проведение ремонтов |  |  |
| 2 | заключение муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов муниципальной собственности и объектов социальной сферы на селе | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Заключение муниципальных контрактов на проведение ремонтов |  |  |
| 3 | проведение разъяснительной работы среди населения о порядке, очередности и планируемых сроках проведения работ | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Встречи с населением |  |  |
| 4 | Строительство Дома культуры в с. Пудино | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Строительство Дома Культуры |  |  |
| 5 | Подключение фельдшерско-акушерских пунктов с. Пудино и п.Рогалево к электроснабжению и водоснабжению | Администрация города Кедрового (ОУМС) | - | - | - | Работы выполнены в 2016 году |  |
| 2 |  | Поддержка малых форм хозяйствования на селе | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 |  |  |  |
| 1 | возмещение части расходов на приобретение коров и нетелей (софинансирование 50%) из средств местного бюджета | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Возмещение расходов |  |  |
| 2 | оплата транспортных услуг при проведении ветеринарным врачом | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Оплата транспортных услуг |  |  |
| 3 | организация межмуниципальных ярмарок | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2017-2020 | Проведение ярмарок |  |  |
| 4 | Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования) | Отдел финансов и экономики | в течение года | 2017-2020 | Поддержка малых форм хозяйствования на селе в виде возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам |  |  |
| 5 | Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования) | Отдел финансов и экономики | в течение года | 2017-2020 | Поддержка малых форм хозяйствования на селе в виде предоставления субсидий |  |  |
| 6 | Субсидии на содержание 3 и более коров | Отдел финансов и экономики | в течение года | 2017-2020 | Выделение субсидии |  |  |
| 7 | Субсидии на содержание молодняка скота | Отдел финансов и экономики | в течение года | 2017-2020 | Выделение субсидии |  |  |
| 8 | Субсидии на оплату услуг по искусственному осеменению коров | Отдел финансов и экономики | в течение года | 2017-2020 | Выделение субсидии |  |  |
| 9 | Субсидии на технологическую модернизацию ЛПХ | Отдел финансов и экономики | в течение года | 2017-2020 | Выделение субсидии |  |  |
| 3 |  | Перепись скота в населенных пунктах муниципального образования | Отдел финансов и экономики | - | \_ | Данные по количеству скота в населенных пунктах муниципального образования | Перепись скота проведена в 2016 году |  |
| 4 |  | Проведение "Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году" | Отдел финансов и экономики | - | \_ | Обеспечение лиц переписного состава | Перепись скота проведена в 2016 году |  |

[**Сведения**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 10.03.2017 | 134 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы** | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| **Код аналитической программной классификации** | | | | | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей** | | | Кассовые расходы, % | |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | **2017 год** | **план на отчетный период** | **1 квартал 2017** | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| **07** |  |  |  |  | **Муниципальная программа "Муниципальное хозяйство муниципального образования "Город Кедровый"** | **Всего** | **17 939,33** | **2246,00** | **656,33** | 3,66 | 23,60 |
| **Администрация города Кедрового** | **17 427,13** | **2084,00** | **581,33** | 3,34 | 21,48 |
| **Отдел финансов и экономики** | **155,20** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **МУ "Кедровская ЦБС"** | **87,00** | **87,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **МУ "Культура"** | **130,52** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **139,48** | **75,00** | **75,00** | **200,00** | **200,00** |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |
| **МБДОУ детский сад N 1 "Родничок"** | **41,00** | **41,00** | **41,00** | 100,00 | 100,00 |
| **МАОУ Пудинская СОШ** | **34,00** | **34,00** | **34,00** | 100,00 | 100,00 |
| **МБОУ СОШ №1 г.Кедрового** | **64,48** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **1** | **00** | **0** | **0** | **Подпрограмма "Содержание и развитие жилищного хозяйства"** | **Всего** | **2 357,23** | **336,31** | **137,14** | 5,82 | 40,78 |
| **Администрация города Кедрового** | **2 357,23** | **336,31** | **137,14** | 5,82 | 40,78 |
| **07** | **1** | **1** | **0** | **0** | **"Создание условий по управлению многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области"** | **Всего** | **4,60** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***4,60*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| **7** | **1** | **2** | **0** | 0 | **"Управление муниципальным жилищным фондом"** | **Всего** | ***1 026,93*** | ***210,31*** | ***61,14*** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***1 026,93*** | ***210,31*** | ***61,14*** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **1** | **2** | **1** | **0** | **"Содержание муниципального жилого фонда"** | **Всего** | **580,13** | **148,31** | **61,14** | 10,54 | 41,23 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***580,13*** | ***148,31*** | ***61,14*** | 10,54 | 41,23 |
| **07** | **1** | **2** | **2** | **0** | **"Капитальный ремонт муниципального жилого фонда"** | **Всего** | ***446,80*** | ***62,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***446,80*** | ***62,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **1** | **3** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Проведение ремонта и (или) переустройства в жилых помещениях граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941"** | **Всего** | **400,00** | **126,00** | **76,00** | 19,00 | 60,32 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***400,00*** | ***126,00*** | ***76,00*** | 19,00 | 60,32 |
| **7** | **1** | **3** | **1** | **0** | **Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак** | **Администрация города Кедрового** | **200,00** | **50,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **1** | **3** | **2** | **0** | **Основное мероприятие "Проведение ремонта и (или) переустройства в жилых помещениях граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941" за счет средств местного бюджета** | **Администрация города Кедрового** | **200,00** | **76,00** | **76,00** | 38,00 | 100,00 |
| **07** | **1** | **4** | **0** | **0** | **Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений** | **Всего** | **925,70** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | **925,70** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **1** | **4** | **1** | **0** | **Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений** | **Всего** | **462,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***462,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **1** | **4** | **2** | **0** | **Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений** | **Всего** | **463,70** | ***0,00*** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***463,70*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **2** | **00** | **0** | **0** | **Подпрограмма "Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры"** | **Всего** | **3 444,69** | **110,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |
| **МАОУ Пудинская СОШ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Администрация города Кедрового** | **3 444,69** | **110,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **2** | **1** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры"** | **Всего** | **3 444,69** | **110,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |
| **МАОУ Пудинская СОШ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***3 444,69*** | ***110,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **2** | **1** | **1** | **0** | **"Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры"** | ***Всего*** | ***586,87*** | ***110,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |
| ***МАОУ Пудинская СОШ*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***586,87*** | ***110,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **2** | **1** | **2** | **0** | **Основное мероприятие "Модернизация коммунальной инфраструктуры"** | ***Всего*** | ***2 274,52*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***2 274,52*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **2** | **1** | **3** | **0** | **"Содержание объектов коммунальной инфраструктуры"** | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **2** | **1** | **4** | **0** | **Основное мероприятие "Капитальный ремонт колодцев в сельских населенных пунктах"** | **Всего** | **172,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***172,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| **7** | **2** | **1** | **5** | **0** | **Мероприятие: "Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса города Кедрового к безаварийному прохождению отопительного сезона"** | ***Всего*** | ***411,30*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***411,30*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **3** | **00** | **0** | **0** | **Подпрограмма "Территориальное развитие, благоустройство и охрана окружающей среды"** | **Всего** | **1 277,01** | **202,56** | **108,16** | 8,47 | 53,40 |
| **МУ "Культура"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Администрация города Кедрового** | **1 277,01** | **202,56** | **108,16** | 8,47 | 53,40 |
| **07** | **3** | **1** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей уличного освещения"** | **Всего** | **244,00** | **105,80** | **65,47** | 26,83 | 61,88 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***244,00*** | ***105,80*** | ***65,47*** | 26,83 | 61,88 |
| **07** | **3** | **2** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Озеленение территории муниципального образования "Город Кедровый"** | **Всего** | **202,18** | **5,00** | **2,00** | 0,99 | 40,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***202,18*** | ***5,00*** | ***2,00*** | 0,99 | 40,00 |
| **07** | **3** | **3** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Содержание, приобретение материалов и ремонт объектов благоустройства"** | **Всего** | **580,00** | **91,76** | **40,69** | 7,02 | 44,35 |
| **МУ "Культура"** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***580,00*** | ***91,76*** | ***40,69*** | 7,02 | 44,35 |
| **07** | **3** | **4** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Содержание мест захоронения"** | **Всего** | **96,23** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***96,23*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **3** | **5** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Природоохранные мероприятия"** | **Всего** | **154,60** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***154,60*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **3** | **5** | **0** | **1** | **Ликвидация несанкционированных свалок** | **Администрация города Кедрового** | **54,60** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **3** | **5** | **0** | **2** | **Обустройство и содержание полигонов ТБО** | **Администрация города Кедрового** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **4** | **00** | **0** | **0** | **Подпрограмма "Дорожное хозяйство муниципального образования "Город Кедровый"** | **Всего** | **8 728,10** | **728,75** | **236,34** | 2,71 | 17,50 |
| **Администрация города Кедрового** | **8 728,10** | **728,75** | **236,34** | **8,11** | **32,43** |
| **07** | **4** | **1** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования"** | **Всего** | **2 915,00** | **728,75** | **236,34** | 8,11 | 32,43 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***2 915,00*** | ***728,75*** | ***236,34*** | 8,11 | 32,43 |
| **07** | **4** | **2** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Ремонт дорог общего пользования"** | **Всего** | **889,13** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***889,13*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **4** | **3** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Строительство и ремонт деревянных тротуаров в сельских населенных пунктах"** | **Всего** | **1 189,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***1 189,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **4** | **4** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Прочие работы в области дорожного хозяйства"** | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **4** | **6** | **0** | **0** | **Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области"** | ***Всего*** | ***3 734,97*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***3 734,97*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **5** | **00** | **0** | **0** | **Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью муниципального образования "Город Кедровый"** | **Всего** | **1 851,00** | **771,98** | **174,69** | 9,44 | 22,63 |
| **Администрация города Кедрового** | **1 494,00** | **609,98** | **99,69** | 6,67 | 16,34 |
| **МУ "Культура"** | **130,52** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **МУ "Кедровская ЦБС"** | **87,00** | **87,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового** | **139,48** | **75,00** | **75,00** | 53,77 | 100,00 |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |
| **МБДОУ детский сад N 1 "Родничок"** | **41,00** | **41,00** | **41,00** | 100,00 | 100,00 |
| **МАОУ Пудинская СОШ** | **34,00** | **34,00** | **34,00** | 100,00 | 100,00 |
| **МБОУ СОШ №1 г.Кедрового** | **64,48** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **5** | **1** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Межевание земельных участок, изготовление кадастровых паспортов на объекты недвижимости, независимая оценка объектов, оформление прав собственности"** | **Всего** | **835,04** | **420,00** | **62,00** | 7,42 | 14,76 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***835,04*** | ***420,00*** | ***62,00*** | 7,42 | 14,76 |
| **07** | **5** | **1** | **1** | **0** | **Межевание земельных участок, изготовление кадастровых паспортов на объекты недвижимости, независимая оценка объектов, оформление прав собственности** | ***Всего*** | ***336,04*** | ***270,00*** | ***62,00*** | 18,45 | 22,96 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***336,04*** | ***270,00*** | ***62,00*** | 18,45 | 22,96 |
| **07** | **5** | **1** | **2** | **0** | **Проведение землеустроительных работ в отношении границ населенных пунктов Томской области в рамках государственной программы "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области" на 2017 год** | ***Всего*** | ***499,00*** | ***150,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрвоого*** | ***499,00*** | ***150,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **5** | **2** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Содержание муниципального имущества"** | **Всего** | **1 015,96** | **351,98** | **112,69** | 11,09 | 32,02 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***658,96*** | ***189,98*** | ***37,69*** | 5,72 | 19,84 |
| ***МУ "Культура"*** | ***130,52*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| **МУ "Кедровская ЦБС"** | ***87,00*** | **87,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***Отдел образования Администрации города Кедрового, всего*** | ***139,48*** | ***75,00*** | ***75,00*** | 53,77 | 100,00 |
| ***в том числе:*** |  |  |  |  |  |
| ***МБДОУ детский сад N 1 "Родничок"*** | ***41,00*** | ***41,00*** | ***41,00*** | 100,00 | 100,00 |
| ***МАОУ Пудинская СОШ*** | ***34,00*** | ***34,00*** | ***34,00*** | 100,00 | 100,00 |
| **МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового** | ***0,00*** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***МБОУ СОШ №1 г.Кедрового*** | ***64,48*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 5 | 2 | 0 | 1 | **Оплата налогов и сборов** | **Администрация города Кедрового** | ***26,93*** | ***26,93*** | ***24,04*** | 89,28 | 89,28 |
| 07 | 5 | 2 | 0 | 2 | **Оплата коммунальных услуг за свободные площади** | **Администрация города Кедрового** | **624,98** | **156,00** | **7,65** | 1,22 | 4,90 |
| 07 | 5 | 2 | 0 | 3 | **Ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы** | **Всего** | **357,00** | **162,00** | **75,00** | 21,01 | 46,30 |
| **Администрация города Кедрового** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **МУ Культура** | **130,52** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **МУ "Кедровская ЦБС"** | **87,00** | **87,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового** | **139,48** | **75,00** | **75,00** | 53,77 | 100,00 |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |
| **МБДОУ детский сад N 1 "Родничок"** | **41,00** | **41,00** | **41,00** | 100,00 | 100,00 |
| **МАОУ Пудинская СОШ** | **34,00** | **34,00** | **34,00** | 100,00 | 100,00 |
| **МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **МБОУ СОШ №1 г.Кедрового** | **64,48** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 5 | 2 | 0 | 4 | **Прочие расходы по содержанию имущества** | **Администрация города Кедрового** | **7,05** | **7,05** | **6,00** | 85,11 | 85,11 |
| **07** | **6** | **00** | **0** | **0** | **Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования "Город Кедровый"** | **Всего** | **281,30** | **96,40** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Администрация города Кедрового** | **126,10** | **96,40** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| **Отдел финансов и экономики** | **155,20** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **МУ Культура** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **6** | **1** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Комплексное обустройство сельских населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры"** | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| *МУ "Культура"* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **6** | **1** | **0** | **1** | **Проектно-изыскательские работы по строительству дома культуры** | **МУ "Культура"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **6** | **1** | **0** | **2** | **строительство Центра культуры в с.Пудино** | **МУ "Культура"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **6** | **1** | **0** | **3** | **Строительство объектов муниципальной собственности сферы культуры** | **МУ "Культура"** | **0,00** | **0,00** |  | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **6** | **1** | **0** | **4** | **реализация мероприятий программы Томской области "Развитие культуры"** | **МУ "Культура"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **6** | **2** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования на селе"** | **Всего** | **281,30** | **96,40** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***126,10*** | ***96,40*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
| ***Отдел финансов и экономики*** | ***155,20*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
| **07** | **6** | **2** | **0** | **1** | **Возмещение части расходов на приобретение коров и нетелей** | **Администрация города Кедрового** | ***41,20*** | ***15,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **6** | **2** | **0** | **2** | **Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)** | **Отдел финансов и экономики** | **6,20** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **6** | **2** | **0** | **3** | **Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования)** | **Отдел финансов и экономики** | **149,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **6** | **2** | **0** | **5** | **Прочие меры поддержки малых форм хозяйствования** | **Администрация города Кедрового** | **84,90** | **81,40** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования  по состоянию на 01.04.2017 год. | | | | | | |
|
|
|
| Код аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования |  | | |
| МП | Пп | план 2017 год | исполн. 1 кв 2017 год | ~~%~~ |
| 7 |  | **Муниципальная программа «Муниципальное хозяйство муниципального образования "Город Кедровый»** | Всего бюджет города Кедрового | 17 939,33 | 656,33 | 3,7 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 11 139,63 | 656,33 | 5,9 |
| субсидии из бюджета Томской области | 5 518,80 | 0,00 | 0,0 |
| субвенции из бюджета Томской области | 1 080,90 | 0,00 | 0,0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 7 | 1 | Подпрограмма "Содержание и развитие жилищного хозяйства" | Всего бюджет города Кедрового | 2 357,23 | 137,14 | 5,8 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 1 226,93 | 137,14 | 11,2 |
| субсидии из бюджета Томской области | 4,60 | 0,00 | 0,0 |
| субвенции из бюджета Томской области | 925,70 | 0,00 | 0,0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 7 | 2 | Подпрограмма "Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры" | Всего бюджет города Кедрового | 3 444,69 | 0,00 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 1 953,59 | 0,00 | 0,0 |
| субсидии из бюджета Томской области | 1 491,10 |  |  |
| субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 7 | 3 | Подпрограмма "Территориальное развитие, благоустройство и охрана окружающей среды" | Всего бюджет города Кедрового | 1 277,01 | 108,16 | 8,5 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 1 277,01 | 108,16 | 8,5 |
| субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
| субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 7 | 4 | Подпрограмма "Дорожное хозяйство муниципального образования "Город Кедровый" | Всего бюджет города Кедрового | 8 728,10 | 236,34 | 2,7 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 5 204,00 | 236,34 | 4,5 |
| субсидии из бюджета Томской области | 3 524,10 |  | 0,0 |
| субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 7 | 5 | Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью муниципального образования "Город Кедровый" | Всего бюджет города Кедрового | 1 851,00 | 174,69 | 9,4 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 1 352,00 | 174,69 | 12,9 |
| субсидии из бюджета Томской области | 499,00 | 0,00 | 0,0 |
| субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 7 | 6 | Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования "Город Кедровый" | Всего бюджет города Кедрового | 281,30 | 0,00 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 126,10 | 0,00 | 0,0 |
| субсидии из бюджета Томской области |  | 0,00 |  |
| субвенции из бюджета Томской области | 155,20 | 0,00 | 0,0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |