**Отчет за 2 квартал 2019 год**

**Форма 1.** Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана  | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **12** |  |   | **Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Кедровый»** |
|  |  | 1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | Ед., тыс.кв.м. | 7; 21,0  | 13; 41,7 | 0; 0 | -13; -41,7 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | % | 40 | 50 | 0 | -50 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % | 40 | 50 | 0 | -50 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий | Га. | 0,3 | 0,3 | 0 | -0,3 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
| 6 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, площадь благоустроенных общественных территорий | %, тыс.кв.м. | 65; 29,1 | 70; 29,4 | 0; 0 | -70; -29,4 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
| 7 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | Кв.м. | 886 | 1003 | 0 | -1003 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
| 8 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу | %, рубли | 1%; 0,00 | 1%; 0,00 | 0 | -1%; -0,00 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
| 9 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел./часы | 10 | 12 | 0 | -12 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
|  |  | 10 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | %, тыс. рубли | 1; 1840 | 2; 3680 | 0; 0 | -2; -3680 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
|  |  | 11 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел./часы | 23 | 25 | 0 | -25 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |

**Форма 2.** Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполненияплановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникши в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 12 |  |  |  | «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Кедровый»  |
|  |  | 01 | 0 | Благоустройства дворовых территорий | Администрация города Кедрового  | 2018-2022 | в течение года | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | Благоустройство запланировано в 2020 году |  |
|  |  |  |  | Минимальный перечень: |
|  |  |  |  | Обеспечение освещения дворовой территории | Администрация города Кедрового | 2018-2022 | в течение года | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | Благоустройство запланировано в 2020 году |  |
|  |  |  |  | Установка скамеек | Администрация города Кедрового | 2018-2022 | в течение года | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | Благоустройство запланировано в 2020 году |  |
|  |  |  |  | Установка урны | Администрация города Кедрового | 2018-2022 | в течение года | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | Благоустройство запланировано в 2020 году |  |
|  |  |  |  | Ремонт дворовых проездов | Администрация города Кедрового | 2018-2022 | в течение года | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | Благоустройство запланировано в 2020 году |  |
|  |  |  |  | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовый территории г. Кедровый, 1 микрорайон, дом № 39 |
|  |  |  |  | Установка скамеек | Администрация города Кедрового | 2018 | 2018 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | Благоустройство проведено в 2018 году |  |
|  |  |  |  | Установка урны | Администрация города Кедрового | 2018 | 2018 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | Благоустройство проведено в 2018 году |  |
|  |  |  |  | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовый территории г. Кедровый, 2 микрорайон, дом № 11 |
|  |  |  |  | Установка скамеек | Администрация города Кедрового | 2018 | 2018 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | Благоустройство проведено в 2018 году |  |
|  |  |  |  | Дополнительный перечень: |
|  |  |  |  | Оборудование детских и спортивных площадок | Администрация города Кедрового | 2018-2022 | в течение года | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | Благоустройство запланировано в 2020 году |  |
|  |  |  |  | Оборудование автомобильных парковок | Администрация города Кедрового | 2018-2022 | в течение года | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | Благоустройство запланировано в 2020 году |  |
|  |  |  |  | Озеленение территории | Администрация города Кедрового | 2018-2022 | в течение года | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | Благоустройство запланировано в 2020 году |  |
|  |  |  |  | Оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов | Администрация города Кедрового | 2018-2022 | в течение года | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | Благоустройство запланировано в 2020 году |  |
|  |  |  |  | Устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения | Администрация города Кедрового | 2018-2022 | в течение года | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | Благоустройство запланировано в 2020 году |  |
|  |  |  |  | Устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | Администрация города Кедрового | 2018-2022 | в течение года | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | Благоустройство запланировано в 2020 году |  |
|  |  |  |  | Устройство пандуса  | Администрация города Кедрового | 2018-2022 | в течение года | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | Благоустройство запланировано в 2020 году |  |
|  |  |  |  | Устройство водоотводных лотков | Администрация города Кедрового | 2018-2022 | в течение года | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | Благоустройство запланировано в 2020 году |  |
|  |  |  |  | Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовый территории г. Кедровый, 1 микрорайон, дом № 39 |
|  |  |  |  | Оборудование детской игровой площадки (детский игровой комплекс, детская карусель, качалка на пружине «Машинка») | Администрация города Кедрового | 2018 | 2018 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | Благоустройство проведено в 2018 году |  |
|  |  |  |  | Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовый территории г. Кедровый, 2 микрорайон, дом № 11 |
|  |  |  |  | Установка ограждения | Администрация города Кедрового | 2018 | 2018 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | Благоустройство проведено в 2018 году |  |
|  |  |  |  | Оборудование детской игровой площадки (песочница, карусель, качели) | Администрация города Кедрового | 2018 | 2018 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | Благоустройство проведено в 2018 году |  |
|  |  | 02 | 00 | Благоустройство общественных территорий | Администрация города Кедрового | 2018-2022 | в течение года | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий | Заключен муниципальный контракт на разработку ПСД |  |
|  |  |  |  | Устройство кровли над сценой на центральной площади города Кедрового | Администрация города Кедрового | 2018 | 2018 | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий | Благоустройство проведено в 2018 году |  |
|  |  |  |  | Благоустройство общественной территории г. Кедрового, прилегающей к административному зданию (библиотека) | Администрация города Кедрового | 2019-2022 | 2019-2020 | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий | Заключен муниципальный контракт с ООО «Элит проект» на разработку ПСД, Заключен муниципальный контракт с ООО «Кедр» на благоустройство общественной территории |  |
|  |  | 03 | 00 | Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2018-2022 | в течение года | Обеспечение доли и размера финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ  |  |  |

**Форма 3.** Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования не требуют финансовых затрат

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата, тыс. руб. | Краткое обоснование необходимости применения меры |
| МП | Пп | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | … | год завершения действия программы |
|  |  | Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Кедровый» |
| 12 | 1 |  -- |  -- | - - | - - | - - |  -- | - - | --  |

**Форма 4.** Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения  | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | … | год завершения действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| хх | х |  |  |  | Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Кедровый» |
| хх | х | хх | х | ххх | ------- | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)  |  | - | - | - | - | - |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)  |  | - | - | - | - | - |

|  |
| --- |
| **Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы** |
|
|
|
| **Код аналитической программной классификации** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** |  **Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей**  | Кассовые расходы, % |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | **План на отчетный год**  |  **План на отчетный период**  | **Кассовое исполнение на конец отчетного периода**  | к плану на отчетный год  | к плану на отчетный период |
| **12** |  |  |  |   | **Муниципальная программа "Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Кедровый»"** | **Всего** | **4354,68** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| **Администрация города Кедрового** | **4354,68** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| **12** | **00** | **01** | **0** | **0** | Благоустройство дворовых территорий | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация города Кедрового |  *0*  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12** | **00** | **02** | **0** | **0** | Благоустройство общественных территорий | Всего | 4354,68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация города Кедрового | 4354,68  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12** | **00** | **03** | **0** | **0** | Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в Томской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация города Кедрового | *0* | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| **Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 01.07.2019 год.** |
|
|
|
| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования |  Оценка расходов на отчетный год, тыс.руб.  | Факт расхода на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение факта расхода к оценке расходов, % |
| МП | Пп |
| 12 |   | **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Кедровый»** | Всего бюджет города Кедрового | 4354,68 | 0,00 | 0,0 |
| в том числе: |   |   |   |
| собственные средства бюджета  | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| субсидии из бюджета Томской области | 4254,68 | 0,00 | 0,0 |
| субвенции из бюджета Томской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Форма 7.** **Сведения** **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового О внесении изменений в постановление Администрации города Кедрового от 30.10.2017 № 488 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Кедровый» | 24.05.2019 | 191 | В соответствии с бюджетом муниципального образования «Город Кедровый» |

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА**

В целях реализации муниципальной программы проведены следующие мероприятия:

 - заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на благоустройство общественной территории;

- выполнены работы по утверждению дизайн – проекта;

- заключен муниципальный контракт на благоустройство общественной территории "Читательский сквер" с ООО «Кедр».

Работы по благоустройству общественной территории запланированы на 3 квартал текущего года.