**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Кедровый»**

**на 01.07.2022 г.**

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях показателей цели и задач муниципальной

программы (подпрограмм)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | | | Абсолютное отклонение факта от плана, | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонение значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | Расчет значения показателя на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показатели цели: "Повышение энергоэффективности на территории муниципального образования «Город Кедровый»" | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100,00 | Показатель оценивается по итогам года | Д=983070,3/983070,3\*100 |
| 2 | Доля объема ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 0 | 100 | 100 | Показатель оценивается по итогам года | Д=2889,2/9728,1\*100 |
| 3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 87,5 | 90 | 87,5 | -2,5 | 97,22 | 100,00 | Показатель оценивается по итогам года | Д= 24155,2/27605,9\*100 |
| Показатели задачи 1 "Повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях" | | | | | | | | | | |
| 4 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях: | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электрическая энергия | кВт. ч на 1 человека населения | 128,6 | 145 | 63,1 | -81,9 | 43,52 | 49,07 | Показатель оценивается по итогам года | У = 119574/1895 |
|  | -тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,2 | 0,17 | 0,11 | -0,06 | 64,71 | 55,00 | Показатель оценивается по итогам года | У = 1479/13446 |
|  | -горячая вода | куб. метров на 1 человека населения | 0,68 | 0,8 | 0,32 | -0,48 | 40,00 | 47,06 | Показатель оценивается по итогам года | У = 606,4/1895 |
|  | -холодная вода | куб. метров на 1 человека населения | 2,91 | 2,7 | 1,38 | -1,32 | 51,11 | 47,42 | Показатель оценивается по итогам года | У = 2615/1895 |
| Показатели задачи 2 "Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов в многоквартирных домах" | | | | | | | | | | |
| 5 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электрическая энергия | кВт. ч на 1 проживающего | 1043 | 1040 | 519 | -521 | 49,90 | 49,76 | Показатель оценивается по итогам года | У = 983505/1895 |
|  | -тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,28 | 0,27 | 0,11 | -0,16 | 40,74 | 39,29 | Показатель оценивается по итогам года | У = 6754/61400 |
|  | -горячая вода | куб. метров на 1 проживающего | 16,45 | 14,9 | 8,18 | -6,72 | 54,90 | 49,73 | Показатель оценивается по итогам года | У = 15501/1895 |
|  | -холодная вода | куб. метров на 1 проживающего | 32,95 | 28 | 16,42 | -11,58 | 58,64 | 49,83 | Показатель оценивается по итогам года | У = 31116/1895 |
|  | реализация капитального ремонта МКД, количество домов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |  | Подсчет общего количества |
| Показатели задачи 3 "Обеспечение энергоэффективности уличного освещения" | | | | | | | | | | |
| 6 | Объем потребленной электрической энергии в системах уличного освещения | тыс. кВт ч | 68,23 | 55,59 | 34,08 | -21,51 | 61,31 | 49,95 | Заключен муниципальный контракт энергосбережения № 70041021001780 от 15.11.2021. Оплата производится согласно выставленным счетам | Подсчет общего количества |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной

Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | | | | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Расходы бюджета, тыс. рублей** | | | **Кассовые расходы** | | **Обоснование отклонений** |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** | **план на отчетный год** | **план на отчетный период** | **кассовое исполнение на конец отчетного периода** | **к плану на отчетный год** | **к плану на отчетный период** |
| **8** | **х** | **х** | **х** | **Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | 802,08 | 684,04 | 401,32 | 50,03 | 58,67 | Заключен муниципальный контракт энергосбережения № 70041021001780 от 15.11.2021, заключен контракт №18.70.342.22 от 14.02.2022г. на оказание услуг по замене светильников уличного освещения |
| **Администрация города Кедрового** | 802,08 | 684,04 | 401,32 | 50,03 | 58,67 |
| Задача 1. Повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях | | | | | | | | | | | |
| 8 | х | 1 | х | Основное мероприятие «Эффективное использование энергоресурсов в социальной сфере» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | х | 1 | 1 | Замена ламп освещения на энергоэффективные лампы на объектах социальной сферы | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2 Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов в многоквартирных домах | | | | | | | | | | | |
| 8 | х | 2 | х | Основное мероприятие «Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 3 Обеспечение энергоэффективности уличного освещения | | | | | | | | | | | |
| 8 | х | 3 | х | Основное мероприятие «Обеспечение энергоэффективности уличного освещения» | Всего | 802,08 | 684,04 | 401,32 | 50,03 | 58,67 | Заключен муниципальный контракт энергосбережения № 70041021001780 от 15.11.2021, заключен контракт №18.70.342.22 от 14.02.2022г. на оказание услуг по замене светильников уличного освещения |
| Администрация города Кедрового | 802,08 | 684,04 | 401,32 | 50,03 | 58,67 |

Форма 3. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях

в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 15.03.2022 | 58 | Скорректированы объемы ассигнований |