**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории муниципального образования «Город Кедровый»**

**на 01.07.2023 г.**

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях показателей цели и задач муниципальной

программы (подпрограмм)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | | | Абсолютное отклонение факта от плана, | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонение значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | Расчет значения показателя на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показатели цели: "Предотвращение вредного воздействия коммунальных отходов на здоровье человека и окружающую среду" | | | | | | | | | | |
| 1 | Объем образованных отходов I-IV классов опасности | тыс. т. | 1,48 | 1,45 | 1,3 | -0,15 | 89,66 | 87,84 |  |  |
| 2 | Доля утилизированных и обезвреженных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I-IV классов опасности | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00 | 100,00 |  | Д = 1,3/1,3\*100 |
| Показатели задачи 1 "Создание системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования «Город Кедровый»" | | | | | | | | | | |
| 3 | Доля населения, охваченного системой обращения с отходами | % | 99,5 | 98 | 99,7 | 1,7 | 101,73 | 100,20 |  | Д=2628/2634\*100 |
| Показатели задачи 2 "Ликвидация несанкционированных объектов размещения твердых коммунальных отходов" | | | | | | | | | | |
| 4 | Количество несанкционированных свалок на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |  | Подсчет общего количества |
| Показатели задачи 3 "Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов" | | | | | | | | | | |
| 5 | Количество обустроенных контейнерных площадок | Ед. | 0 | 13 | 0 | -13 | 0,00 | 0,00 | запланировано на 2 полугодие | Подсчет общего количества |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной

Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | | | | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Расходы бюджета, тыс. рублей** | | | **Кассовые расходы** | | **Обоснование отклонений** |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** | **план на отчетный год** | **план на отчетный период** | **кассовое исполнение на конец отчетного периода** | **к плану на отчетный год** | **к плану на отчетный период** |
| **14** | **х** | **х** | **х** | **Муниципальная программа «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | 14388,62 | 528,62 | 15,96 | 0,11 | 3,02 | Заключен муниципальный контракт № 0165300011423000006 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации в целях реконструкции объекта «Полигон ТБО г. Кедровый».  Выполнение работ запланировано на 2 полугодие |
| **Администрация города Кедрового** | 14388,62 | 528,62 | 15,96 | 0,11 | 3,02 |
| Задача 1. Создание системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | | | | | | |
| 14 | х | 1 | х | Основное мероприятие «Обустройство и содержание полигона ТКО» | Всего | 275,11 | 275,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | запланировано на 2 полугодие  - |
| Администрация города Кедрового | 275,11 | 275,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | х | 04 | х | Основное мероприятие «Строительство полигона твердых коммунальных отходов» | Всего | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | х | 04 | 1 | Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | Всего | 11 312,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 11 312,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | х | 04 | 2 | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | Всего | 1 887,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 1 887,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2. Ликвидация несанкционированных объектов размещения твердых коммунальных отходов | | | | | | | | | | | |
| 14 | х | 2 | х | Основное мероприятие «Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов» | Всего | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 3. Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | | | | | | | | | | | |
| 14 | х | 3 | х | Основное мероприятие «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» | Всего | 813,51 | 253,51 | 15,96 | 2,00 | 6,30 | запланировано на 2 полугодие |
| Администрация города Кедрового | 813,51 | 253,51 | 15,96 | 2,00 | 6,30 |

Форма 3. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях

в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 17.02.2023 | 64 | Изменен объем финансирования |
| 2 | Постановление Администрации города Кедрового | 11.07.2023 | 256 | Изменен объем финансирования |