**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Муниципальное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый»**

**за 2022 г.**

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях показателей цели и задач муниципальной

программы (подпрограмм)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | Абсолютное отклонение факта от плана,  | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонение значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | Расчет значения показателя на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показатели цели "Развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры, эффективное управление имуществом муниципального образования «Город Кедровый» |
| 1 | Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения  | единиц | 0 | 1 | 0 | -1 | 0,00 | 0,00 |  | Подсчет общего количества |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | км. | 34,54 | 34 | 33,88 | -0,12 | 99,65 | 98,09 |  | Данные на основании отчета по оценке технического состояния дорог общего пользования местного значения |
| Показатели цели подпрограммы 1 "Развитие коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Город Кедровый»" |
| 3 | Доля населения муниципального образования «Город Кедровый», обеспеченная коммунальными услугами | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00 | 100,00 |   | Д=2938/2938\*100 |
| Показатели задачи 1 подпрограммы 1 "Повышение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов" |
| 4 | Доля населения, удовлетворенная коммунальными услугами | % | 46,67 | 24 | 58 | 34 | 241,67 | 124,28 | По результатам независимого опроса населения за 2022 г. | В соответствии с Порядком проведения независимых опросов населения, установленным постановлением Губернатора Томской области от 08.04.2013 № 43 |
| Показатели цели подпрограммы 2 "Повышение эффективности транспортной инфраструктуры" |
| 5 | Доля дорог, отвечающая нормативным требованиям от общей протяженности автомобильных дорог | % | 45,3 | 46 | 46,34 | 0,34 | 100,74 | 102,30 |  | Д = 29,26/63,145\*100 |
| Показатели задачи 1 подпрограммы 2 "Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, в результате ремонта автомобильных дорог" |
| 6 | Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,582 | 0,75 | 0,663 | -0,087 | 88,40 | 113,92 | Работы выполнены в соответствии с бюджетом муниципального образования город Кедровый | Подсчет общего количества |
| Показатели задачи 2 подпрограммы 2 "Организация выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети" |
| 7 | Доля дорог, на содержание которых заключены муниципальные контракты | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00 | 100,00 |   | Д = 63,145/63,145\*100% |
| 8 | Протяженность отремонтированных тротуаров  | км. | 0,76 | 0,65 | 0,7 | 0,05 | 107,69 | 92,11 |   | Подсчет общего количества |
| Показатели задачи 3 подпрограммы 2 "Организация транспортного обслуживания населения" |
| 9 | Удовлетворенность населения в транспортном обслуживании  | % | 44 | 81 | 39 | -42 | 48,15 | 88,64 | По результатам независимого опроса населения за 2022 г. | В соответствии с Порядком проведения независимых опросов населения, установленным постановлением Губернатора Томской области от 08.04.2013 № 43 |
| Показатели цели подпрограммы 3 "Повышение эффективности управления, распоряжения и использования муниципального имущества и земельных ресурсов, находящихся на территории муниципального образования «Город Кедровый»" |
| 10 | Поступление неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Город Кедрового» | млн. руб. | 6,27 | 8,8 | 7,17 | -1,63 | 81,48 | 114,35 | В бюджет не поступили денежные средства за арендную плату муниципального имущества и земельных участков за 2020-2022 г. Увеличение задолженности по арендной плате за муниципальное имущество.  | Подсчет общего количества |
| Показатели задачи 1 подпрограммы 3 "Эффективное управление муниципальным имуществом" |
| 11 | Задолженность по арендным платежам от использования муниципальным имуществом | тыс. руб. | 8404,85 | 4598,93 | 10 887,76 | 6288,83 | 236,75 | 129,54 | рост задолженности по поступлениям за аренду имущества образовался по ООО "СТК", ООО "СТА" | Подсчет общего количества  |
| 12 | количество недвижимого имущества и земельных участников, предоставленных в арену в течение года | единиц | 27 | 21 | 17 | -4 | 80,95 | 62,96 | В адрес Администрации города Кедрового не поступали заявления на предоставление муниципального имущества в аренду | Подсчет общего количества |
| Показатели задачи 2 подпрограммы 3 "Содержание и ремонт муниципального имущества" |
| 13 | Оплата коммунальных платежей за пустующие помещения | тыс. руб. | 619,43 | 1171 | 770,02 | -400,98 | 65,76 | 124,31 | Оплата произведена по фактически оказанным услугам | Подсчет общего количества |
| 14 | Количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,00 | 100,00 | Проведены работы по капитальному ремонту здания МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | Подсчет общего количества |
| Показатели цели подпрограммы 4 "Создание комфортных условий для проживания на территории сельских населенных пунктов" |
| 15 | Доля населения, проживающая в сельских населенных пунктах | % | 36 | 36 | 35,8 | -0,2 | 99,44 | 99,44 | Миграция населения  | Д =1052/2938\*100 |
| Показатели задачи 1 подпрограммы 4 "Создание благоприятных условий для развития личных подсобных хозяйств" |
| 16 | Количество человек, получивших субсидию на поддержку малых форм хозяйствования, в том числе на содержание вновь приобретаемой коровы и нетели | Чел.  | 1 | 3 | 1 | -2 | 33,33 | 100,00 | За предоставлением поддержки обратился 1 человек. Снижение хозяйств, содержащих КРС | Подсчет общего количества |
| Показатели задачи 2 подпрограммы 4 "Активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских территорий" |
| 17 | Количество жителей сельских населенных пунктов, принявших участие в реализации инициативных проектов | чел. | 268 | 320 | 222 | -98 | 69,38 | 82,84 | В связи с уменьшением количества выйгрывших проектов, которые направлены на реализацию | Подсчет общего количества |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной

Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Расходы бюджета, тыс. рублей** | **Кассовые расходы** | **Обоснование отклонений** |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** | **план на отчетный год** | **план на отчетный период** | **кассовое исполнение на конец отчетного периода** | **к плану на отчетный год** | **к плану на отчетный период** |
| **7** | **х** | **х** | **х** | **Муниципальная программа «Муниципальное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | 22479,96 | 22479,97 | 20201,07 | 89,86 | 89,86 |   |
| **Администрация города Кедрового** | 20101,89 | 20101,90 | 17861,15 | 88,85 | 88,85 |   |
| **Отдел образования** | 2139,48 | 2139,48 | 2139,48 | 100,00 | 100,00 |   |
| **МКДОУ детский сад № 1 "Родничок"** | 12,50 | 12,50 | 11,63 | 93,04 | 93,04 |   |
| **МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового** | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **МУ "Кедровская ЦБС"** | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 100,00 | 100,00 |   |
| **МУ "Культура"** | 187,50 | 187,50 | 184,22 | 98,25 | 98,25 |   |
| **7** | **1** | **х** | **х** | **Подпрограмма 1 «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры»** | **Всего** | **8657,31** | **8657,32** | **8206,51** | **94,79** | **94,79** |   |
| **Администрация города Кедрового** | **6279,24** | **6279,25** | **5866,59** | **93,43** | **93,43** |   |
| **Отдел образования** | **2139,48** | **2139,48** | **2139,48** | **100,00** | **100,00** |   |
| **МКДОУ детский сад № 1 "Родничок"** | **12,50** | **12,50** | **11,63** | **93,04** | **93,04** |   |
| **МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового** | **34,00** | **34,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   |
| **МУ "Кедровская ЦБС"** | **4,59** | **4,59** | **4,59** | **100,00** | **100,00** |   |
| **МУ "Культура"** | **187,50** | **187,50** | **184,22** | **98,25** | **98,25** |   |
| Задача 1 подпрограммы 1 "Повышение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов" |
| 7 | 1 | 1 | х | Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» | Всего | 2781,22 | 2781,23 | 2368,57 | 85,16 | 85,16 |   |
| Администрация города Кедрового | 2781,22 | 2781,23 | 2368,57 | 85,16 | 85,16 |   |
| 7 | 1 | 1 | 1 | Содержание и ремонт объектов городской коммунальной инфраструктуры | Всего | 2724,52 | 2724,52 | 2361,72 | 86,68 | 86,68 | Не исполнен муниципальный контракт на приобретение счетчиков, необходимых для поддержания работоспособности котельной |
| Администрация города Кедрового | 2724,52 | 2724,52 | 2361,72 | 86,68 | 86,68 |
| 7 | 1 | 1 | 2 | Содержание и ремонт колодцев в сельских населенных пунктах | Всего | 56,70 | 56,71 | 6,85 | 12,08 | 12,08 | В связи с отсутствием подрядчика на территории, работы по капитальному ремонту колодцев не выполнены |
| Администрация города Кедрового | 56,70 | 56,71 | 6,85 | 12,08 | 12,08 |
| 7 | 1 | 2 | х | Основное мероприятие «Приведение качество сточных вод, сбрасываемых очистными сооружениями г. Кедрового, в соответствии с требованиями нормативов допустимых сбросов» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 7 | 1 | 2 | 1 | Изготовление проектной документации «Реконструкция канализационных очистных сооружений города Кедрового Томской области | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 7 | 1 | 2 | 2 | Реконструкция канализационных очистных сооружений города Кедрового Томской области | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 7 | 1 | 3 | х | Основное мероприятие «Оказание поддержки ресурсоснабжающим организациям» | Всего | 2654,24 | 2654,24 | 2654,24 | 100,00 | 100,00 |   |
| Администрация города Кедрового | 2654,24 | 2654,24 | 2654,24 | 100,00 | 100,00 |   |
| 7 | 1 | 3 | 1 | Предоставление субсидий ресурсоснабжающим организациям в целях частичного возмещения затрат, возникших при оказании услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Всего | 2654,24 | 2654,24 | 2654,24 | 100,00 | 100,00 | - |
| Администрация города Кедрового | 2654,24 | 2654,24 | 2654,24 | 100,00 | 100,00 |
| 7 | 1 | 4 | х | Основное мероприятие «Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса города Кедрового к безаварийному прохождению отопительного сезона» | Всего | 1558,26 | 1558,26 | 1558,26 | 100,00 | 100,00 |   |
| Администрация города Кедрового | 841,28 | 841,28 | 841,28 | 100,00 | 100,00 |   |
| МКОУ Пудинская СОШ | 716,98 | 716,98 | 716,98 | 100,00 | 100,00 |  |
| 7 | 1 | 4 | 1 | Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона | Всего | 1353,97 | 1353,97 | 1353,97 | 100,00 | 100,00 | Выполнены работы: 1. по капитальному ремонту здания ЦТП 1 (Капитальный ремонт кровли и наружных кирпичных стен); 2. по капитальному ремонту котельной МКОУ Пудинская СОШ, (Замена водогрейного твердотопливного котла) |
| Администрация города Кедрового | 730,99 | 730,99 | 730,99 | 100,00 | 100,00 |
| МКОУ Пудинская СОШ | 622,98 | 622,98 | 622,98 | 100,00 | 100,00 |
| 7 | 1 | 4 | 2 | Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса города Кедрового к безаварийному прохождению отопительного сезона | Всего | 204,29 | 204,29 | 204,29 | 100,00 | 100,00 |
| Администрация города Кедрового | 110,29 | 110,29 | 110,29 | 100,00 | 100,00 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7 | 1 | 5 | х | Основное мероприятие «Иные мероприятия по подготовке к отопительному сезону» | Всего | 1663,59 | 1663,59 | 1625,44 | 97,71 | 97,71 |   |
| Администрация города Кедрового | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 100,00 | 100,00 |  |
| Отдел образования | 1422,50 | 1422,50 | 1422,50 | 100,00 | 100,00 | приобретены дрова на отопительный период здания МКОУ Пудинская СОШ |
| МКДОУ детский сад № 1 "Родничок" | 12,50 | 12,50 | 11,63 | 93,04 | 93,04 | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, произошла экономия по опресовке.  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятия по подготовке к отопительному сезону не проводились в связи с капитальным ремонтом школы |
| МУ "Кедровская ЦБС" | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 100,00 | 100,00 |  |
| МУ "Культура" | 187,50 | 187,50 | 184,22 | 98,25 | 98,25 |  |
| **7** | **2** | **х** | **х** | **Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры»** | **Всего** | **12340,59** | **12340,59** | **10759,34** | **87,19** | **87,19** |   |
| **Администрация города Кедрового** | **12340,59** | **12340,59** | **10759,34** | **87,19** | **87,19** |   |
| Задача 1 подпрограммы 2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, в результате ремонта автомобильных дорог. |
| 7 | 2 | 1 | х | Основное мероприятие «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Всего | 5876,35 | 5876,35 | 5546,32 | 94,38 | 94,38 |   |
| Администрация города Кедрового | 5876,35 | 5876,35 | 5546,32 | 94,38 | 94,38 |   |
| 7 | 2 | 1 | 1 | Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области" | Всего | 4685,00 | 4685,00 | 4685,00 | 100,00 | 100,00 | Выполнены работы по ремонту автомобильной дороги с. Пудино, ул. ОктябрьскаяРаботы приняты и оплачены в соответствии с объемами, принятыми стройконтролем |
| Администрация города Кедрового | 4685,00 | 4685,00 | 4685,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7 | 2 | 1 | 2 | Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  | Всего | 1191,35 | 1191,35 | 861,32 | 72,30 | 72,30 |
| Администрация города Кедрового | 1191,35 | 1191,35 | 861,32 | 72,30 | 72,30 |
| Задача 2 подпрограммы 2. Организация выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети |
| 7 | 2 | 2 | х | Основное мероприятие «Содержание улично-дорожной сети общего пользования» | Всего | 5201,74 | 5201,74 | 3950,87 | 75,95 | 75,95 |  |
| Администрация города Кедрового | 5201,74 | 5201,74 | 3950,87 | 75,95 | 75,95 |  |
| 7 | 2 | 2 | 1 | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования | Всего | 4512,80 | 4512,80 | 3300,87 | 73,14 | 73,14 | в 2022 году выполнены работы по содержанию муниципальных автомобильных дорог общего пользования. Работы оплачены в соответствии с выполненными объемами. |
| Администрация города Кедрового | 4512,80 | 4512,80 | 3300,87 | 73,14 | 73,14 |
| 7 | 2 | 2 | 2 | Строительство и ремонт тротуаров в населенных пунктах | Всего | 688,94 | 688,94 | 650,00 | 94,35 | 94,35 | Выполнены работы по строительству 700 м. деревянных тротуаров в сельских населенных пунктах |
| Администрация города Кедрового | 688,94 | 688,94 | 650,00 | 94,35 | 94,35 |
| Задача 3 подпрограммы 2. Организация транспортного обслуживания населения  |
| 7 | 2 | 3 | х | Основное мероприятие «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению» | Всего | 1262,50 | 1262,50 | 1262,15 | 99,97 | 99,97 | Выполнены услуги по перевозке пассажиров на территории муниципального образования "Город Кедровый" за 2022 год |
| Администрация города Кедрового | 1262,50 | 1262,50 | 1262,15 | 99,97 | 99,97 |
| **7** | **3** | **х** | **х** | **Подпрограмма 3 «Управление собственностью муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | **1182,06** | **1182,06** | **1163,16** | **98,40** | **98,40** |   |
| **Администрация города Кедрового** | **1182,06** | **1182,06** | **1163,16** | **98,40** | **98,40** |   |
| **МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   |
| Задача 1 подпрограммы 3. Эффективное управление муниципальным имуществом |
| 7 | 3 | 1 | х | Основное мероприятие «Межевание земельных участков, изготовление кадастровых паспортов на объекты недвижимости, независимая оценка объектов, оформление прав собственности» | Всего | 400,00 | 400,00 | 389,81 | 97,45 | 97,45 | выполнены работы: 1. межевание границ 6 территориальных зон; 2. межевание границ 3 земельных участков; 3. оказание услуг по проведению оценочных работ по оценке стоимости арендной платы и стоимости 15 объектов недвижимости |
| Администрация города Кедрового | 400,00 | 400,00 | 389,81 | 97,45 | 97,45 |
| Задача 2 подпрограммы 3. Содержание и ремонт муниципального имущества |
| 7 | 3 | 2 | х | Основное мероприятие «Содержание и ремонт муниципального имущества» | Всего | 782,06 | 782,06 | 773,35 | 98,89 | 98,89 |   |
| Администрация города Кедрового | 782,06 | 782,06 | 773,35 | 98,89 | 98,89 |   |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 7 | 3 | 2 | 1 | Оплата коммунальных услуг за свободные площади, а также налогов, сборов и иных обязательных платежей | Всего | 770,02 | 770,02 | 761,31 | 98,87 | 98,87 | произведена оплата коммунальных услуг за пустующие муниципальные жилые помещения за 2022 года |
| Администрация города Кедрового | 770,02 | 770,02 | 761,31 | 98,87 | 98,87 |
| 7 | 3 | 2 | 2 | Капитальный ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 3 | 2 | 3 | Прочие расходы по содержанию имущества | Всего | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 100,00 | 100,00 | Приобретены строительные материалы для покраски коридоров объекта муниципальной собственности |
| Администрация города Кедрового | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 100,00 | 100,00 |
| **7** | **4** | **х** | **х** | **Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий»** | **Всего** | **300,00** | **300,00** | **72,06** | 24,02 | **24,02** |   |
| **Администрация города Кедрового** | **300,00** | **300,00** | **72,06** | 24,02 | **24,02** |   |
| Задача 1 подпрограммы 4. Создание благоприятных условий для развития личных подсобных хозяйств |
| 7 | 4 | 1 | х | Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования на селе» | Всего | 300,00 | 300,00 | 72,06 | 24,02 | 24,02 |  |
| Администрация города Кедрового | 300,00 | 300,00 | 72,06 | 24,02 | 24,02 |
| 7 | 4 | 1 | 1 | Единовременная материальная помощь на содержание вновь приобретаемой коровы или нетели | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 4 | 1 | 2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования) | Всего | 50,00 | 50,00 | 25,00 | 50,00 | 50,00 | оказана материальная помощь 1 человеку на содержание вновь приобретенных 5 коров одному хозяйству |
| Администрация города Кедрового | 50,00 | 50,00 | 25,00 | 50,00 | 50,00 |
| 7 | 4 | 1 | 3 | Развитие нестационарной и ярморочной торговли в целях расширения возможности сбыта продукции, производимой местными товаропроизводителями | Всего | 250,00 | 250,00 | 47,06 | 18,82 | 18,82 | выполнены работы по изготовлению и строительству сельскохозяйственной ярмарки с. Пудино. Оплачены фактически выполненные работы |
| Администрация города Кедрового | 250,00 | 250,00 | 47,06 | 18,82 | 18,82 |
| Задача 2 подпрограммы 4. Активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских территорий |
| 7 | 4 | 2 | х | Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |

Форма 3. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях

в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 04.04.2022 | 80 | Скорректированы объемы ассигнований |
| 2 | Постановление Администрации города Кедрового | 20.05.2022 | 118 | Скорректированы объемы ассигнований |
| 3 | Постановление Администрации города Кедрового | 25.07.2022 | 182 | Скорректированы объемы ассигнований |
| 4 | Постановление Администрации города Кедрового | 25.11.2022 | 291 | Скорректированы объемы ассигнований |

Доклад о ходе реализации муниципальной Программы за 2022 год

В ходе реализации муниципальной программы исполнены следующие мероприятия:

**По подпрограмме 1. «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры»:**

В рамках основного мероприятия «Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области» подпрограммы «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области» государственной программы Томской области «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области» в 2022 году были выполнены следующие мероприятия на общую сумму 3 994 332,95 рублей (1 353 967,90 рублей – областной бюджет, 2 640 365,05 рублей – местный бюджет):

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование контракта** | **Суммы, руб.** |
| Капитальный ремонт котельной МАОУ Пудинская СОШ, расположенной по адресу: Томская область, г.Кедровый, с.Пудино, ул.Горького, 8. Замена водогрейного твердотопливного котла мощностью 0,4 МВт(Контракт № 2367446 от 11.05.2022) Работы завершены.  | **716 973,55**ОБ 622 978,32 руб.МБ 93 995,23 руб. |
| Капитальный ремонт здания ЦТП 1 по адресу: Томская область, г. Кедровый, 1 мкр., 62. Капитальный ремонт кровли и наружных кирпичных стен. (МК 0165300044422000033 от 29.07.2022г. Срок исполнения МК до 15.09.2022г.). | **841 281,60** ОБ 730 989,58 руб.МБ 110 292,02 руб. |
| Капитальный ремонт павильонов водозаборных скважин № 5, №7, № 8  | **546 021,88**МБ 546 021,88 руб. |
| Приобретение материалов, необходимых для поддержания работоспособности котельной в городе Кедровом | **1 890 055,92**МБ 1 890 055,92 руб. |
| **ИТОГО:** | **3 994 332,95****ОБ 1 353 967,90 руб.****МБ 2 640 365,05 руб.** |

Выполнены работы по очистке колодцев в следующих сельских населенных пунктах: п. Останино ул. Лесная, п. Лушниково пер. Аэропортовский, с. Пудино ул. Ленина на общую сумму 6 850,00 руб.

Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона приводит к уменьшению количества аварий, за 2022 год число которых составило 0.

По подпрограмме 2. **«Развитие транспортной инфраструктуры» в течение года было реализовано:**

В 2022 году по соглашению бюджету муниципального образования «Город Кедровый» выделены денежные средства в размере **ОБ 4 685,00 тыс. руб. и МБ 752,79 тыс. руб.** на ремонт автомобильных дорог местного значения. Выполнены работы по ремонту следующих участков автомобильных дорог:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование автомобильной дороги** | **протяженность** | **Наименование контрактов** | **Суммы, руб.** |
| Томская область, муниципальное образование «Город Кедровый», с. Пудино, ул. Октябрьская | 663 м. | Ремонт автомобильной дороги Томская область, муниципальное образование «Город Кедровый», с. Пудино, ул. Октябрьская | **5 437 792,80** |
| ОБ 4 685 000,00 |
| МБ 752 792,80 |
| **ИТОГО:** |  |

 Также выполнены работы по устройству дощатых тротуаров в сельских населенных пунктах муниципального образования «Город Кедровый» на общую сумму 668 935,20 руб.

Проведение ремонта автомобильных дорог местного значения приводит к улучшению дорожного полотна и к увеличению протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям.

 Заключен муниципальный контракт на содержание муниципальных автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них на территории муниципального образования «Город Кедровый» с ГУП Томской области «Областное ДРСУ». Работы выполняются в соответствии с условиями муниципального контракта.

Заключен муниципальный контракт на работы (услуги), связанные с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по маршруту №1 муниципального образования "Город Кедровый" с ЗАО «Бакчаравтотранс». Услуги оказываются в соответствии с муниципальным контрактом, удовлетворенность качеством транспортного обслуживания в 2022 году снизилась на 5% по сравнению с прошлым годом и составило 39% при плане 81% по результатам независимого опроса.

В подпрограмме 3. **«Управление собственностью муниципального образования «Город Кедровый»:**

Оказаны услуги по проведению оценочных работ по оценке стоимости арендной платы и стоимости объектов недвижимости, находящихся на территории муниципального образования «Город Кедровый» на общую сумму 58 600,00 рублей.

Выполнены кадастровые работы по изготовлению и формированию технических планов, технических паспортов для постановки на кадастровый учет объектов недвижимости, расположенных на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 5 объектов на общую сумму 87 470,00 рублей.

Выполнены работы по землеустройству в отношении 6 границ территориальных зон муниципального образования «Город Кедровый» с подготовкой карт (планов) объектов 111 440,00 руб.

Оказаны коммунальным услуги по поставке тепловой энергии за пустующие помещения БПК, д.9 второго микрорайона города Кедрового, ДЮЦ на общую сумму 770,02 тыс. руб.

В 2022 году задолженность по арендным платежам выросла в связи с не поступлением в бюджет муниципального образования «Город Кедровый» арендных платежей за аренду земельных участков и имущества от следующих арендаторов: ООО «СТК», ООО «СТА», ООО «Авиакомпания «ТомскАвиа», ОАО «Сибнефтегеофизика», ООО ПромАвиасервис», ИП Ващенко. Со всеми должниками ведется претензионная работа, направлены исковые заявления в арбитражный суд для взыскания задолженности. Исполнительные листа на ООО «СТК», ООО «СТА», ООО «Авиакомпания «ТомскАвиа», ОАО «Сибнефтегеофизика», ООО ПромАвиасервис» находятся у приставов.

По подпрограмме 4. **«Устойчивое развитие сельских территорий»:**

В 2022 году в Администрацию города Кедрового поступило 1 заявление на единовременную материальную помощь на содержание вновь приобретаемых 5 коров и была оказана помощь в размере 25 000,00 рублей. Поголовье крупнорогатого скота в 2022 году составило 129 голов, в 2021 году содержали 125 голов.

В 2022 году изготовлена и установлена сельскохозяйственная ярмарка в с. Пудино, ул. Советская. В связи с появлением сельскохозяйственной ярмарки на территории села Пудино, появятся сельскохозяйственные производители, которые будут реализовывать на сельской территории свою продукцию.

Выполнялись работы по покосу травы на общественных территориях с. Пудино.

Мэр города Кедрового Н.А. Соловьева

Иванченко Татьяна Валерьевна

8 (38250) 35-535