**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Муниципальное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый»**

**за 2023 год**

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях показателей цели и задач муниципальной

программы (подпрограмм)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | Абсолютное отклонение факта от плана,  | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонение значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | Расчет значения показателя на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показатели цели "Развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры, эффективное управление имуществом муниципального образования «Город Кедровый» |
| 1 | Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения  | единиц | 0 | 1 | 0 | -1 | 0,00 | 0,00 |  | Подсчет общего количества |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | км. | 33,88 | 33,5 | 28,15 | -5,35 | 84,03 | 83,09 |  | Данные на основании отчета по оценке технического состояния дорог общего пользования местного значения |
| Показатели цели подпрограммы 1 "Развитие коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Город Кедровый»" |
| 3 | Доля населения муниципального образования «Город Кедровый», обеспеченная коммунальными услугами | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  | Д=1816/1816\*100 |
| Показатели задачи 1 подпрограммы 1 "Повышение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов" |
| 4 | Доля населения, удовлетворенная коммунальными услугами | % | 58,00 | 25 | 74,3 | 49,3 | 297,20 | 128,10 | По результатам опроса за 2023 год  | В соответствии с Порядком проведения независимых опросов населения, установленным постановлением Губернатора Томской области от 08.04.2013 № 43 |
| Показатели цели подпрограммы 2 "Повышение эффективности транспортной инфраструктуры" |
| 5 | Доля дорог, отвечающая нормативным требованиям от общей протяженности автомобильных дорог | % | 46,34 | 46,7 | 55,42 | 8,72 | 118,67 | 119,59 |  | Д = 34,995/63,145\*100 |
| Показатели задачи 1 подпрограммы 2 "Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, в результате ремонта автомобильных дорог" |
| 6 | Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,663 | 0,77 | 0,5835 | -0,1865 | 75,78 | 88,01 | Работы выполнены в соответствии с бюджетом муниципального образования город Кедровый | Подсчет общего количества |
| Показатели задачи 2 подпрограммы 2 "Организация выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети" |
| 7 | Доля дорог, на содержание которых заключены муниципальные контракты | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00 | 100,00 |   | Д = 63,145/63,145\*100% |
| 8 | Протяженность отремонтированных тротуаров  | км. | 0,70 | 0,65 | 0,541 | -0,109 | 83,23 | 77,29 | Работы выполнены в соответствии с бюджетом муниципального образования город Кедровый | Подсчет общего количества |
| Показатели задачи 3 подпрограммы 2 "Организация транспортного обслуживания населения" |
| 9 | Удовлетворенность населения в транспортном обслуживании  | % | 39 | 82 | 19 | -63 | 23,17 | 48,72 | По результатам опроса за 2023 год | В соответствии с Порядком проведения независимых опросов населения, установленным постановлением Губернатора Томской области от 08.04.2013 № 43 |
| Показатели цели подпрограммы 3 "Повышение эффективности управления, распоряжения и использования муниципального имущества и земельных ресурсов, находящихся на территории муниципального образования «Город Кедровый»" |
| 10 | Поступление неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Город Кедрового» | млн. руб. | 7,17 | 8,8 | 8,99 | 0,19 | 102,16 | 125,38 |  | Подсчет общего количества |
| Показатели задачи 1 подпрограммы 3 "Эффективное управление муниципальным имуществом" |
| 11 | Задолженность по арендным платежам от использования муниципальным имуществом | тыс. руб. | 10887,76 | 4368,98 | 10157,53 | 5788,55 | 232,49 | 93,29 | рост задолженности образовался по договорам с ООО «СТК», ООО «СТА», по договорам социального найма | Подсчет общего количества  |
| 12 | количество недвижимого имущества и земельных участников, предоставленных в арену в течение года | единиц | 17 | 21 | 41  | 20 | 195,24 | 241,18 |  | Подсчет общего количества |
| Показатели задачи 2 подпрограммы 3 "Содержание и ремонт муниципального имущества" |
| 13 | Оплата коммунальных платежей за пустующие помещения | тыс. руб. | 770,02 | 1170 | 493,93 | -676,07 | 42,22 | 64,15 | Оплата произведена по фактически оказанным услугам | Подсчет общего количества |
| 14 | Количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт | ед. | 1 | 1 | 3 | 2 | 300,00 | 300,00 | Проведены работы по капительному ремонту объектов: ЦТП-1, ЦТП-2, канализационный коллектор жилого дома № 29, 1 мкр. | Подсчет общего количества |
| Показатели цели подпрограммы 4 «Создание комфортных условий для проживания на территории сельских населенных пунктов» |
| 15 | Доля населения, проживающая в сельских населенных пунктах | % | 35,80 | 36 | 31 | -5 | 86,11 | 86,59 | Снижение численности сельского населения по результатам переписи населения | Д =818/2634\*100 |
| Показатели задачи 1 подпрограммы 4 «Создание благоприятных условий для развития личных подсобных хозяйств» |
| 16 | Количество человек, получивших субсидию на поддержку малых форм хозяйствования, в том числе на содержание вновь приобретаемой коровы и нетели | Чел.  | 1 | 4 | 0 | -4 | 0,00 | 0,00 | За предоставлением поддержки обращений не поступало. Снижение хозяйств, содержащих КРС. | Подсчет общего количества |
| Показатели задачи 2 подпрограммы 4 "Активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских территорий" |
| 17 | Количество жителей сельских населенных пунктов, принявших участие в реализации инициативных проектов | чел. | 222 | 320 | 325 | 5 | 101,56 | 146,40 |  | Подсчет общего количества |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной

Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Расходы бюджета, тыс. рублей** | **Кассовые расходы** | **Обоснование отклонений** |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** | **план на отчетный год** | **план на отчетный период** | **кассовое исполнение на конец отчетного периода** | **к плану на отчетный год** | **к плану на отчетный период** |
| **7** | **х** | **х** | **х** | **Муниципальная программа «Муниципальное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | 24856,13 | 24856,13 | 20235,10 | 81,4 | 81,4 |   |
| **Администрация города Кедрового** | 22887,33 | 22887,23 | 18266,31 | 79,8 | 79,8 |   |
| **МКОУ Пудинская СОШ** | 1868,76 | 1868,76 | 1868,75 | 100 | 100 |   |
| **МКДОУ детский сад № 1 "Родничок"** | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 100 | 100 |   |
| **МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового** | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 100 | 100 |   |
| **МУ "Кедровская ЦБС"** | 16,72 | 16,72 | 16,72 | 100,00 | 100,00 |   |
| **МУ "Культура"** | 36,32 | 36,32 | 36,32 | 100 | 100 |   |
| **7** | **1** | **х** | **х** | **Подпрограмма 1 «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры»** | **Всего** | 8 306,48 | 8 306,48 | 6 343,39 | 76,4 | 76,4 |   |
| **Администрация города Кедрового** | 6 337,69 | 6 337,69 | 4 374,60 | 69,0 | 69,0 |   |
| **МКОУ Пудинская СОШ** | 1868,76 | 1868,76 | 1868,75 | 100 | 100 |   |
| **МКДОУ детский сад № 1 "Родничок"** | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 100 | 100 |   |
| **МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового** | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 100 | 100 |   |
| **МУ "Кедровская ЦБС"** | 16,72 | 16,72 | 16,72 | 100,00 | 100,00 |   |
| **МУ "Культура"** | 36,32 | 36,32 | 36,32 | 100 | 100 |   |
| Задача 1 подпрограммы 1 "Повышение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов" |
| 7 | 1 | 1 | х | Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» | Всего | 1 589,76 | 1 589,76 | 806,09 | 50,7 | 50,7 |   |
| Администрация города Кедрового | 1 589,76 | 1 589,76 | 806,09 | 50,7 | 50,7 |   |
| 7 | 1 | 1 | 1 | Содержание и ремонт объектов городской коммунальной инфраструктуры | Всего | 1305,10 | 1305,10 | 684,19 | 52,4 | 52,4 | Работы оплачены в соответствии с выполненными объемами |
| Администрация города Кедрового | 1305,10 | 1305,10 | 684,19 | 52,4 | 52,4 |
| 7 | 1 | 1 | 2 | Содержание и ремонт колодцев в сельских населенных пунктах | Всего | 250,00 | 250,00 | 87,24 | 34,9 | 34,9 | В связи с отсутствием подрядчика на территории, работы по капитальному ремонту колодцев не выполнены |
| Администрация города Кедрового | 250,00 | 250,00 | 87,24 | 34,9 | 34,9 |
| 7 | 1 | 2 | х | Основное мероприятие «Приведение качество сточных вод, сбрасываемых очистными сооружениями г. Кедрового, в соответствии с требованиями нормативов допустимых сбросов» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 7 | 1 | 2 | 1 | Изготовление проектной документации «Реконструкция канализационных очистных сооружений города Кедрового Томской области | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 7 | 1 | 2 | 2 | Реконструкция канализационных очистных сооружений города Кедрового Томской области | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 7 | 1 | 3 | х | Основное мероприятие «Оказание поддержки ресурсоснабжающим организациям» | Всего | 1700,00 | 1700,00 | 1125,58 | 66,2 | 66,2 | Субсидия выплачена согласно подтвержденным расходам РСО  |
| Администрация города Кедрового | 1700,00 | 1700,00 | 1125,58 | 66,2 | 66,2  |   |
| 7 | 1 | 3 | 1 | Предоставление субсидий ресурсоснабжающим организациям в целях частичного возмещения затрат, возникших при оказании услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Всего | 1700,00 | 1700,00 | 1125,58 | 66,2 | 66,2  | - |
| Администрация города Кедрового | 1700,00 | 1700,00 | 1125,58 | 66,2 | 66,2  |
| 7 | 1 | 4 | х | Основное мероприятие «Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса города Кедрового к безаварийному прохождению отопительного сезона» | Всего | 3045,43 | 3045,43 | 2440,43 | 80,1 | 80,1 |   |
| Администрация города Кедрового | 3045,43 | 3045,43 | 2440,43 | 80,1 | 80,1 |   |
| 7 | 1 | 4 | 1 | Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона | Всего | 2184,28 | 2184,28 | 2119,03 | 97 | 97 | Работы оплачены в соответствии с выполненными объемами |
| Администрация города Кедрового | 2184,28 | 2184,28 | 2119,03 | 97 | 97 |
| 7 | 1 | 4 | 2 | Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса города Кедрового к безаварийному прохождению отопительного сезона | Всего | 861,15 | 861,15 | 321,40 | 37,3 | 37,3 |
| Администрация города Кедрового | 861,15 | 861,15 | 321,40 | 37,3 | 37,3 |
| 7 | 1 | 5 | х | Основное мероприятие «Иные мероприятия по подготовке к отопительному сезону» | Всего | 1971,30 | 1971,30 | 1971,30 | 100 | 100 |   |
| Администрация города Кедрового | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 100 | 100 |  |
| МКОУ Пудинская СОШ  | 1868,76 | 1868,75 | 1868,76 | 100 | 100 |  |
| МКДОУ детский сад № 1 "Родничок" | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 100 | 100 |  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 100 | 100 |  |
| МУ "Кедровская ЦБС" | 16,72 | 16,72 | 16,72 | 100 | 100 |  |
| МУ "Культура" | 36,32 | 36,32 | 36,32 | 100 | 100 |  |
| **7** | **2** | **х** | **х** | **Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры»** | **Всего** | 13989,34 | 13989,34 | 12422,09 | 88,8 | 88,8 |   |
| **Администрация города Кедрового** | 13989,34 | 13989,34 | 12422,09 | 88,8 | 88,8 |   |
| Задача 1 подпрограммы 2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, в результате ремонта автомобильных дорог. |
| 7 | 2 | 1 | х | Основное мероприятие «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Всего | 5780,59 | 5780,59 | 5780,59 | 100 | 100 |   |
| Администрация города Кедрового | 5780,59 | 5780,59 | 5780,59 | 100 | 100 |  |
| 7 | 2 | 1 | 1 | Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области" | Всего | 4961,20 | 4961,20 | 4961,20 | 100 | 100 | Заключен и исполнен муниципальный контракт на ремонт автомобильной дороги Томская область, муниципальное образование «Город Кедровый», п.Калининск, ул.Молодежная |
| Администрация города Кедрового | 4961,20 | 4961,20 | 4961,20 | 100 | 100 |
| 7 | 2 | 1 | 2 | Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  | Всего | 819,39 | 819,39 | 819,39 | 100 | 100 |
| Администрация города Кедрового | 819,39 | 819,39 | 819,39 | 100 | 100 |
| Задача 2 подпрограммы 2. Организация выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети |
| 7 | 2 | 2 | х | Основное мероприятие «Содержание улично-дорожной сети общего пользования» | Всего | 6477,06 | 6477,06 | 4909,81 | 75,8 | 75,8 |   |
| Администрация города Кедрового | 6477,06 | 6477,06 | 4909,81 | 75,8 | 75,8 |   |
| 7 | 2 | 2 | 1 | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования | Всего | 5828,10 | 5828,10 | 4260,86 | 73,1 | 73,1 | Работы оплачены в соответствии с выполненными объемами. |
| Администрация города Кедрового | 5828,10 | 5828,10 | 4260,86 | 73,1 | 73,1 |
| 7 | 2 | 2 | 2 | Строительство и ремонт тротуаров в населенных пунктах | Всего | 648,95 | 648,95 | 648,95 | 100 | 100 |  |
| Администрация города Кедрового | 648,95 | 648,95 | 648,95 | 100 | 100 |
| Задача 3 подпрограммы 2. Организация транспортного обслуживания населения  |
| 7 | 2 | 3 | х | Основное мероприятие «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению» | Всего | 1731,69 | 1731,69 | 1731,69 | 100 | 100 |  |
| Администрация города Кедрового | 1731,69 | 1731,69 | 1731,69 | 100 | 100 |
| **7** | **3** | **х** | **х** | **Подпрограмма 3 «Управление собственностью муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | 2500,31 | 2500,31 | 1469,62 | 58,8 | 58,8 |   |
| **Администрация города Кедрового** | 2500,31 | 2500,31 | 1469,62 | 58,8 | 58,8 |   |
| **МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Задача 1 подпрограммы 3. Эффективное управление муниципальным имуществом |
| 7 | 3 | 1 | х | Основное мероприятие «Межевание земельных участков, изготовление кадастровых паспортов на объекты недвижимости, независимая оценка объектов, оформление прав собственности» | Всего | 1080,00 | 1080,00 | 496,59 | 46 | 46 | В связи с торгами на электронном аукционе сложилась экономия  |
| Администрация города Кедрового | 1080,00 | 1080,00 | 496,59 | 46 | 46 |
| Задача 2 подпрограммы 3. Содержание и ремонт муниципального имущества |
| 7 | 3 | 2 | х | Основное мероприятие «Содержание и ремонт муниципального имущества» | Всего | 1420,31 | 1420,31 | 973,03 | 68,5 | 68,5 |   |
| Администрация города Кедрового | 1420,31 | 1420,31 | 973,03 | 68,5 | 68,5 |   |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 7 | 3 | 2 | 1 | Оплата коммунальных услуг за свободные площади, а также налогов, сборов и иных обязательных платежей | Всего | 938,70 | 938,70 | 493,93 | 52,6 | 52,6 | Оплата произведена по фактически оказанным услугам  |
| Администрация города Кедрового | 938,70 | 938,70 | 493,93 | 52,6 | 52,6 |
| 7 | 3 | 2 | 2 | Капитальный ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 3 | 2 | 3 | Прочие расходы по содержанию имущества | Всего | 481,61 | 481,61 | 479,10 | 99,5 | 99,5 |  |
| Администрация города Кедрового | 481,61 | 481,61 | 479,10 | 99,5 | 99,5 |
| **7** | **4** | **х** | **х** | **Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий»** | **Всего** | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0 | 0 |   |
| **Администрация города Кедрового** | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0 | 0 |   |
| Задача 1 подпрограммы 4. Создание благоприятных условий для развития личных подсобных хозяйств |
| 7 | 4 | 1 | х | Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования на селе» | Всего | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Администрация города Кедрового | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | 4 | 1 | 1 | Единовременная материальная помощь на содержание вновь приобретаемой коровы или нетели | Всего | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Единовременная помощь выплачивается на основании заявлений от граждан. Заявления за отчетный период не поступали.  |
| Администрация города Кедрового | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 4 | 1 | 2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования) | Всего | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0 | 0 | Заявления за отчетный период не поступали.  |
| Администрация города Кедрового | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Задача 2 подпрограммы 4. Активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских территорий |
| 7 | 4 | 2 | х | Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |

Форма 3. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях

в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 16.02.2023 | 61 | Скорректированы объемы ассигнований |
| 2 | Постановление Администрации города Кедрового | 26.05.2023 | 197 | Скорректированы объемы ассигнований |
| 3 | Постановление Администрации города Кедрового | 11.07.2023 | 257 | Скорректированы объемы ассигнований |
| 4 | Постановление Администрации города Кедрового | 11.12.2023 | 444 | Скорректированы объемы ассигнований |

Доклад о ходе реализации муниципальной Программы за 2023 год

В ходе реализации муниципальной программы исполнены следующие мероприятия:

**По подпрограмме 1. «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры»:**

Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета от 21.03.2023 № 307/22 с Департаментом ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области на проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона. Общая сумма денежных средств составляет **2 513 843,02** рублей, из них ОБ - **2 184 278,20**. (86,89%) и МБ – **329 564,82**  тыс. руб. (13,11%).

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование контракта** | **Суммы, руб.** |
| Капитальный ремонт канализационного коллектора жилого дома №29 1 мкр, г. Кедровый, Томская областьООО «Западная Тепловая Компания» (МК. Срок исполнения МК до 31.10.2023г.) | **413 248,82**  |
| Капитальный ремонт здания ЦТП 1 по адресу: Томская область, г. Кедровый, 1 мкр., 62 (замена теплообменника)  | **1 050 297,1** |
| Капитальный ремонт здания ЦТП 2 по адресу: Томская область, г. Кедровый, 2 мкр., 21 (замена теплообменника)  | **1 050 297,1** |
| **ИТОГО:** | **2 513 843,02****ОБ 2 184 278,2****МБ 329 564,82**  |

В 2023 году работы по капитальному ремонту колодцев не выполнялись в связи с отсутствием на территории муниципального образования «Город Кедровый» подрядной организации.

Выполнены работы по очистке колодцев (откачка воды, очистка от грязи и ила) на общую сумму 11 495,00 руб.:

п. Останино, ул. И. Ветрича, около д.5 (на сумму 5 747, 00 руб.)

с. Пудино, ул. Горького, около д. 16 (на сумму 5 748,00 руб.)

По подпрограмме 2. **«Развитие транспортной инфраструктуры»:**

Проведение ремонта автомобильных дорог местного значения приводит к улучшению дорожного полотна и к увеличению протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям.

Выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги п. Останино, подъезд к п. Останино (освещение и ремонт дороги от остановки п. Останино до въезда в с. Пудино) на общую сумму 965 135,66 руб.

**ОБ** 674 629,82 руб.

**МБ** 202 678,49 руб.

**Население** 87 827,35 руб.

На сумму **333 250,00 рублей** приобретены светильники в количестве 31 шт.

**ОБ** 232 542,98 руб.

**МБ** 89 321,51 руб.

**Население** 30 172,65 руб.

Выполнен ремонт автомобильной дороги Томская область, муниципальное образование «Город Кедровый», п. Калининск, ул. Молодежная (Протяженность 476 метров) на общую сумму 5 236 098,00 руб.

**ОБ** 4 961 200,00 руб.

**МБ** 274 898,00 руб.

Строительный контроль:

Цена контракта 112 052,40 руб.

**МБ** 112 052,40 руб.

Выполнен ремонт автомобильной дороги Томская область, муниципальное образование "Город Кедровый", г. Кедровый - с. Пудино. – (Решение Суда) на общую стоимость 914 600,41 руб.

**МБ** 914 600,41 руб.

Выполнены работы по устройству пешеходной переправы и подъездной дороги к ней на общую стоимость 57 692,00 руб.

**МБ** 57 692,00 руб.)

Также выполнены работы по устройству дощатых тротуаров в сельских населенных пунктах муниципального образования «Город Кедровый» на общую сумму 648 954,82 руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Место положение | Количество метров |
| 1 | п. Рогалево, ул. Колхозная (от гаража д.3 в сторону избы читальни) | 430 м |
| 2 | с. Пудино ул. Горького (от ул. Советской до плит школы) | 84м |
| 3 | с. Пудино, ул. Солнечная | 27 м |

Заключен муниципальный контракт на содержание муниципальных автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них на территории муниципального образования «Город Кедровый» с ГУП Томской области «Областное ДРСУ». Работы выполняются в соответствии с условиями муниципального контракта.

Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по осуществлению регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по маршруту № 1 муниципального образования «Город Кедровый» с индивидуальным предпринимателем Верхуновой Александрой Георгиевной на общую сумму 1 148 533,91 руб. Срок исполнения контракта с 01.05.2023 года по 31.12.2023. В период с 01.01.2023 по 30.04.2023 услуги оказывались ЗАО «Бакчаравтотранс».

В 2023 году были выполнены работы по приобретению и монтажу двух остановочных павильонов на ул. Советской с. Пудино,в общей сумме 1 044 650,00 руб.

В подпрограмме 3. **«Управление собственностью муниципального образования «Город Кедровый»:**

Оказаны услуги по проведению оценочных работ по оценке стоимости арендной платы и стоимости объектов недвижимости, находящихся на территории муниципального образования «Город Кедровый» на общую сумму 34 440,00 рублей.

Выполнены кадастровые работы по изготовлению и формированию технических планов, технических паспортов для постановки на кадастровый учет объектов недвижимости, расположенных на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 19 объектов на общую сумму 299 398,84 рублей.

Оказаны коммунальные услуги по поставке тепловой энергии за пустующие помещения БПК, д.9 второго микрорайона города Кедрового, ДЮЦ на общую сумму 437,60 тыс. руб.

В 2023 году задолженность по арендным платежам выросла в связи с не поступлением в бюджет муниципального образования «Город Кедровый» арендных платежей за аренду земельных участков и имущества от следующих арендаторов: ООО «СТК», ООО «СТА», ООО «Авиакомпания «ТомскАвиа», ООО ПромАвиасервис», ИП Ващенко. Со всеми должниками ведется претензионная работа, направлены исковые заявления в Арбитражный суд для взыскания задолженности. Исполнительные листы на ООО «СТК», ООО «СТА», ООО «Авиакомпания «ТомскАвиа», ООО ПромАвиасервис» находятся на исполнении у судебных приставов.

В 2023 году списана задолженность ПАО «Сибнефтегеофизика» в общей сумме 1 624 012,05 руб. по договорам аренды земельных участков №№ 287,288,289,290 от 28.06.2006.

По подпрограмме 4. **«Устойчивое развитие сельских территорий»:**

В 2023 году в Администрацию города Кедрового не поступило заявлений на единовременную материальную помощь на содержание вновь приобретаемых коров. Поголовье крупнорогатого скота в 2023 году составило 87 голов, в 2022 году содержали 129 голов.

Выполнялись работы по покосу травы на общественных территориях с. Пудино.

Мэр города Кедрового Н.А. Соловьева

Кирсанова Анастасия Сергеевна

8 (38250) 35-418