ДУМА ГОРОДА КЕДРОВОГО

РЕШЕНИЕ

| 04.06.2010 |  | № 30 |
| --- | --- | --- |

Томская область

г.Кедровый

Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Кедровый»  в 2010-2013 годах»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации Томской области от 17.12.2009 № 203а «Об утверждении долгосрочной областной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской области в 2010-2013 годах», статьей 8 Устава муниципального образования «Город Кедровый»

РЕШИЛА:

1. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Кедровый»  в 2010-2013 годах» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на контрольно-правовую комиссию Думы.

| Председатель Думы города Кедрового С.Н. Ковалев |  | Мэр города Кедрового ## Л.С. Зварич |
| --- | --- | --- |

# Приложение

к решению Думы города Кедрового

от 04.06.2010  № 30

Долгосрочная муниципальная  целевая программа

«Повышение безопасности дорожного движения  на территории муниципального образования «Город Кедровый»  в 2010-2013 годах»

ПАСПОРТ

долгосрочной муниципальной целевой программы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Кедровый» в 2010-2013 годах»

| Наименование долгосрочной муниципальной целевой программы | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Кедровый» в 2010-2013 годах» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; Постановление Администрации Томской области от 17.12.2009 № 203а «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской области в 2010-2013 годах» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Город Кедровый» |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования «Город Кедровый»; Отделение внутренних дел по городу Кедровому Томской области (далее – Кедровское ГОВД); Отдел образования Администрации города Кедрового (далее – Отдел образования); Отдел по культуре Администрации города Кедрового (далее – Отдел по культуре); МУЗ Медсанчасть г. Кедрового |
| Цели Программы | Улучшение качества дорог. Развитие придорожной инфраструктуры, включающей освещение: - пришкольных территорий; - территорий МУЗ МСЧ г.Кедрового, общей врачебной практики с.Пудино, ФАП п.Рогалево; - основных маршрутов движения граждан через дороги. Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. |
| Задачи Программы | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий; повышение эффективности функционирования системы государственного управления в области обеспечения безопасности дорожного движения. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2010 – 2013 годы |
| Источники финансирования | Средства местного бюджета. Средства областного бюджета. Внебюджетные источники. |
| Основные мероприятия Программы | 1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения: 1.1. информационное воздействие на население в целях формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; 1.2. проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения; 1.3. профилактика детского дорожного травматизма; 1.4. совершенствование контроля за соблюдением участниками дорожного движения установленных нормативов и правил. 2. Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспорта и пешеходов: 2.1. устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий; 2.2. оптимизация скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети. 3. Совершенствование системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях: 3.1. оснащение патрульных автомобилей средствами оказания первичной медицинской помощи; 3.2. обучение оказанию первой медицинской помощи пострадавшим на месте дорожно-транспортного происшествия работников и сотрудников служб, участвующих в проведении работ на месте дорожно-транспортного происшествия; 3.3. материально-техническое обеспечение лечебных учреждений, оказывающих экстренную медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий |
| Ожидаемые показатели эффективности Программы | 1. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. 2. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. |
| Организация управления Программой и контроль за ее реализацией | Дума города Кедрового; Администрация муниципального образования «Город Кедровый» |

1. Содержание проблемы

Существующая дорожно-транспортная сеть в муниципальном образовании «Город Кедровый» не соответствует соответствующим нормативным требованиям. Наиболее целесообразным и оправданным в настоящее время является единственно-возможная стратегия – «сохранить, что имеем». Основной задачей данной стратегии является сохранение существующей сети автомобильных дорог. Поэтому на решение данной проблемы в первую очередь должны быть направлены имеющиеся средства, а именно:

- содержание и ремонт автомобильных дорог с целью приостановки разрушения дорог и обеспечения их сохранности, повышение безопасности дорожного движения;

- обеспечение качества ремонтно-строительных работ, при котором может быть достигнута эксплуатационная надежность и долговечность дорог.

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Дорожно-транспортные происшествия (далее – ДТП) являются одной из важнейших и обостряющихся проблем в Томской области. Сложившийся дисбаланс между ростом автомобильного парка и уровнем развития улично-дорожной сети городов и населенных пунктов Томской области привёл к осложнению дорожно-транспортной обстановки и ухудшению условий движения. Только в 2009 году увеличение парка транспортных средств в Томской области составило 6,9%, в г. Кедровом –  38 %.

По статистике в 2009 году на территории Томской области зарегистрировано 811 дорожно-транспортных происшествий, в которых ранения получили 964 человека,  погибло 143 человека. На территории муниципального образования «Город Кедровый» зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек пострадал и 1 погиб.

Основными причинами ДТП стали:

- нарушение правил дорожного движения;

- водители, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения.

Остается сложной ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом. За 12 месяцев 2009 года на территории Томской области зарегистрировано 128 ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в результате которых 6 детей погибло и 129 детей получили ранения. В 61 ДТП юные участники движения допустили нарушения Правил дорожного движения. В результате этих происшествий 3 ребёнка погибло, 57 получили травмы. В г.Кедровом –  1 ДТП, 1 ребенок погиб (9-летний мальчик пытался зацепиться  за борт прицепа, но сорвался и оказался под его колесом).

Изучение особенностей современного дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит постепенное увеличение ДТП, в результате которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой степенью тяжести. Неэффективная организация работы по оказанию медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате таких ДТП, является одной из основных причин высокой смертности. Общая смертность указанных лиц в 12 раз выше, чем при получении травм в результате других несчастных случаев, инвалидами они становятся в 6 раз чаще.

Сложившаяся критическая ситуация в области обеспечения безопасности дорожного движения характеризуется наличием тенденций к её дальнейшему ухудшению, что определяется следующими факторами:

высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП, в том числе детский травматизм;

значительная доля людей наиболее активного трудоспособного возраста среди лиц, погибших в результате ДТП;

продолжающееся ухудшение условий дорожного движения в населенных пунктах Томской области;

низкий уровень безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом.

Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требует выработки и реализации долгосрочной стратегии, эффективности механизмов взаимодействия органов государственной власти,   органов местного самоуправления и организаций, общественных и других организаций при возможно более полном учёте интересов граждан.

Решение проблемы дорожно-транспортного травматизма невозможно в рамках очередного финансового года за счет использования действующего рыночного механизма и без координации межведомственных и межотраслевых связей.

Система обеспечения безопасности дорожного движения, сформированная без применения программно-целевого метода, характеризуется недостаточной комплектностью и отсутствием эффективного механизма координации действий федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Томской области и органов местного самоуправления, что ведёт к разобщённости при осуществлении деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Только с помощью специальных мер можно уменьшить негативные последствия автомобилизации.

Эти меры реализуются во всем мире в рамках специальных программ повышения безопасности дорожного движения. Зарубежный опыт свидетельствует о том, что использование программно-целевого подхода позволяет ежегодно добиваться устойчивого сокращения числа погибших в ДТП.

Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена следующими причинами:

социально-экономическая острота проблемы;

межотраслевой и межведомственный характер проблемы;

необходимость привлечения к решению проблемы федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Томской области, органов местного самоуправления и общественных институтов.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить:

координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Томской области и органов местного самоуправления  в области обеспечения безопасности дорожного движения;

реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество ДТП с пострадавшими и количества лиц, погибших в результате ДТП.

2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП, и количество ДТП с пострадавшими.

Условиями достижения цели Программы является решение следующих задач:

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на территории муниципального образования «Город Кедровый»;

сокращение времени прибытия соответствующих служб на место ДТП, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП;

повышение эффективности функционирования системы государственного управления в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Планируется осуществление следующих первоочередных мероприятий:

проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения;

повышение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

техническое оснащение Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации;

ликвидация мест концентрации ДТП;

оптимизация скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети, организация стоянок транспортных средств;

обучение оказанию первичной медицинской помощи лицам, пострадавшим на месте ДТП, работников служб, участвующих в проведении работ на месте ДТП, а также участников дорожного движения;

оснащение подразделений дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации средствами оказания первичной медицинской помощи.

3. Основные источники финансирования Программы

средства местного бюджета  – 183,0

средства областного бюджета  – 105,0

внебюджетные источники – 20,0

4. Сроки реализации Программы

Мероприятия долгосрочной муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Кедровый»  предполагается осуществить в течение четырех лет (2010-2013 годы).

5. Ожидаемые результаты от реализации Программы

Реализация программных мероприятий позволит сократить:

транспортный риск;

социальный риск;

тяжесть последствий ДТП;

количество мест концентрации ДТП;

количество ДТП по вине водителей, стаж управления транспортным средством которых не превышает 3 лет;

количество детей, погибших в результате ДТП;

количество ДТП с пострадавшими.

6. Сведения о заказчике, разработчиках и исполнителях Программы

Заказчиком Программы является Администрация Томской области, Администрация города Кедрового.

Основными разработчиками Программы является Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Кедровый».

Исполнители программы:

Администрация  муниципального образования «Город Кедровый»;

Отделение внутренних дел по городу Кедровому Томской области (по согласованию);

Отдел образования Администрации города Кедрового;

Отдел по культуре Администрации города Кедрового;

МУЗ  Медсанчасть г. Кедрового.

7. Контроль за реализацией Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляют:

Дума города Кедрового;

Администрация города Кедрового.

Приложение

долгосрочной муниципальной целевой программы

«Повышение безопасности дорожного движения

на территории муниципального образования «Город Кедровый»

в 2010-2013 годах»

| № п.п. | Наименование мероприятия | Срок исполнен. |  | Объем финансир. (тыс.руб.) всего (прогноз) | В том числе за счет средств: |  |  |  | Ответственные исполнители | Показатели результата мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Федерально- го бюджета (прогноз) | областного бюджета (прогноз) | местного бюджета (прогноз) | внебюд- жетных источни-ков (прогноз) |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение широкомасштабных акций «Внимание–дети!», «Вежливый водитель», «Зебра» и т.д. Привлечение Отдела образования к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения | 2010-2013 | 16 |  |  | 16 |  |  | Кедровское ГОВД, Администрация муниципального образования «Город Кедровый», Отдел по культуре | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |
|  |  | 2010 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 2011 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 1.2. | Создание пропагандистской продукции, размещение материалов в средствах массовой информации | 2010-2013 | 32 |  |  | 32 |  |  | Кедровское ГОВД, Администрация муниципального образования «Город Кедровый», Отдел по культуре | Формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения |
|  |  | 2010 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 2011 | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 1.3. | Проведение массовых мероприятий с детьми: Беседа-викторина о правилах дорожного движения «Красный, желтый, зеленый» в библиотечной системе г. Кедрового и с.Пудино. Конкурс плаката по безопасному поведению на дорогах. Игра-викторина «Правила движения детям надо знать». Конкурс рисунков «Соблюдай правила дорожного движения». Викторина «Знаешь ли ты правила дорожного движения». | 2010-2013 | 43,0 |  |  |  | 24,0 | 20,0 | Кедровское ГОВД, Отдел образования, Отдел по культуре | Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах |
|  |  | 2010 | 10,0 |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  |
|  |  | 2011 | 11,0 |  |  |  | 6,0 | 5,0 |  |  |
|  |  | 2012 | 11,0 |  |  |  | 6,0 | 5,0 |  |  |
|  |  | 2013 | 11,0 |  |  |  | 6,0 | 5,0 |  |  |
| 1.4. | Проведение конкурса юных велосипедистов «Безопасное колесо», участие команды в областном конкурсе «Безопасное колесо» | 2010-2013 |  |  |  |  |  |  | Кедровскок ГОВД | Снижение детского дорожного транспортного травматизма |
| 1.5. | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов | 2010-2013 | 12,0 |  |  |  |  |  | Отдел образования | Снижение вероятности наездов на детей в темное время суток |
|  |  | 2010 | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2011 | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |  |
| 1.6. | Повышение квалификации преподавательского состава общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений | 2010-2013 |  |  |  |  |  |  | Отдел образования | Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |
| 1.7. | Организация в период летних школьных каникул на детских площадках профилактических мероприятий, конкурсов, викторин по предупреждению нарушений правил дорожного движения | 2010-2013 | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  | Отдел образования, Кедровское ГОВД | Формирование у участников дорожного движения навыков безопасного поведения |
|  |  | 2010 | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  | 2011 | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  | 2012 | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  | 2013 | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |
| 1.8. | Привлечение общественных формирований для проведения мероприятий с владельцами индивидуального автотранспорта по профилактике ДТП и детского дорожно-транспортного травматизма | 2010-2013 |  |  |  |  |  |  | Кедровское ГОВД, Администрация муниципального образования «Город Кедровый» | Повышение роли общественных формирований в проведении профилактичес-кой работы |
| 1.9. | Издание печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения для дошкольных и общеобразовательных учреждений (памятки, буклеты, листовки и др.) | 2010-2013 |  |  |  |  |  |  | УВД по Томской области, Кедровское ГОВД | Формирование у участников дорожного движения правосознания в области дорожного движения |
| 1.10. | Ежеквартальное информирование Отдела образования и МУЗ Медсанчасти г. Кедрового о состоянии дорожных происшествий с участием несовершеннолетних | 2010-2013 |  |  |  |  |  |  | Кедровское ГОВД | Профилактика детского дорожного травматизма, своевременная выработка совместных мероприятий |
| 1.11. | Проведение комплексных весенне-летних и осенне-зимних проверок эксплуатационного состояния автомобильных дорог, автобусных маршрутов, с обязательными контрольными проверками выполнения намеченных мероприятий по устранению выявленных недостатков | 2010-2013 |  |  |  |  |  |  | Кедровское ГОВД, Администрация муниципального образования «Город Кедровый» | Принятие мер упреждающего характера в целях недопущения совершения ДТП с тяжкими последствиями |
|  |  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Выделение площадок и их обустройство для организации работы с детьми по безопасности дорожного движения | 2010-2013 |  |  |  | 45,0 |  |  | Администрация муниципального образования «Город Кедровый» | Развитие навыков безопасного поведения на дорогах, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма |
|  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Проведение проверок: | 2010-2013 |  |  |  |  |  |  | Кедровское ГОВД | Предупреждение ДТП, с участием автотранспорта осуществляющего пассажирские перевозки |
| 1.13.1. | Владельцев, осуществляющих пассажирские перевозки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13.2. | Владельцев автотранспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров легковым такси и перевозку грузов автомобилями грузоподъемностью свыше 2,5 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Установка вновь и замена поврежденных дорожных знаков на дорогах | 2010-2013 |  |  |  |  | 100 |  | Администрация муниципального образования «Город Кедровый» | Улучшение организации дорожного движения |
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 2.2. | Ремонт, приведение в соответствие с ГОСТом, покраска металлических барьерных ограждений с установкой катафотов | 2010-2013 |  |  |  |  | 40 |  | Администрация муниципального образования «Город Кедровый» | Снижение аварийности на дорогах, совершенствова-ние условий движения на автомобильных дорогах, повышение законных прав пользователей автомобильными дорогами на безопасные условия движения и сохранность их имущества |
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 2.3. | Об организации работы по строительству специализированной платной стоянки для хранения задержанного автотранспорта на территории муниципального образования «Город Кедровый» | 2010 |  |  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования «Город Кедровый» | Повышение эффективности деятельности сотрудников ГИБДД |
| III. Мероприятия, направленные на развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обучение сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП | 2010-2013 |  |  |  |  |  |  | МУЗ МСЧ г.Кедрового | Снижение тяжести последствий ДТП |
| 3.2. | Комплектование специальными медицинскими укладками патрульных автомобилей, участвующих в ликвидации последствий на месте ДТП | 2010-2013 |  |  |  |  |  |  | Кедровское ГОВД | Снижение тяжести последствий ДТП |