АДМИНИСТРАЦИЯ    ГОРОДА КЕДРОВОГО

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 31.01.2012г. |  | № 52 |
| --- | --- | --- |

##### Томская область

г.Кедровый

Об утверждении муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт  жилищного фонда на 2012- 2014 годы»

В соответствии со статьей 5 Закона Томской области от 14.07.2005 №104-ОЗ «О реконструкции и капитальном ремонте жилищного фонда на территории Томской области», статьей 8 Устава муниципального образования «Город Кедровый», Постановления Администрации города Кедрового от 03.06.2011 № 226 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации долгосрочных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый», в целях организации работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную целевую программу «Капитальный ремонт жилищного фонда на 2012-2014 годы» согласно приложению.

- Опубликовать настоящее Постановление в газете «В краю кедровом», разместить на официальном сайте Администрации города Кедрового www.kedradm.tomsk.ru.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Мэра города Кедрового И.В. Назарова.

И.о. Мэра                                                                                                                   Ж.Ю. Горячева

# Приложение

# УТВЕРЖДЕНО

# Постановлением

# Администрации  города Кедрового

от __________2012 №________

###### Муниципальная целевая программа

«Капитальный ремонт жилищного фонда на 2012-2014 годы»

# Паспорт программы

| Наименование программы | Капитальный ремонт жилищного фонда на 2012-2014 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Распоряжение Администрации города Кедрового № 346 от 10 ноября 2011 «О разработке Долгосрочных целевых программ» |
| Заказчик программы | Администрация города Кедрового |
| Разработчик целевой программы | Отдел по управлению муниципальной собственностью Администрации города Кедрового |
| Испонители целевой программы | Отдел по управлению муниципальной собственностью Администрации города Кедрового |
| Сроки реализации программы | 2012-2014 годы |
| Цель программы | Основной целью программы является организация проведения капитального ремонта жилищного фонда с учетом требований законодательства, а также жилищных прав граждан. |
| Основные задачи программы | Основными задачами программы являются: - снижение физического износа муниципального жилищного фонда; - увеличение срока эксплуатации жилищного фонда; - снижение рисков возникновения аварийных ситуаций; - улучшение жилищных условий граждан. |
| Объем и источники финансирования программы | Общий объем финансирования целевой программы - 1680,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: Источники; 2012; 2013; 2014; Всего. Местный бюджет, тыс.руб.; 400,00; 600,00; 680,00; 1680,00. |
| Ожидаемые конечные результаты программы | В результате реализации Программы ожидается: - Снижение износа отремонтированных жилых домов до 20 %, - отсутствие аварийных ситуаций, связанных с износом жилищного фонда |
| Контроль за исполнением программы | Первый заместитель Мэра города Кедрового В течение всего периода реализации Программы отдел по управлению муниципальной собственностью администрации города Кедрового формирует ежеквартальный и ежегодный отчет о реализации Программы. Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом мониторинг Программы осуществляется по результатам первого, второго и третьего квартала текущего года в виде квартального отчета о реализации Программы. Результаты ежегодного мониторинга в форме годового отчета предоставляются не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным. |

# 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

# программными методами

По состоянию на 1 октября 2011 года муниципальный жилищный фонд представляет собой:

- в городе Кедровом 35 многоквартирных жилых домов общей жилой площадью 62638 кв.м., в том числе площадь жилых помещений муниципальной собственности 4734 кв.м.;

- в сельских населенных пунктах – 83 муниципальных жилых домов общей жилой площадью 5305 кв.м.

В городе Кедровом муниципальный жилищный фонд постройки с 1987 по 1993 год, в сельской местности – 1939-1988г.г.

Таблица характеристик муниципальных жилых домов города Кедрового

| Адреса жилых домов | Номер проекта | Характеристики здания | Период ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 мкр. №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 49, 53, 55, 56, 57 | 116-115-57 | 2-х этажные, 4-х, 8-ми квартирные, деревянные, благоустроенные, кровля скатная шиферная | 1987-1993 |
| 1 мкр., №39, 40 | типовой 4209 | 5-ти этажные, 100-110 квартирные, крупнопанельные, благоустроенные, кровля плоская с мягким рулонным покрытием | 1988-1990 |
| 1 мкр., №50, 52 | типовой 116-115-9 | 2-х этажные деревянные общежития, полублагоустроенные, кровля скатная шиферная | 1986-1988 |
| 1 мкр., дома №5, 6; 2 мкр. дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6 | серия 75-А | 5-ти этажные, 50-ти квартирные, крупнопанельные, благоустроенные, кровля плоская с мягким рулонным покрытием | 1988-1993 |
| 2 мкр. дома №11, 12, 13 | 2-06-92/12-АС | 5-ти этажные, 72-ти квартирные, крупнопанельные, благоустроенные, кровля плоская с мягким рулонным покрытием | 1991-1993 |
| 2 мкр. дома №7, 8 | инд. проект т/п 164-12-180,2 | 4-х этажные, 42-х квартирные, кирпичные, благоустроенные, кровля плоская с мягким рулонным покрытием | 1990 |

За период с 2008 по 2010 годы произведены следующие работы по капитальному ремонту муниципальных жилых домов:

| Адрес дома | Характер капитального ремонта | Стоимость работ, руб. | Подрядчик |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 год |  |  |  |
| п.Рогалево, ул. Колхозная, д.1, кв.2 | Ремонт полов, крыльца | 325000 | ООО «МСУ-35» |
| п.Калининск. ул.Новая, д.4. кв.1 | Ремонт перекрытия, полов, обшивка стен, перекладка печей, замена дверных блоков | 74880 | ООО «Сибтехносервис» |
| Всего 399880 |  |  |  |
| 2009 год |  |  |  |
| г.Кедровый, 2 мкр. дом 12 (один подъезд) | Полная замена кровельного покрытия на наплавляемый материал | 371000 | ООО «Сибтехносервис» |
| п.Останино, ул.Лесная, д.2, кв. 3 | Ремонт перекрытия, стен, перекладка печи | 266538 | ИП Абзайдинов |
| п.Останино, ул.И.Ветрича, д.34, кв.1 | Ремонт перекрытия, полов, перекладка печи |  | ИП Абзайдинов |
| Приобретение кирпича, печной арматуры и рубероида для ремонта печей и крыш муниципальных квартир в сельских населенных пунктах |  | 89 000 | КФ ЗАО ВИГК |
| Всего |  | 726 538 рублей |  |
| 2008 год |  |  |  |
| г.Кедровый, 2 мкр., дом 12 (два подъезда) | Полная замена кровельного покрытия на наплавляемый материал | 540 000 | ООО «Сибтехносервис» |
| п.Лушниково, ул.Молодежная, д.4, кв.1 | Ремонт перекрытия, стен, смена оконных блоков | 192 000 | ИП Абзайдинов |
| Приобретение кирпича для ремонта печей муниципальных квартир в сельских населенных пунктах |  | 58 000 | КФ ЗАО ВИГК |
| Всего |  | 790 000 рублей |  |

По результатам осмотра муниципального жилищного фонда в сельских населенных пунктах установлено, что деревянный жилищный фонд требует проведения капитального ремонта в связи с износом стен, перекрытий, кровель, фундаментов, печей.  В соответствии с Жилищным Кодексом проведение капитального ремонта является обязанностью собственников жилых помещений. Многоквартирные жилые дома г. Кедрового могут быть включены в программу при наличии Решения собрания собственников жилья.

# 2.Основные цели и задачи Программы

Основной целью программы является организация проведения капитального ремонта жилищного фонда с учетом требований законодательства, а также жилищных прав граждан.

Основными задачами программы являются:

- снижение физического износа муниципального жилищного фонда;

- увеличение срока эксплуатации жилищного фонда;

- снижение рисков возникновения аварийных ситуаций;

- улучшение жилищных условий граждан.

# 3.Сроки реализации Программы

Реализация программы будет осуществляться в течение 2012-2014 годов в рамках предусмотренных в местном бюджете средств и средств, привлеченных из внебюджетных источников.

# 4.Перечень программных мероприятий

В соответствии с поставленными целями и задачами система программных мероприятий включает в себя работу по следующим направлениям:

- утверждение списка жилых домов, подлежащих ремонту;

- размещение муниципального заказа по проведению ремонта жилищного фонда;

- проведение ремонта жилищного фонда в соответствии с муниципальным контрактом;

- контроль за качеством выполненных работ в течение гарантийного срока.

# 5. Ресурсное обеспечение Программы

Расходы на реализацию программы составят 1680,0 тыс. руб. (в ценах 2011 года), Прогнозное распределение финансовых ресурсов на реализацию программы приведено в Приложении.

Объемы финансирования на 2012-2014 годы подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта местного бюджета на соответствующий год, исходя из его возможностей.

# 6. Механизм реализации Программы и контроль за реализацией Программы

Задачи Администрации города Кедрового:

1.формирование муниципальной целевой программы по капитальному ремонту жилищного фонда, включающей следующие рекомендуемые показатели:

список жилых домов, подлежащих ремонту;

объем средств, требуемых для проведения указанных ремонтов (при необходимости указывается размер софинансирования программы из средств областного бюджета и внебюджетных источников);

2) создание необходимой нормативной правовой базы;

4) ежегодная корректировка списка жилых домов, подлежащих ремонту, по состоянию на первое апреля;

5) определение размера денежных средств, необходимых для проведения ремонта жилых домов. Размер денежных средств определяется исходя из предоставляемых сметных расчетов, составленных на основании дефектных ведомостей;

6) осуществление контроля за ходом и качеством выполнения работ. Составление и предоставление отчета о расходовании средств, полученных из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Управление муниципальной целевой программой «Капитальный ремонт жилищного фонда на 2012-2014 годы» осуществляется заказчиком Администрацией города Кедрового.

Администрация города Кедрового формирует список жилых домов, подлежащих ремонту, осуществляет контроль за выполнением программы на местном уровне и за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, участвует в подготовке предложений по внесениям изменений в программу.

Контроль за исполнением данной целевой Программы возлагается на Первого заместителя Мэра города Кедрового.

В течение всего периода реализации Программы отдел по управлению муниципальной собственностью администрации города Кедрового формирует ежеквартальный и ежегодный отчет о реализации Программы.

Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом мониторинг Программы осуществляется по результатам первого, второго и третьего квартала текущего года  в виде квартального отчета о реализации Программы.

Результаты ежегодного мониторинга в форме годового отчета предоставляются не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

# 7. Прогноз ожидаемых результатов Программы и оценка эффективности

В результате реализации программы достигается: Снижение износа отремонтированных жилых домов до 20 %, отсутствие аварийных ситуаций, связанных с износом жилищного фонда, улучшениие жилищных условий граждан.

Табл. 1 Индикаторы целей и задач Программы.

| № п/п | Наименование мероприятий | Индикатор | Ед.изм. | Прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. |
| 1 | Укрепление и ремонт стен | Количество отремонтированной площади стены | кв.м. | 22 | - | - |
| 2 | Замена венцов | Длина замененных венцов | м. | 20 | 24 | 23 |
| 3 | Ремонт перекрытия | Количество отремонтированной площади перекрытия | кв.м. | 4 | - | - |
| 4 | Перекладка печей | Количество отремонтированных печей | шт. | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Замена дверного блока | Количество дверных блоков | шт. | 1 | - | - |
| 6 | Замена электропроводки | Длина замененной проводки | м. | 30 | - | 25 |
| 7 | Устройство веранды | Количество отремонтированной площади веранды | кв.м. | 12 | - | - |
| 8 | Смена оконных блоков | Количество оконных блоков | шт. | 3 | 3 | 3 |
| 9 | Ремонт крыши | Количество отремонтированной площади крыши | кв.м. | 20 | 20 | - |
| 11 | Замена бруса под окнами | Длина замененного бруса | м. | - | 6 | 7 |
| 12 | Устройство крыльца | Количество отремонтированной площади крыльца | кв.м. | 12 | - | - |
| 13 | Ремонт пола | Количество отремонтированной площади пола | кв.м. | 43 | 91 | 84 |
| 14 | Остекление оконных рам | Количество остекленных оконных рам | шт. | - | 4 | - |

| Приложение № 1 |  |
| --- | --- |
| к долгосрочной целевой программе «Капитальный ремонт жилищного фонда на 2012-2014 годы» |  |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Капитальный ремонт жилищного фонда на 2012-2014 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Приоритетность | Сроки исполнения | Стоимость (тыс.руб.) | Источники финансирования |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | Бюджеты других уровней |  | Внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный | областной |  |  |
| 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Укрепление стен сжимами, замена венцов, ремонт перекрытия, крыльца, перекладка печей, замена дверного блока, устройство крыльца п. Лушниково, пер.Аэропортовский, д.4, кв.2 | первоочередная | В течение года | 120,00 | 120,00 | - | - | - |  |
| 2 | Ремонт полов, стен, смена оконных блоков, устройство веранды, замена электропроводки с. Пудино, пер.Чапаева, д.10, кв.2 | первоочередная | В течение года | 120,00 | 100,00 | - | - | - |  |
| 3 | Ремонт крыши, крылец, перекладка печей, стягивание стен п. Лушниково, ул.Лесная, д.21, кв.1,2 | первоочередная | В течение года | 120,00 | 100,00 | - | - | - |  |
| 4 | Приобретение кирпича | первоочередная | Февраль-апрель | 80,00 | 80,00 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 400,00 | 400,00 |  |  |  |  |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена бруса под окнами, ремонт крыши, полов, устройство крыльца, перекладка печи п. Лушниково, ул. Молодежная, д.6, кв.1 | первоочередная | В течение года | 173,00 | 173,00 | - | - | - |  |
| 6 | Выравнивание полов с частичной заменой настила, замена нижних венцов, устройство веранды и крыльца п. Лушниково, ул. Зеленая, д.5, кв.2 | первоочередная | В течение года | 173,00 | 173,00 | - | - | - |  |
| 7 | Замена нижних венцов, замена оконных блоков, замена стекол, ремонт полов, перекладка печи п. Лушниково, ул. Геологическая, д.15, кв.2 | первоочередная | В течение года | 174,00 | 174,00 | - | - | - |  |
| 8 | Приобретение кирпича | первоочередная | В течение года | 80,00 | 80,00 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 600,00 | 600,00 |  |  |  |  |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Устройство остекления, замена покрытия полов, перекладка печи, обшивка стен и потолков ГВЛ, замена электропроводки и счетчика с.Пудино, ул. Горького, д.7, кв.2 | первоочередная | В течение года | 300,00 | 300,00 | - | - | - |  |
| 10 | Замена нижних венцов, замена оконных блоков и подоконных досок, замена покрытия полов в коридоре и крыльца с. Пудино, ул. Новая, д.20, кв.1 | первоочередная | В течение года | 300,00 | 300,00 | - | - | - |  |
| 12 | Замена нижних венцов и бруса под окнами, ремонт полов п. Лушниково, ул. Лесная, д.2, кв.2 | первоочередная | В течение года | 300,00 | 300,00 | - | - | - |  |
| 13 | Приобретение кирпича | первоочередная | Февраль-апрель | 80,00 | 80,00 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 680,00 | 680,00 |  |  |  |  |