АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА КЕДРОВОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2012									         № 54

Томская область

г.Кедровый

Об утверждении долгосрочной  целевой   программы  «Повышение безопасности дорожного движения  на территории муниципального образования «Город Кедровый»  в 2012-2013 годах»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного  кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Томской области от 17.12.2009 №203а «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории  Томской области в 2010-2013 годах», статьей 8 Устава муниципального образования «Город Кедровый»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить долгосрочную целевую  программу «Повышение безопасности дорожного движения  на территории муниципального образования «Город Кедровый»  в  2012-2013 годах»  согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее Постановление  в газете «В краю кедровом» и разместить на официальном сайте администрации города Кедрового в сети «Интернет».

3. Постановление Администрации города Кедрового от 13.04.2011 года №136 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой   программы  «Повышение безопасности дорожного движения  на территории муниципального образования «Город Кедровый»  в 2011-2013 годах», считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя Мэра города Кедрового Назарова И.В.

И.о. Мэра 										Ж.Ю. Горячева

Согласовано:

Заместитель Мэра по социальной политике

и управлению делами

___________Ж.Ю. Горячева

«_____»___________2012 года

Раздать: В дело: – 1 экз. Воропаева Л.П. – 1 экз. Горячева Ж.Ю. – 1 экз. Ковалёва О.И. – 1 экз. Назаров И.В. – 1 экз. Борисова И.В. – 1 экз. Соловьева Н.А. – 1 экз. Сергеев А.В. – 1 экз. Мазеина С.В. – 1 экз.

Синяткина Г.В. – 1 экз. Баклина Е. В. – 1 экз. Ломакина И.Н. – 1 экз.

Воропаева Л.П. Телефон: 3 55 39

# Приложение

к Постановлению Администрации

города Кедрового

от  ______________2012 №________

ПАСПОРТ

долгосрочной целевой программы

«Повышение безопасности дорожного движения  на территории муниципального образования «Город Кедровый»  в 2012-2013 годах»

| Наименование долгосрочной целевой программы | Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Кедровый» в 2012-2013 годах» (далее – Программа) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание разработки Программы | Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; Постановления Администрации Томской области от 17.12.2009 №203а «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской области в 2010-2013 годах», Постановления Администрации Томской области от 26.09.2011 года «О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 17.12.2009 №203а» |  |  |  |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Город Кедровый» |  |  |  |
| Разработчик Программы | Главный специалист по МОБ работе Воропаева Л.П. |  |  |  |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования «Город Кедровый»; Пункт полиции №14 по обслуживанию г. Кедровый МО МВД России «Чаинский» УМВД России по Томской области Отдел образования Администрации муниципального образования «Город Кедровый» (далее – Отдел образования); Муниципальное учреждение «Культура» (далее – МУ «Культура»); Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Медсанчасть г. Кедрового (далее – МБУЗ МСЧ г. Кедрового) |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2012 – 2013 годы |  |  |  |
| Цели Программы | 1. Улучшение качества дорог. 2. Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. 3. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и погибшими. |  |  |  |
| Задачи Программы | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий. |  |  |  |
| Основные мероприятия Программы | 1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения: 1.1. информационное воздействие на население в целях формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; 1.2. проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стериатипов законопослушного поведения; 1.3. профилактика детского дорожного травматизма; 1.4. совершенствование контроля за соблюдением участниками дорожного движения установленных нормативов и правил. 2. Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспорта и пешеходов: 2.1. устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий; 2.2. оптимизация скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети. 3. Совершенствование системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях: 3.1. оснащение патрульных автомобилей средствами оказания первичной медицинской помощи; 3.2. обучение оказанию первой медицинской помощи пострадавшим на месте дорожно-транспортного происшествия, работников и сотрудников служб, участвующих в проведении работ на месте дорожно-транспортного происшествия; 3.3. материально-техническое обеспечение лечебных учреждений, оказывающих экстренную медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования | По источникам финансирования: | 2012 | 2013 | Всего: |
|  | средства местного бюджета | 51,0 | 51,0 | 102,0 |
|  | средства областного бюджета | 55,0 | 15,0 | 75,0 |
|  | внебюджетные источники | 5,0 | 5,0 | 10,0 |
| Ожидаемые показатели эффективности Программы | 1. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. 2012 – 0 2013 – 0 2. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) с пострадавшими 2012 – 20 ДТП, пострадавших -1 чел. 2013 – 18 ДТП, пострадавших – 0 чел. |  |  |  |
| Контроль за исполнением Программы | Первый заместитель Мэра города Кедрового В течение всего периода реализации Программы главный специалист по МОБ работе формирует ежеквартальный и ежегодный контроль о реализации Программы. Ежеквартально до 15 числа, следующего за отчетным кварталом, мониторинг Программы осуществляется по результатам первого, второго и третьего квартала текущего года в виде квартального отчета о реализации Программы. Результаты ежегодного мониторинга в форме годового отчета предоставляется не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным. |  |  |  |

1. Анализ текущей ситуации

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры  потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Дорожно-транспортные происшествия (далее – ДТП) являются одной из важнейших и обостряющихся проблем как в Томской области так и в муниципальном образовании «Город кедровый». Сложившийся дисбаланс между ростом автомобильного парка и уровнем развития улично-дорожной сети городов и населенных пунктов Томской области привёл к осложнению дорожно-транспортной обстановки и ухудшению условий движения. Только в 2011 году увеличение парка транспортных средств в Томской области составило 6,9%, в г. Кедровом   – 3,8%.

По статистике в 2011 году на территории муниципального образования «Город Кедровый» зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек пострадал.

Основными причинами ДТП стали:

нарушение правил дорожного движения;

неисправность транспортного средства;

водители, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения.

На территории муниципального образования «Город Кедровый»   дорожно-транспортных происшествий в 2011 году с участием детей не было.

Изучение особенностей современного дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит  постепенное увеличение ДТП, в результате которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой степенью тяжести. Неэффективная организация работы по оказанию медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате таких ДТП, является одной из основных причин высокой смертности. Общая смертность указанных  лиц в 12 раз выше, чем при получении травм в результате других несчастных случаев, инвалидами они становятся в 6 раз чаще.

Сложившаяся критическая ситуация в области обеспечения безопасности дорожного движения характеризуется наличием тенденций к её дальнейшему ухудшению, что определяется следующими факторами:

высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП, в том числе детский травматизм;

значительная доля людей наиболее активного трудоспособного возраста среди лиц, погибших в результате ДТП;

низкий уровень безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом.

Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требует выработки и реализации долгосрочной стратегии,  эффективности механизмов взаимодействия органов государственной власти,   органов местного самоуправления и организаций, общественных и других организаций при возможно более полном учёте интересов граждан.

Решение проблемы дорожно-транспортного травматизма невозможно в рамках очередного финансового года за счет использования действующего рыночного механизма и без координации межведомственных и межотраслевых связей.

Система обеспечения безопасности дорожного движения, сформированная без применения программно-целевого метода, характеризуется недостаточной комплектностью и отсутствием эффективного механизма координации действий  федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Томской области и органов местного самоуправления, что ведёт к разобщённости при осуществлении деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Только с помощью специальных мер можно уменьшить негативные последствия автомобилизации.

Эти меры реализуются во всем мире в рамках специальных программ повышения безопасности дорожного движения. Зарубежный опыт свидетельствует о том, что использование программно-целевого подхода позволяет ежегодно добиваться устойчивого сокращения числа погибших в ДТП.

Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена следующими причинами:

социально-экономическая острота проблемы;

межотраслевой и межведомственный характер проблемы.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить:

координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Томской области и органов местного самоуправления  в области обеспечения безопасности дорожного движения;

реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество ДТП с пострадавшими и количества лиц, погибших в результате ДТП.

2.  Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП, и количество ДТП с пострадавшими.

Условия достижения цели Программы является решение следующих задач:

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на территории муниципального образования «Город Кедровый»;

сокращение времени прибытия соответствующих служб на место ДТП, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП;

повышение эффективности функционирования системы государственного управления в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Планируется осуществление следующих первоочередных мероприятий:

проведение пропагандистских компаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения;

повышение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

ликвидация мест концентрации ДТП;

оптимизация скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети, организация стоянок транспортных средств;

обучение оказанию первичной медицинской помощи лицам, пострадавшим на месте ДТП, работников служб, участвующих в проведении работ на месте ДТП, а также участников дорожного движения;

оснащение подразделений дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации средствами оказания первичной медицинской помощи.

3.  Сроки реализации Программы

Мероприятия  долгосрочной  муниципальной  целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения  на территории муниципального образования «Город Кедровый»  предполагается осуществить в течение двух лет (2012-2013 годы).

4. Перечень программных мероприятий

Приложение к Программе №1.

5. Механизм реализации Программы

Главный специалист по МОБ работе несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Реализация программных мероприятий позволит сократить:

транспортный риск;

социальный риск;

тяжесть последствий ДТП;

количество мест концентрации ДТП;

количество ДТП по вине водителей, стаж управления транспортным средством которых не превышает 3 лет;

количество детей, погибших в результате ДТП;

количество ДТП с пострадавшими.

Объем средств и финансирование  Программы может уточняться исходя из финансовых возможностей бюджета муниципального образования «Город Кедровый» на очередной финансовый период.

Мероприятия направлены на выполнение задач Программы. Программа предусматривает ежегодное выполнение мероприятий, направленных на снижение ДТП.

6. Прогноз ожидаемых результатов  и оценка эффективности.

В результате реализации программы ожидается сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и погибшими. Выполнение мероприятий, направленных на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов, развитие системы оказание помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, непосредственно влияют на сокращение количества лиц пострадавших и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения показателей Программы, в качестве которых выбраны сокращение числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, и количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Таблица 1. Целевые показатели и индикаторы Программы.

| № п.п. | Показатель | Индикатор | Наименование единицы измерения | Прогноз |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 |
| 1 | Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | Количество лиц, погибших в результате ДТП | Человек | 0 | 0 |
| 2 | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и погибшими | Количество лиц, пострадавших в результате ДТП | Человек | 1 | 0 |
| 3 | Сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | Количество мест концентрации дорожно-транспортных | Мест | 0 | 0 |
| 4. | Проведение массовых мероприятий с детьми: - акций - конкурсов - викторин -бесед - классных часов - конкурсов | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 9 | 9 |
| 5. | Издание печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения для дошкольных и общеобразовательных учреждений (памятки, буклеты, листовки и др.) | Количество печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения для дошкольных и общеобразовательных учреждений (памятки, буклеты, листовки и др.) | Шт. | 300 | 300 |
| 6. | Проведение комплексных весенне-летних и осенне-зимних проверок эксплуатационного состояния автомобильных дорог, автобусных маршрутов | Количество комплексных весенне-летних и осенне-зимних проверок эксплуатационного состояния автомобильных дорог, автобусных маршрутов | Ед. | 4 | 4 |
| 7 | Ремонт дорожного полотна | Количество проведенного ремонта дорожного полотна | Метры | 50 | 100 |
| 8 | Установка вновь и замена поврежденных дорожных знаков | Количество | Шт. | 10 | 10 |

7. Контроль за ходом исполнения Программы

Контроль за ходом исполнения долгосрочной целевой Программы возлагается на Первого заместителя Мэра города Кедрового.

В течение всего периода реализации Программы главный специалист по МОБ работе формирует ежеквартальный и ежегодный контроль о реализации Программы.

Ежеквартально до 15 числа, следующего за отчетным кварталом, мониторинг Программы  осуществляется по результатам первого, второго и третьего квартала текущего года в виде квартального отчета о реализации Программы.

Результаты ежегодного мониторинга в форме годового отчета предоставляется не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

# ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к проекту решения Думы города Кедрового  по принятию долгосрочной муниципальной целевой  программы «Повышение безопасности дорожного движения  на территории

муниципального образования «Город Кедровый»  в 2012-2013 годах»

#### Исполнитель: Воропаева Л.П., главный специалист по МОБ работе

| Ф.И.О., должность | Виза | Дата поступления на согласование | Дата исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назаров И.В., Первый заместитель Мэра города Кедрового |  |  |  |  |
| Горячева Ж.Ю., Заместитель Мэра по социальной политике и Управлению делами Администрации города Кедрового |  |  |  |  |
| Ломакина И.Г., руководитель финансового отдела Администрации города Кедрового |  |  |  |  |
| Сергеев А.В., начальник пункта полиции №14 по обслуживанию г. Кедровый МО МВД России «Чаинский» УМВД России по Томской области |  |  |  |  |
| Борисова И.В. руководителя Отдела по управлению муниципальной собственности |  |  |  |  |

Приложение

к долгосрочной целевой программе

«Повышение безопасности дорожного движения  на территории муниципального образования «Город Кедровый»  в 2012-2013 годах»

| № п.п. | Наименование мероприятия | Срок исполнен. | Объем финансир. (тыс.руб.) всего (прогноз) | В том числе за счет средств: |  |  |  | Ответственные исполнители | Показатели результата мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федерального бюджета (прогноз) | областного бюджета (прогноз) | местного бюджета (прогноз) | внебюд- жетных источник. (прогноз) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение широкомасштабных акций «Внимание–дети!», «Вежливый водитель», «Зебра» и т.д. Привлечение Отдела образования к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения | 2012-2013 | 8 |  | 8 |  |  | Пункт полиции №14 по обслуживанию г.Кедровый» МО МВД России «Чаинский» УМВД России по Томской области, Администрация города Кедрового, Отдел образования, МУ редакция газеты «В Краю кедровом» | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |
|  |  | 2012 | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
| 1.2. | Создание пропагандистской продукции, размещение материалов в средствах массовой информации | 2012-2013 | 16 |  | 16 |  |  | Пункт полиции №14 по обслуживанию г.Кедровый» МО МВД России «Чаинский» УМВД России по Томской области, Администрация города Кедрового МУ редакция газеты «В Краю кедровом» | Формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения |
|  |  | 2012 | 8 |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 8 |  | 8 |  |  |  |  |
| 1.3. | Проведение массовых мероприятий с детьми: Беседа-викторина о правилах дорожного движения «Красный, желтый, зеленый» в библиотечной системе г. Кедрового и с.Пулино. Конкурс плаката по безопасному поведению на дорогах. Игра-викторина «Правила движения детям надо знать». Конкурс рисунков «Соблюдай правила дорожного движения» Викторина «Знаешь ли ты правила дорожного движения». | 2012-2013 | 22,0 |  |  | 12,0 | 10,0 | Пункт полиции №14 по обслуживанию г.Кедровый» МО МВД России «Чаинский» УМВД России по Томской области, Отдел образования, МУ «Культура» | Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах |
|  |  | 2012 | 11,0 |  |  | 6,0 | 5,0 |  |  |
|  |  | 2013 | 11,0 |  |  | 6,0 | 5,0 |  |  |
| 1.4. | Проведение конкурса юных велосипедистов «Безопасное колесо», участие команды в областном конкурсе «Безопасное колесо» | 2012-2013 |  |  |  |  |  | Пункт полиции №14 по обслуживанию г.Кедровый» МО МВД России «Чаинский» УМВД России по Томской области | Снижение детского дорожного транспортного травматизма |
| 1.5. | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов | 2012-2013 | 6,0 |  | 6,0 |  |  | Отдел образования | Снижение вероятности наездов на детей в темное время суток |
|  |  | 2012 | 3,0 |  | 3,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 3,0 |  | 3,0 |  |  |  |  |
| 1.6. | Повышение квалификации преподавательского состава общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений | 2012-2013 |  |  |  |  |  | Отдел образования | Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |
| 1.7. | Организация в период летних школьных каникул на детских площадках профилактических мероприятий, конкурсов, викторин по предупреждению нарушений правил дорожного движения | 2012-2013 | 10,0 |  |  | 10,0 |  | Отдел образования, Пункт полиции №14 по обслуживанию г.Кедровый» МО МВД России «Чаинский» УМВД России по Томской области | Формирование у участников дорожного движения навыков безопасного поведения |
|  |  | 2012 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  | 2013 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |
| 1.8. | Привлечение общественных формирований для проведения мероприятий с владельцами индивидуального автотранспорта по профилактике ДТП и детского дорожно-транспортного травматизма | 2012-2013 |  |  |  |  |  | Пункт полиции №14 по обслуживанию г.Кедровый» МО МВД России «Чаинский» УМВД России по Томской области, Администрация города Кедрового | Повышение роли общественных формирований в проведении профилактичес-кой работы |
| 1.9. | Издание печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения для дошкольных и общеобразовательных учреждений (памятки, буклеты, листовки и др.) | 2012-2013 |  |  |  |  |  | УМВД России по Томской области, Пункт полиции №14 по обслуживанию г.Кедровый» МО МВД России «Чаинский» УМВД России по Томской области | Формирование у участников дорожного движения правосознания в области дорожного движения |
| 1.10. | Ежеквартальное информирование Отдела образования и МБУЗ Медсанчасти г. Кедрового о состоянии дорожных происшествий с участием несовершеннолетних | 2012-2013 |  |  |  |  |  | Пункт полиции №14 по обслуживанию г.Кедровый» МО МВД России «Чаинский» УМВД России по Томской области, | Профилактика детского дорожного травматизма, своевременная выработка совместных мероприятий |
| 1.11. | Проведение комплексных весенне-летних и осенне-зимних проверок эксплуатационного состояния автомобильных дорог, автобусных маршрутов, с обязательными контрольными проверками выполнения намеченных мероприятий по устранению выявленных недостатков | 2012-2013 |  |  |  |  |  | Пункт полиции №14 по обслуживанию г.Кедровый» МО МВД России «Чаинский» УМВД России по Томской области, Администрация города Кедрового | Принятие мер упреждающего характера в целях недопущения совершения ДТП с тяжкими последствиями |
|  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Выделение площадок и их обустройство для организации работы с детьми по безопасности дорожного движения | 2012-2013 |  |  | 45,0 |  |  | Администрация города Кедрового | Развитие навыков безопасного поведения на дорогах, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма |
|  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Проведение проверок: | 2012-2013 |  |  |  |  |  | Пункт полиции №14 по обслуживанию г.Кедровый» МО МВД России «Чаинский» УМВД России по Томской области | Предупреждение ДТП, осуществляющие пассажирские перевозки |
| 1.13.1. | Владельцев, осуществляющих пассажирские перевозки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13.2. | Владельцев автотранспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров легковым такси и перевозку грузов автомобилями грузоподъемностью свыше 2,5 т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Установка вновь и замена поврежденных дорожных знаков на дорогах | 2012-2013 |  |  |  | 60 |  | Администрация города Кедрового | Улучшение организации дорожного движения |
|  |  | 2012 |  |  |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 2013 |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 2.2. | Ремонт дорожного полотна, приведение в соответствие с ГОСТом, покраска металлических барьерных ограждений с установкой катафотов | 2012-2013 |  |  |  | 20 |  | Администрация города Кедрового | Снижение аварийности на дорогах, совершенствова-ние условий движения на автомобильных дорогах, повышение законных прав пользователей автомобильными дорогами на безопасные условия движения и сохранность их имущества |
|  |  | 2012 |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 2013 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 2.3. | Об организации работы по строительству специализированной платной стоянки для хранения задержанного автотранспорта на территории муниципального образования «Город Кедровый» | 2012 |  |  |  |  |  | Отдел по муниципальной собственности Администрации города Кедрового | Повышение эффективности деятельности сотрудников ГИБДД |
| III. Мероприятия, направленные на развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обучение сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП | 2012-2013 |  |  |  |  |  | МБУЗ Медсанчасть г.Кедрового | Снижение тяжести последствий ДТП |
| 3.2. | Комплектование специальными медицинскими укладками патрульных автомобилей, участвующих ликвидации последствий на месте ДТП | 2012-2013 |  |  |  |  |  | Пункт полиции №14 по обслуживанию г.Кедровый» МО МВД России «Чаинский» УМВД России по Томской области | Снижение тяжести последствий ДТП |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 75,0 | 102,0 | 10,0 |  |  |

Примечание: Бюджетные ассигнования, запланированные на  2013 год, подлежат уничтожению в установленном порядке при формировании бюджета муниципального образования «Город Кедровый» на очередной финансовый период исходя из финансовых возможностей бюджета с учетом изменений действующего законодательства.