АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА КЕДРОВОГО

#### РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 11 апреля 2012г. |  | № 112 |
| --- | --- | --- |

##### Томская область

г.Кедровый

Об утверждении плана работ по благоустройству муниципального образования «Город Кедровый» в         2012 году

В соответствии с Распоряжением Губернатора Томской области от 05.02.2010г.      № 30-р «О мероприятиях по подготовке и проведению благоустроительных работ на территории Томской области»

1. Утвердить План мероприятий по благоустройству муниципального образования «Город Кедровый» на 2012 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Мэра города Кедрового Назарова И.В.

Мэр                                                                                                                                Л.С. Зварич

Приложение к Распоряжению

Мэра города Кедрового от «11» апреля 2012г. №112

ПЛАН

мероприятий по благоустройству муниципального образования «Город Кедровый» на 2012 год

Общие данные по муниципальному образованию (на 1 января 2012 ода):

- Общая численность населения  3759 чел.

- Общая площадь муниципального образования  1697 кв.км.

- Общая протяженность дорог, в том числе в твердом покрытии  65,5 км.

- Протяженность сетей наружного освещения  5,1 км.

- Площадь озелененной территории (кроме лесов)  2,9 кв.м.

- Протяженность ливневых канализаций и дренажных систем  ---

- Наличие полигона твердых бытовых отходов, соответствующего санитарным и экологическим нормам  5 (мест санкционированного размещения отходов)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем работ | Место проведения | Финансирование, тыс.руб. | Источник финансирования, тыс.руб. | Ответственные исполнители | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| I раздел «Содержание»: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зимнее и летнее содержание дорог и тротуаров. Содержание автобусных остановок. | 65,5 км. | Муниципальное образование «Город Кедровый» | 3931,0 | Местный бюджет | Назаров И.В. |  |  |
| 2 | Очистка и благоустройство подведомственных территорий | 2,0 га. | Муниципальное образование «Город Кедровый» | 130,0 | Местный бюджет | Борисова И.В., Третьяков Л.Я. |  |  |
| 3 | Выявление и ликвидация несанкционированных свалок | 0,05га. | Сельские населенные пункты МО «Город Кедровый» | 35,0 | Местный бюджет | Третьяков Л.Я., Борисова И.В. |  |  |
| 4 | Содержание мест захоронений. Ремонт ограждения кладбища в с. Пудино | 4,25 га. | Муниципальное образование «Город Кедровый» | 30,0 | Местный бюджет | Третьяков Л.Я., Борисова И.В. |  |  |
| 5 | Снос аварийного дерева | 1 тополь | с. Пудино | 10,0 | Местный бюджет | Третьяков Л.Я. |  |  |
| 6 | Содержание уличного освещения: текущий ремонт, замена лампочек | 5,1 км | Муниципальное образование «Город Кедровый» | 74,3 | Местный бюджет | Борисова И.В. |  |  |
| 7 | Содержание мест сбора ТБО | 3,9 га. | п. Останино, п.Лушниково, п. Калининск. п. Рогалево | 300,0 | Местный бюджет | Третьяков Л.Я. |  |  |
| 8 | Выкашивание травы на местах общего пользования | 0,2 га | с. Пудино и г. Кедрового | 32,6 | Местный бюджет | Борисова И.В. |  |  |
| 9 | Завоз земли, высадка рассады, уход и содержание городской клумбы | 1300 кв.м. | г. Кедровый | 74,8 | Местный бюджет | Борисова И.В. |  |  |
| 10 | Проведение конкурса «Лучший дворик» | 1 конкурс | г. Кедровый и сельские населенные пункты | 20,0 | Местный бюджет | Афанасьева Л.М. |  |  |
| 11 | Содержание переправы в сосновый бор в районе с. Пудино ч/з р.Чузик | 1 шт. | с.Пудино | 5,0 | Местный бюджет | Третьяков Л.Я. |  |  |
| II раздел «Ремонт»: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт тротуаров | 500 м. | п.Лушниково | 180,00 | Местный бюджет | Третьяков Л.Я. |  |  |
| 2 | Обустройство и очистка колодцев в сельских населенных пунктах | 3 колодца | с. Пудино | 80,0 | Местный бюджет | Третьяков Л.Я. |  |  |
| 3 | Ремонт остановочного комплекса | 1 остановка | г. Кедровый | 5,1 | Местный бюджет | Борисова И.В. |  |  |
| 4 | Ремонт улично-дорожной сети | 150 кв.м. | г. Кедровый | 550,0 | Местный бюджет | Назаров И.В. |  |  |
| III раздел «Строительство» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изготовление и монтаж стелы на въезде в город | 1 стела | г.Кедровый | 300,0 | Местный бюджет | Назаров И.В. |  |  |
| 2 | Изготовление и монтаж ограждения газонов на территории г. Кедрового | 390 м. | г. Кедровый | 499,0 | Местный бюджет | Борисова И.В. |  |  |
| 3 | Изготовление скамеек в г. Кедровом | 3 шт. | г. Кедровый | 22,4 | Местный бюджет | Борисова И.В. |  |  |
| 4 | Изготовление и установка металлических стоек с подвесными вазонами для цветов | 7 шт. | г. Кедровый | 71,3 | Местный бюджет | Борисова И.В. |  |  |
| 5 | Изготовление урн | 3 шт. | г. Кедровый | 6,2 | Местный бюджет | Борисова И.В. |  |  |
| 6 | Установка символа нефтедобычи (нефтяной качалки) | 1 шт. | г. Кедровый | 40,0 | Местный бюджет | Борисова И.В. |  |  |