АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕДРОВОГО

#### РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 21 декабря 2013 |  | № 464 |
| --- | --- | --- |

##### Томская область

г.Кедровый

Об утверждении отчетов об исполнении мероприятий долгосрочных целевых программ «Комплексное благоустройство муниципального образования «Город Кедровый» на 2012-2014 годы», «Капитальный ремонт жилищного фонда на 2012-2014 годы», «Ремонт и реконструкция объектов социальной сферы и развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Кедровый» на 2011-2013 годы» за 9 месяцев 2013 года

# В целях реализации постановления администрации города Кедрового от 03.06.2011 года №226 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ на территории муниципального образования «Город Кедровый»

1.Утвердить отчеты об исполнении мероприятий долгосрочных целевых программ  «Комплексное благоустройство муниципального образования «Город Кедровый» на 2012-2014 годы», «Капитальный ремонт жилищного фонда на 2012-2014 годы», «Ремонт и реконструкция объектов социальной сферы и развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Кедровый» на 2011-2013 годы» за 9 месяцев 2013 года, согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «В краю кедровом» и разместить на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.kedradm.tomsk.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о.Первого заместителя мэра города Кедрового Брень Е.В.

Мэр												Л.С.Зварич

Приложение к распоряжению

администрации города Кедрового

№464 «21»_декабря_2013

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНЫХ

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КЕДРОВЫЙ»

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА

| № п/п | Наименование мероприятий | Индикатор целей и задач целевой программы | Ед. изм. | Объем работ |  | Объем финансирования (тыс. руб.) |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | Утверждено всего | Освоено всего |  |
| 1. | «Комплексное благоустройство муниципального образования «Город Кедровый» на 2012-2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уличное освещение | Коммунальные услуги Содержание объектов уличного освещения | тыс.квт.ч. км. | 28,8 28,08 |  | 454,90 109 | 43,09 43,66 |  |
| 2 | Озеленение | Содержание клумб и цветников Мероприятии по озеленению | кв.м. га | 1500 2,9 | 2,9 | 120,8 1,0 | 114,72 1,0 |  |
| 3 | Благоустройство | Транспортные услуги Мероприятия по благоустройству Содержание и ремонт объектов благоустройства | Кол-во | 5 5 4 | 3 4 2 | 25,5 153,4 616,88 | 58,004 87,88 237,64 |  |
| 4 | Содержание мест захоронений | Площадь | га | 4,25 | 0 | 70,90 | 0 |  |
| 5 | Полигоны бытовых отходов | Содержание полигонов | га | 6,30 | 0 | 0 | 103,60 |  |
|  | Итого по Программе: |  |  |  |  | 1552,38 | 689,594 |  |
| 2. | «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда на 2012-2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Укрепление и ремонт стен | Площадь отремонтированной стены | кв.м. | 22 | 128 | 147,87 | 85,74 |  |
| 7 | Замена венцов | Длина замененных венцов | м. | 24 | 44 | 70 | 70 |  |
| 8 | Ремонт перекрытия | Площадь отремонтированного перекрытия | кв.м. | 4 | 6 | 70 | 0 |  |
| 9 | Перекладка печей | Количество печей | шт. | 2 | 1 | 48 | 39,35 |  |
| 10 | Замена дверного блока | Количество блоков | шт. | 1 | 2 | 10 | 0 |  |
| 11 | Замена электропроводки | Длина замененной проводки | м. | 30 | 6 | 25 | 0 |  |
| 12 | Устройство веранды | Площадь веранды | кв.м. | 12 | 0 | 27,754 | 0 |  |
| 13 | Смена оконных блоков | Количество блоков | шт. | 3 | 7 | 38 | 0 |  |
| 14 | Ремонт крыши | Площадь крыши | кв.м. | 20 | 27 | 130 | 0 |  |
| 15 | Ремонт пола | Площадь пола | кв.м. | 91 | 114 | 79,29 | 0 |  |
| 16 | Компенсация затрат на расходные материалы | Количество муниципальных домов и квартир | шт. | 4 | 7 | 100 | 75,477 |  |
|  | ИТОГО по Программе: |  |  |  |  | 745,914 | 270,568 |  |
| 3. | «Ремонт и реконструкция объектов социальной сферы и развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Кедровый» на 2011-2013 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Текущий ремонт объектов социальной сферы | Количество отремонтированных объектов | шт. | 5 | 5 | 2319,24 | 1441,89 | из них 68,0 тыс.руб. будут освоены Отделом образования в 4 квартале 2013 |
| 18 | Текущий ремонт объектов муниципальной собственности | Количество отремонтированных объектов | шт. | 3 | 0 | 591,88 | 0 |  |
| 19 | Текущий ремонт объектов инженерной инфраструктуры | Количество отремонтированных объектов | шт. | 2 | 1 | 700 | 16,87 |  |
| 20 | Капитальный ремонт объектов социальной сферы | Количество отремонтированных объектов | шт. | 1 | 1 | 7647,50 | 6928,083 | из них 136,1 тыс.руб. будут освоены МБУЗ МСЧ г.Кедрового в 4 квартале 2013 |
| 21 | Капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры | Количество отремонтированных объектов | шт. | 0 | 4 | 1221,47 | 1160,54 |  |
|  | ИТОГО по Программе: |  |  |  |  | 12480,09 | 9547,383 | из них 204,1 тыс.руб. будут освоены в 4 квартале 2013 |