Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Муниципальное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 |  | Содержание и развитие жилищного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Обеспеченность жильем 1 жителя, м2 (или уровень обеспеченности жильем населения, кв.м. на человека (на конец года) | % | 26,60 | 26,20 | 26,64 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2 | Площадь капитально отремонтированных жилых домов на одного жителя | тыс. м2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 3 | Доля ветхого и аварийного жилья в общем жилом фонде | % | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |
|  |  | 4 | Объем вводимого жилья | кв.м. | 65 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 |  |
|  |  | 5 | Уровень благоустройства жилого фонда | % | 50 | 65 | 50 | 15 | 83 | 100 |  |
|  |  | 6 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) | % | 25,52 | 26,93 | 25,73 | 1,2 | 96 | 100,8 |  |
|  |  | 7 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | га. | 0 | 0 | 3,35 | 3,35 | 0 | 0 |  |
|  |  | 8 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 9 | Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | 2 |  | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами | % | 45 | 45 | 48 | 13 | 106,7 |  |  |
|  |  | 2 | Износ сетей инженерных коммуникаций | % | 60 | 50 | 50 | 0 | 100 |  |  |
|  |  | 3 | Количество аварийных ситуаций на сетях инженерных коммуникаций | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7 | 3 |  | Территориальное развитие, благоустройство и охрана окружающей среда |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего числа несанкционированных свалок | % | 0 | 45 | 100 | 55 | 0 |  |  |
|  |  | 2 | Количество обоснованных жалоб населения по вопросам благоустройства, озеленения, уличного освещения, организации и содержания мест захоронения. | ед. | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |  |  |
| 7 | 4 |  | Дорожное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля протяженности территорий автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, процентов | % | 7,31 | 5,16 | 6,30 | 1,14 | 122 |  |  |
|  |  | 2 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального образования) | % | 2,42 | 2,49 | 2,42 | 0,07 | 97 |  |  |
|  |  | 3 | Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог | % | 10 | 15 | 10 | 5 | 67 |  |  |
|  |  | 4 | Удовлетворенность населения качеством транспортным обслуживанием | % | 32 | 35 | 25 | 10 | 71 |  |  |
| 7 | 5 |  | Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Город Кедровый» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений. | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |  |  |
|  |  | 2 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры. | % | 25 | 25 | 25 | 0 | 100 |  |  |
|  |  | 3 | Доля муниципальных объектов, здания, строения, сооружения которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных объектов. | % | 50 | 50 | 50 | 0 | 100 |  |  |
| 7 | 6 |  | Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Город Кедровый» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля учреждений социальной сферы, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта. | % | 100 | 100 | 0,60 | 0 | 100 |  |  |
|  |  | 2 | Количество голов, владельцам которых предоставлена единовременная материальная помощь | ед. | 70 | 79 | 250 | 75 | 5,1 |  |  |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 |  |  | Подпрограмма 1 Содержание и развитие жилищного хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 01 |  | Учет жилищного фонда муниципального образования | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 -2017 | В течение года | Реестр жилого фонда муниципального образования | Внесены изменения в реестр жилого фонда муниципального образования |  |
| 7 | 1 | 01 | 1 | Принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 -2017 | В течение года | Решения о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения | Выдано 1 разрешение |  |
| 7 | 1 | 01 | 2 | Согласование переустройства и перепланировки жилых помещений, определение порядка получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки жилых помещений. | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Решение о согласовании переустройства и перепланировки жилых помещений, определение порядка получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки жилых помещений | Выдача решений по результатам заявлений - 0 |  |
| 7 | 1 | 01 | 3 | Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда, непригодными для проживания, а также признание многоквартирных домов муниципального жилищного фонда аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Решение о признании в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда, непригодными для проживания, а также признание многоквартирных домов муниципального жилищного фонда аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | Выдача решений по результатам заявлений - 0 |  |
| 7 | 1 | 01 | 4 | Признание в установленном порядке частных жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования, непригодными для проживания | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Решение о признании в установленном порядке частных жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования, непригодными для проживания | Выдача решений по результатам заявлений |  |
| 7 | 1 | 02 |  | Создание условий по управлению многоквартирными домами | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | План создания условия по управлению многоквартирными домами |  |  |
| 7 | 1 | 02 | 1 | Проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций на управление многоквартирными домами, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Проведение открытых конкурсов | Заключение договоров по отбору управляющих организаций на управление многоквартирными домами, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации |  |
| 7 | 1 | 02 | 2 | Обеспечение равных условий для деятельности управляющих организаций независимо от организационно-правовых форм | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | План обеспечения равных условий для деятельности управляющих организаций независимо от организационно-правовых форм |  |  |
| 7 | 1 | 03 |  | Формирование земельных участков под многоквартирными домами | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Подготовка проекта постановления о формировании земельных участков | Постановления о формировании земельных участков утверждены |  |
| 7 | 1 | 03 | 1 | Проведение работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, и постановка их на кадастровый учет | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Постановка на кадастровый учет. Получение кадастровых паспортов | Получены кадастровые паспорта на земельные участки под многоквартирными домами г. Кедрового |  |
| 7 | 1 | 03 | 2 | формирование сведений о собственниках помещений многоквартирных домов и размере их доли в праве общей долевой собственности на земельный участок | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Реестр собственников помещений многоквартирных домов | Внесены изменения в реестр собственников помещений многоквартирных домов |  |
| 7 | 1 | 03 | 3 | передача сведений о собственниках помещений в многоквартирных домах и размере их доли в праве общей долевой собственности на земельный участок налоговым органам для включения в базы данных для начисления земельного налога | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Реестр собственников помещений многоквартирных домов | Передаются данные в налоговые органы |  |
| 7 | 1 | 04 |  | Управление муниципальным жилищным фондом | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Реестр муниципального жилищного фонда | Внесены изменения в реестр муниципального жилищного фонда |  |
| 7 | 1 | 04 | 1 | Содержание муниципального жилищного фонда | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Оплата за содержание пустующего муниципального жилья в МКД | Оплата коммунальных услуг по муниципальному контракту, задолженность отсутствует |  |
| 7 | 1 | 04 | 2 | Внесение муниципалитетом части платы за капитальный ремонт МКД. | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Оплата взносов за капитальный ремонт муниципального жилья в МКД | Оплата взносов за капитальный ремонт МКД, оплата вносится регулярно, задолженности нет |  |
| 7 | 1 | 04 | 3 | Оплата коммунальных услуг за свободные площади | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Оплата коммунальных услуг за свободное муниципальное жилье | Оплата коммунальных услуг по муниципальному контракту, задолженность отсутствует |  |
| 7 | 1 | 04 | 4 | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Заключение договоров на капитальный ремонт | Отремонтирована кровля в муниципальных домах в с. Пудино и п. Лушниково |  |
| 7 | 1 | 04 |  | Заключение договоров социального найма | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Договора социального найма | Заключены договора социального найма |  |
| 7 | 1 | 04 |  | Работа с должниками по социальному найму | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Подготовка претензионных писем в адрес должников. Подача исковых заявлений в суд. | Направлены претензионные письма и поданы исковые заявления в мировой суд |  |
| 7 | 1 | 05 |  | проведение внеплановых проверок деятельности управляющих организаций и принятие мер по результатам таких проверок | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Проведение внеплановой проверки по жалобе | 0 |  |
| 7 | 2 |  |  | Подпрограмма 2 Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2 | 01 |  | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Проведение ревизии коммунальной инфраструктуры | Ревизия проведена, необходим ремонт участков коммунальной инфраструктуры |  |
| 7 | 2 | 02 | 01 | Модернизация коммунальной инфраструктуры | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Замена ветхих коммунальных сетей | Бурение 2 скважин для питьевой воды в п. Рогалево и п. Таванга |  |
| 7 | 2 | 03 | 02 | Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Заключение муниципального контракта на проведение капитального ремонта | Проведение капитального ремонта магистрального трубопровода от д.52 1 мкр. до д.55 1 мкр, ремонт колодцев в населенных пунктах |  |
| 7 | 2 | 04 | 03 | Проведение внеплановых проверок деятельности управляющих организаций и принятие мер по результатам таких проверок | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | ежеквартально | Проведение внеплановой проверки по жалобе | Проверки не проводились |  |
| 7 | 3 |  |  | Подпрограмма 3 Территориальное развитие, благоустройство и охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 3 | 01 |  | Содержание и ремонт уличного освещения | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Проведение ревизии уличного освещения | Проведена ревизия, заменены фотореле в с. Пудино |  |
| 7 | 3 | 01 | 01 | Оплата коммунальных услуг за уличное освещение | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Оплата коммунальных услуг за уличное освещение | Оплачены выставленные счета-фактуры, задолженность отсутствует |  |
| 7 | 3 | 01 | 02 | Капитальный ремонт уличного освещения | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Заключение муниципального контракта на капитальный ремонт | Капитальный ремонт не проводился |  |
| 7 | 3 | 01 | 03 | Содержание уличного освещения | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Заключение договоров на содержание уличного освещения | Заключение договоров по замене ламп уличного освещения |  |
| 7 | 3 | 02 |  | Озеленение территории муниципального образования «Город Кедровый» | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Заключение трудового договора рабочего зеленого строительства | Заключен договор с озеленителем, покупка семян цветов |  |
| 7 | 3 | 02 | 01 | Выплата заработной платы рабочему зеленого строительства | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Оплата рабочего времени рабочему зеленого строительства |  |  |
| 7 | 3 | 02 | 02 | Приобретение материалов и семян на озеленение территорий | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Заключение договора на приобретение материалов и семян |  |  |
| 7 | 3 | 03 |  | Благоустройство территории муниципального образования «Город Кедровый» | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Заключение трудового договора рабочего по благоустройству | Заключен договор с рабочим по благоустройству |  |
| 7 | 3 | 03 | 01 | Выплата заработной платы рабочим по благоустройству | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Оплата рабочего времени рабочему по благоустройству |  |  |
| 7 | 3 | 03 | 02 | Содержание и приобретение малых архитектурных форм | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Заключение договора на приобретение малых архитектурных форм |  |  |
| 7 | 3 | 03 | 03 | Содержание и ремонт объектов благоустройства | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Заключение договоров на ремонт объектов благоустройства | - |  |
| 7 | 3 | 03 | 04 | Проведение открытых аукционов в электронном виде на проведение работ по ремонту и строительству объектов благоустройства | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Заключение муниципальных контрактов на проведение работ по ремонту и строительству объектов благоустройства | Заключен муниципальный контракт на изготовление ограждения мемориального комплекса с. Пудино |  |
| 7 | 3 | 03 | 05 | Формирование земельных участков под объектами благоустройства | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Проект постановления о формировании земельных участков | Постановления о формировании земельных участков утверждены |  |
| 7 | 3 | 04 |  | Содержание мест захоронения | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Заключение договора на содержание мест захоронения | Заключен договор на ограждение кладбища в п. Останино |  |
| 7 | 3 | 05 |  | Природоохранные мероприятия | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Проведение конкурса «Лучший дворик» | Проведен конкурс «Лучший дворик» |  |
| 7 | 3 | 05 | 01 | Ликвидация несанкционированных свалок | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Заключение договоров на ликвидацию несанкционированных свалок | Ликвидирована одна несанкционированная свалка |  |
| 7 | 3 | 05 | 02 | Обустройство полигонов ТБО | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Заключение договоров на обустройство полигонов ТБО | Заключен договор на обустройство полигона ТБО |  |
| 7 | 4 |  |  | Подпрограмма 4 Дорожное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый» |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 4 | 01 |  | Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа. | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | План организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа |  |  |
| 7 | 4 | 02 | 01 | Организация выполнения работ по строительству, капитальному и текущему ремонту, содержанию улично-дорожной сети | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | План выполнения работ по строительству, капитальному и текущему ремонту, содержанию улично-дорожной сети | Внесены изменения в план выполнения работ по строительству, капитальному и текущему ремонту, содержанию улично-дорожной сети |  |
| 7 | 4 | 02 | 02 | Разработка схем организации дорожного движения. | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Заключение договоров на разработку схем организации дорожного движения | - |  |
| 7 | 4 | 02 | 03 | содержание дорог местного значения | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Заключение договоров на содержание дорог местного значения | Заключен муниципальный контракт 2014-2015г.г. |  |
| 7 | 4 | 02 | 04 | ямочный ремонт дорожного полотна | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Заключение договоров на ямочный ремонт дорожного полотна | - |  |
| 7 | 4 | 02 | 05 | капитальный ремонт дорог местного значения общего пользования | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Заключение договоров на капитальный ремонт дорог местного значения общего пользования | Не проводился | Планируется в 2016 году |
| 7 | 4 | 02 | 06 | строительство деревянных тротуаров в сельских населенных пунктах | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Заключение договоров на строительство деревянных тротуаров в сельских населенных пунктах | Построены тротуары в с.Пудино |  |
| 7 | 4 | 02 | 07 | подготовка аукционной документации на проведение работ по содержанию и ремонту дорог общего пользования; | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Заключение муниципального контракта на проведение работ по содержанию и ремонту дорог общего пользования | Заключен муниципальный контракт на 2016-2018 г.г. на содержание дорог |  |
| 7 | 4 | 03 |  | Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа. | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Проведение муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа. |  |  |
| 7 | 4 | 04 |  | Организация пассажирских перевозок на маршрутах регулярного сообщения муниципального образования. | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Заключение договора на оказание услуг по перевозкам пассажиров | Заключен договор на право оказания услуг по перевозкам пассажиров автобусным транспортом |  |
| 7 | 5 |  |  | Подпрограмма 5 Управление муниципальной собственностью МО «Город Кедровый» |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 5 | 01 |  | Оформление в муниципальную собственность объектов муниципального образования «Город Кедровый» | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Регистрация права собственности в Росреестре по Томской области | Получены свидетельства о государственной регистрации права собственности |  |
| 7 | 5 | 01 | 01 | регистрация права собственности на объекты и земельные участки, на которых расположены данные объекты муниципальной недвижимости; | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Регистрация права собственности на объекты и земельные участки, на которых расположены данные объекты муниципальной недвижимости | Получены свидетельства о государственной регистрации права собственности |  |
| 7 | 5 | 01 | 02 | межевание земельных участков, образование из земель государственной собственности, постановка на кадастровый учет | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Постановка на кадастровый учет земельных участков. Регистрация права собственности | Заключены договора на межевание земельных участков |  |
| 7 | 5 | 01 | 03 | оформление технического, кадастрового паспортов на объекты недвижимости и земельные участки под объектами | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Изготовление технического, кадастрового паспортов на объекты недвижимости и земельные участки под объектами | Получены кадастровые и технические паспорта на объекты недвижимости и земельные участки под объектами |  |
| 7 | 5 | 01 | 04 | проведение независимой оценки, для проведения аукционов на право заключения договоров аренды, проведения аукциона по продаже муниципальной собственности | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Заключение договоров на проведение независимой оценки | Заключены договора с ИП Мельниковым на проведение независимой оценки |  |
| 7 | 5 | 02 |  | Планирование доходов от эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом; | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Составление кассового плана | Сдается отчет в финансовый отдел по поступлениям доходов от распоряжения муниципальным имуществом |  |
| 7 | 5 | 02 | 01 | повышение эффективности деятельности муниципальных предприятий и учреждений, а также эффективности использования имущества, закрепленного за ними; | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | План проверок по эффективности использования имущества | Внесены изменения в план проверок по эффективности использования имущества |  |
| 7 | 5 | 02 | 02 | осуществление подготовки к приватизации муниципального имущества. | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | план приватизации муниципального имущества | План приватизации муниципального имущества утвержден Решением Думы |  |
| 7 | 5 | 03 |  | Ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Заключение договоров на ремонт и реконструкцию объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы | Заключение договора по ремонту пожарной и охранной сигнализации |  |
| 7 | 5 | 04 |  | Создание условий для расширения базы налогообложения по земельному налогу (налогу на недвижимость). | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Помощь в оформлении документов для регистрации права собственности | Заключены договора купли –продажи земельных участком |  |
| 7 | 5 | 05 |  | Планирование и выполнение работ по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Заключение договоров на выполнение работ по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы | Планирование заключение договора по ремонту объекта социальной сферы |  |
| 7 | 5 | 05 | 01 | заключение муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов муниципальной собственности и объектов социальной сферы. | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | заключение муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов муниципальной собственности и объектов социальной сферы |  |  |
| 7 | 6 |  |  | Подпрограмма 6 Устойчивое развитие сельских территорий МО «Город Кедровый» |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 6 | 01 |  | Повышение уровня комплексного обустройства сельских населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры. | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | План комплексного обустройства сельских населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры | Внесены изменения в план комплексного обустройства сельских населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры |  |
| 7 | 6 | 01 | 01 | Планирование и выполнение работ по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы в сельских населенных пунктах | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Заключение договоров на выполнение работ по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы в сельских населенных пунктах | Объявление электронного аукциона на проведение работ по обустройству территории ФАП в с.Пудино |  |
| 7 | 6 | 01 | 02 | заключение муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов муниципальной собственности и объектов социальной сферы на селе | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | заключение муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов муниципальной собственности и объектов социальной сферы на селе | Заключение муниципального контракта по обустройству территории ФАП в с.Пудино |  |
| 7 | 6 | 01 | 03 | проведение разъяснительной работы среди населения о порядке, очередности и планируемых сроках проведения работ | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Размещение информации на официальном сайте администрации города Кедрового | Встречи с населением |  |
| 7 | 6 | 01 | 04 | проведение мероприятий по строительству дома культуры, медицинских учреждений на селе | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | План мероприятий по строительству дома культуры | Направлен пакет документов в Департамент культуры |  |
| 7 | 6 | 02 |  | Создание благоприятных условий для развития личных подсобных хозяйств | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Увеличение поголовья коров в ЛПХ и увеличение поголовья КРС | - |  |
| 7 | 6 | 02 | 01 | возмещение части расходов на приобретение коров и нетелей (софинансирование 50%) из средств местного бюджета | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Возмещение части расходов на приобретение коров и нетелей | Приобретены коровы и возмещена часть расходов |  |
| 7 | 6 | 02 | 02 | оплата транспортных услуг при проведении ветеринарным врачом | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Заключение договора на оказание транспортных услуг | Оплата транспортных услуг |  |
| 7 | 6 | 02 | 03 | организация межмуниципальных ярмарок | Отдел по управлению муниципальной собственностью | 2015 - 2017 | В течение года | Проведение межмуниципальных ярмарок | Удовлетворенность населения |  |

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | Муниципальное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый» | всего |  |  |  | 0700000 |  | 10512,10 |  | 10383,15 | 98,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 |  |  | 0700000 |  | 9253,02 |  | 9124,14 | 98,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 902 |  |  | 0700000 |  | 385,80 |  | 385,80 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации города Кедрового, всего в том числе: | 907 |  |  | 0700000 0700000 |  | 743,28 |  | 743,22 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБДОУ детский сад №1 «Родничок» |  |  |  |  |  | 24,37 |  | 24,37 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | МАУО Пудинская СОШ | 907 |  |  | 0700000 |  | 695,91 |  | 695,85 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 907 |  |  | 0700000 |  | 23,00 |  | 23,00 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | МУ «Культура» | 910 |  |  | 0700000 |  | 130,00 |  | 129,99 | 100 |  |
| 7 | 1 |  |  |  | Содержание и развитие жилищного хозяйства | всего | 901 | 05 | 01 | 0700000 |  | 2052,69 |  | 1944,28 | 94,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового |  |  |  | 071000 |  | 2052,69 |  | 1944,28 | 94,7 |  |
| 7 | 1 | 01 |  |  | Содержание муниципального жилого фонда | Всего | 901 | 05 | 01 | 091700 |  | 290,72 |  | 290,72 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 | 05 | 01 | 0917100 | 244 | 290,72 |  | 290,72 | 100 |  |
| 7 | 1 | 02 |  |  | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | Всего | 901 | 05 | 01 | 0717200 |  | 498,70 |  | 498,70 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 | 05 | 01 | 0717200 | 243 | 498,70 |  | 498,70 | 100 |  |
| 7 | 1 | 03 |  |  | Создание условий по управлению многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области | Всего | 901 | 05 | 01 | 0716214 |  | 2,70 |  | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 | 05 | 01 | 0716214 | 244 | 2,70 |  | 0,00 | 0 |  |
| 7 | 1 | 04 |  |  | Основное мероприятие "Проведение ремонта и (или) переустройства в жилых помещениях граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941" | Всего |  |  |  | 071хххх |  | 508,46 |  | 424,86 | 83,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 | 10 | 03 | 071хххх | 244 | 508,46 |  | 424,86 | 83,6 |  |
| 7 | 1 | 04 | 0 | 1 | Основное мероприятие "Проведение ремонта и (или) переустройства в жилых помещениях граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941" | Администрация города Кедрового | 901 | 10 | 03 | 0716023 | 321 | 250,00 |  | 166,39 | 66,6 |  |
| 7 | 1 | 04 | 0 | 2 | Основное мероприятие "Проведение ремонта и (или) переустройства в жилых помещениях граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941" за счет средств местного бюджета | Администрация города Кедрового | 901 | 10 | 03 | 0717600 | 321 | 258,46 |  | 258,46 | 100 |  |
| 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Всего | 901 | 10 | 04 | 0718012 |  | 382,10 |  | 360,00 | 94,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 | 10 | 04 | 0718012 | 323 | 382,10 |  | 360,00 | 94,2 |  |
| 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Всего | 901 | 10 | 04 | 0715082 |  | 370,00 |  | 370,00 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 | 10 | 04 | 0715082 | 323 | 370,00 |  | 370,00 | 100 |  |
| 7 | 2 |  |  |  | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | всего |  |  |  |  |  | 1461,11 |  | 1461,05 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 | 05 | 02 | 0727100 |  | 1207,11 |  | 1207,11 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации города Кедрового | 907 | 05 | 02 | 0727100 |  | 254,00 |  | 253,94 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 907 | 05 | 02 | 0727100 |  | 254,00 |  | 253,94 | 100 |  |
| 7 | 2 | 01 |  |  | Основное мероприятие «Капитальный ремонт и содержание коммунальных сетей" | всего | 901 907 | 05 | 02 | 0727100 |  | 1111,91 |  | 1111,91 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 | 05 | 02 | 0727100 |  | 1076,61 |  | 1076,61 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации города Кедрового |  | 05 | 02 | 0727100 |  | 35,30 |  | 35,30 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 907 | 05 | 02 | 0727100 |  | 35,30 |  | 35,30 | 100 |  |
| 7 | 2 | 02 | 0 | 0 | «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | Всего: | 901 | 05 | 02 | 0727200 |  | 130,50 |  | 130,50 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 | 05 | 02 | 0727200 | 244 | 130,50 |  | 130,50 | 100 |  |
| 7 | 2 | 03 | 0 | 0 | Основное мероприятие «Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области" | всего | 907 | 05 | 02 | 0727100 |  | 218,70 |  | 218,64 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации города Кедрового |  | 05 | 02 | 0727100 |  | 218,70 |  | 218,64 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 907 | 05 | 02 | 0727100 |  | 218,70 |  | 218,64 | 100 |  |
| 7 | 2 | 04 | 0 | 0 | Основное мероприятие «Капитальный ремонт колодцев в сельских населенных пунктах» | Всего: | 901 | 05 | 02 | 0727200 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 | 05 | 02 | 0727500 | 243 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 7 | 3 |  |  |  | Территориальное развитие, благоустройство и охрана окружающей среды | всего | 901 |  |  | 0930000 |  | 1391,38 |  | 1391,23 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 |  |  | 0930000 |  | 1291,38 |  | 1291,24 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | МУ Культура | 907 |  |  | 0720000 |  | 100,00 |  | 99,99 | 100 |  |
| 7 | 3 | 01 |  |  | Содержание и ремонт сетей уличного освещения | Администрация города Кедрового | 901 | 05 | 03 | 0737100 | 244 | 211,30 |  | 211,28 | 100 |  |
| 7 | 3 | 02 |  |  | Озеленение территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 901 | 05 | 03 | 0737200 | 244 121 | 106,49 |  | 106,49 | 100 |  |
| 7 | 3 | 03 | 0 | 0 | Содержание, приобретение материалов и ремонт объектов благоустройства | Всего: |  |  |  |  |  | 948,66 |  | 948,53 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 | 05 | 03 | 0737300 | 244 121 | 848,66 |  | 848,54 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | МУ «Культура» | 901 | 05 | 03 | 0727400 | 244 | 100,00 |  | 99,99 | 100 |  |
| 7 | 3 | 04 | 0 | 0 | Содержание мест захоронения | Администрация города Кедрового | 901 | 05 | 03 | 0727400 | 244 | 49,53 |  | 49,53 | 100 |  |
| 7 | 3 | 05 | 0 | 0 | Природоохранные мероприятия | Администрация города Кедрового | 901 | 06 | 03 | 0737501 | 244 | 75,40 |  | 75,40 | 100 |  |
| 7 | 3 | 05 | 0 | 1 | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация города Кедрового | 901 | 06 | 03 | 0737501 | 244 | 45,50 |  | 45,50 | 100 |  |
| 7 | 3 | 05 | 0 | 2 | Обустройство и содержание полигонов ТБО | Администрация города Кедрового | 901 | 06 | 03 | 0737501 | 244 | 29,90 |  | 29,90 | 100 |  |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | Дорожное хозяйство МО «Город Кедровый» | всего | 901 |  |  | 0740000 |  | 3862,67 |  | 3842,47 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 |  |  | 0740000 |  | 3862,67 |  | 3842,47 | 100 |  |
| 7 | 4 | 01 | 0 | 0 | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования | Администрация города Кедрового | 901 | 04 | 09 | 0747100 | 244 | 2750,55 |  | 2705,55 | 100 |  |
| 7 | 4 | 02 | 0 | 0 | Капитальный ремонт дорог общего пользования | Администрация города Кедрового | 901 | 04 | 09 | 0747200 | 244 | 20,21 |  | 0 | 0 |  |
| 7 | 4 | 03 | 0 | 0 | Строительство и ремонт деревянных тротуаров в сельских населенных пунктах | Администрация города Кедрового | 901 | 04 | 09 | 0747300 | 244 | 866,09 |  | 866,09 | 100 |  |
| 7 | 4 | 04 |  |  | Прочие работы в области дорожного хозяйства | Администрация города Кедрового | 901 | 04 | 09 | 0747500 | 244 | 112,13 |  | 112,13 | 100 |  |
| 7 | 4 | 05 |  |  | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" | Администрация города Кедрового | 901 | 04 | 08 | 0917700 | 810 | 113,70 |  | 113,70 | 113,70 |  |
| 7 | 5 |  |  |  | Управлению муниципальной собственностью МО «Город Кедровый» | всего |  |  |  | 0750000 |  | 1097,75 |  | 1097,67 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 | 01 | 13 | 0757203 |  | 578,47 |  | 578,40 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | МУ «Культура» | 910 |  |  | 0750000 |  | 30,00 |  | 30,00 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации города Кедрового | 907 |  |  | 0750000 |  | 489,28 |  | 489,28 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБДОУ детский сад №1 «Родничок» | 907 |  |  | 0750000 |  | 24,37 |  | 24,37 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | МАУО Пудинская СОШ | 907 |  |  | 0750000 |  | 441,91 |  | 441,91 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 907 |  |  | 0750000 |  | 23,00 |  | 23,00 | 100 |  |
| 7 | 5 | 01 |  |  | Межевание земельных участок, изготовление кадастровых паспортов на объекты недвижимости, независимая оценка объектов | Администрация города Кедрового | 901 | 01 | 13 | 0757100 | 244 | 207,04 |  | 206,96 | 100 |  |
| 7 | 5 | 02 |  |  | Содержание муниципального имущества | всего | 901 |  |  | 0757200 |  | 890,71 |  | 890,71 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 | 01 | 13 | 0757200 |  | 371,43 |  | 371,43 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | МУ «Культура» | 910 |  |  | 0757203 | 244 | 30,00 |  | 30,00 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации города Кедрового, всего: в том числе: | 907 | 07 | 02 | 0757200 |  | 489,28 |  | 489,28 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБДОУ детский сад №1 «Родничок» | 907 | 07 | 01 |  |  | 24,37 |  | 24,37 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 907 | 07 | 02 | 0757200 |  | 441,91 |  | 441,91 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 907 | 07 | 02 | 0757200 |  | 23,00 |  | 23,00 | 100 |  |
| 7 | 5 | 02 | 0 | 1 | Оплата государственной пошлины, транспортный налог | Администрация города Кедрового | 901 | 01 | 13 | 0757201 | 852 | 22,36 |  | 22,36 | 100,00 |  |
| 7 | 5 | 02 | 0 | 2 | Оплата коммунальных услуг | Администрация города Кедрового | 901 | 01 | 13 | 0757202 | 244 | 323,19 |  | 323,19 | 100 |  |
| 7 | 5 | 02 | 0 | 3 | Ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы | всего: |  |  |  | 0757203 |  | 545,16 |  | 545,16 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 | 01 | 13 | 0757203 |  | 25,89 |  | 25,89 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | МУ «Культура» | 910 |  |  | 0757203 |  | 30,00 |  | 30,00 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации города Кедрового в том числе: | 907 | 07 | 02 01 | 0757203 | 612 622 | 489,28 |  | 489,28 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБДОУ детский сад №1 «Родничок» | 907 | 07 | 01 |  |  | 24,37 |  | 24,37 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 907 | 07 | 02 | 0757203 | 612 | 441,91 |  | 441,91 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ № 1 г Кедрового | 907 | 07 | 02 | 0757203 | 622 | 23,00 |  | 23,00 | 100 |  |
| 7 | 6 |  |  |  | Устойчивое развитие сельских территорий МО «Город Кедровый» | всего |  |  |  | 0760000 |  | 646,50 |  | 646,45 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 |  |  | 0760000 |  | 260,70 |  | 260,65 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 902 |  |  | 0760000 |  | 385,80 |  | 385,80 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | МУ «Культура» | 907 |  |  | 0760000 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | 6 | 01 |  |  | Комплексное обустройство сельских населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры | МУ «Культура» | 910 | 08 | 04 | 076хххх | 244 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | 6 | 01 | 0 | 1 | Проектно – изыскательские работы по строительству центра культуры | МУ «Культура» | 910 | 08 | 04 | 0767101 | 244 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | 6 | 01 | 0 | 2 | Строительство центра культуры в с. Пудино МО «Город Кедровый» Томской области | МУ «Культура» | 910 | 08 | 04 | 0767101 | 243 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | 6 | 01 | 0 | 2 | Реализация мероприятий программы Томской области «Развитие культуры» | МУ «Культура» | 910 | 08 | 04 | 076хххх | 243 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | 6 | 02 |  |  | Поддержка малых форм хозяйствования на селе | Всего | 901 |  |  | 076хххх |  | 633,79 |  | 633,74 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 | 01 | 13 | 076хххх |  | 247,99 |  | 247,94 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 901 | 01 | 13 | 076хххх |  | 385,80 |  | 385,80 | 100 |  |
| 7 | 6 | 02 | 0 | 1 | Возмещение части расходов на приобретение коров и нетелей | Администрация города Кедрового | 901 | 04 | 05 | 0767201 | 244 810 | 45,00 |  | 45,00 | 100 |  |
| 7 | 6 | 02 | 0 | 2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования) | Отдел финансов и экономики | 902 | 04 | 05 | 0768205 | 810 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | 6 | 02 | 0 | 3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования) | Отдел финансов и экономики | 902 | 04 | 05 | 0768206 | 244 810 | 385,80 |  | 385,80 | 100 |  |
| 7 | 6 | 02 | 0 | 4 | Подключение фельдшерско-акушерских пунктов с.Пудино и п.Рогалево к электроснабжению и водоснабжению | Администрация города Кедрового | 901 | 04 | 05 | хххх |  | 202,99 |  | 202,94 | 100 |  |
| 7 | 6 | 02 | 0 | 5 | Оплата транспортных услуг ветеринарного врача | Администрация города Кедрового | 901 | 04 | 05 | 0767202 | 244 | 0,00 |  | 0,00 | 0 |  |
| 7 | 6 | 02 | 0 | 6 | Организация межмуниципальных ярмарок | Администрация города Кедрового | 901 | 04 | 05 | 0767203 | 244 | 0,00 |  | 0,00 | 0 |  |
| 7 | 6 | 03 | 0 | 0 | Основное мероприятие «Перепись скота в населенных пунктах муниципального образования» | Администрация города Кедрового | 901 | 04 | 05 | 0767300 | 244 | 12,71 |  | 12,71 | 100 |  |

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 17.03.2015 | 148 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |
| 2 | Постановление Администрации города Кедрового | 10.04.2015 | 205 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |
| 3 | Постановление Администрации города Кедрового | 12.05.2015 | 242 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |
| 4 | Постановление Администрации города Кедрового | 12.05.2015 | 261 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |
| 5 | Постановление Администрации города Кедрового | 19.12.2015 | 582 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

по состоянию на 01.01.2016 год.

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программы, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | ПП |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Муниципальное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый» | Всего: | 10512,10 | 10383,15 | 99 |
|  |  |  | бюджет города Кедрового | 10512,10 | 10383,15 | 99 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 9007,80 | 8987,26 | 100 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 2,70 | 0 | 0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 1137,90 | 1115,80 | 98 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 363,70 | 280,09 | 77 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемый к привлечению | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | Содержание и развитие жилищного хозяйства | Всего: | 2052,69 | 1944,28 | 95 |
|  |  |  | бюджет города Кедрового | 2052,69 | 1944,28 | 95 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 1047,89 | 1047,89 | 100 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 2,70 | 0 | 0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 752,10 | 730,00 | 97 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 250,0 | 166,39 | 67 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемый к привлечению | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Всего: | 1461,11 | 1461,05 | 100 |
|  |  |  | бюджет города Кедрового | 1461,11 | 1461,05 | 100 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 1461,11 | 1461,05 | 100 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемый к привлечению | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | Территориальное развитие, благоустройство и охрана окружающей среды | Всего: | 1391,38 | 1391,23 | 100 |
|  |  |  | бюджет города Кедрового | 1391,38 | 1391,23 | 100 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 1391,38 | 1391,23 | 100 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемый к привлечению | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 4 | Дорожное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый» | Всего: | 3862,67 | 3842,47 | 100 |
|  |  |  | бюджет города Кедрового | 3862,67 | 3842,47 | 100 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 3748,97 | 3728,77 | 100 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 113,70 | 113,70 | 100 |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемый к привлечению | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | Управление муниципальной собственностью МО «Город Кедровый» | Всего: | 1097,75 | 1097,67 | 100 |
|  |  |  | бюджет города Кедрового | 1097,75 | 1097,67 | 100 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 1097,75 | 1097,67 | 100 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемый к привлечению | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 6 | Устойчивое развитие сельских территорий МО «Город Кедровый» | Всего: | 646,50 | 646,45 | 100 |
|  |  |  | бюджет города Кедрового | 646,50 | 646,45 | 100 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 260,70 | 260,65 | 100 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 385,80 | 385,80 | 100 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемый к привлечению | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |

Доклад к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Муниципальное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2017 годы»  за 2015 год

По итогам 2015 года в рамках реализации программы:

1.Подпрограмма  «Содержание и развитие жилищного хозяйства»

В 2015 году приватизировано 6 жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности: 2 квартиры, 4 квартиры, в сельских населенных пунктах.

Приобретены в собственность муниципального образования:

- шесть квартир, которые переданы по договорам найма специализированного жилья  семьям пострадавших от пожара  и признанным нуждающимися в жилых помещениях;

- две  квартиры для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Предоставлена одна квартира по договору найма специализированного жилого помещения

В соответствии с программой «Жилье для молодых семей» трем семьям выплачены субсидии на приобретение жилых помещений.

21 семья включена в список участников программы «Жилье для российской семьи».

Произведен капитальный ремонт муниципального двухквартирного жилого дома в п. Лушниково, ул.Лесная, 21.

В 2015 году 424,9 тысяч рублей были направлены на компенсацию расходов по ремонту жилья и организацию ремонта жилья участникам ВОВ, труженикам тыла и вдовам участников ВОВ.

Получены кадастровые паспорта на земельные участки под многоквартирными домами г. Кедрового.

Ведется работа с должниками по оплате социального найма - направляются претензионные письма и подаются исковые заявления в мировой суд.

Не исполнены целевые показатели (индикаторы):

- «Объем вводимого жилья» - на территории муниципального образования    строительство нового жилья осуществляется только частными хозяевами, в 2015 году построено  1 жилой дом, введение в эксплуатацию планируется в 2016 году.

- «Уровень благоустройства жилого фонда» не изменился, в связи с тем, что уровень благоустройства в городе составляет 100%, а в населенных пунктах жилой фонд не имеет центрального водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Финансовые возможности муниципального образования не позволяют повысить уровень благоустройства;

- «Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района)» показатель не исполнен в связи с тем, что в 2014 году не был утвержден план проверок на 2015год и поэтому проверки не проводились.

2.Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры»

В 2015 году были направлены на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства  к работе в осенне-зимний период  средства  местного бюджета в сумме 1 076 000 рублей,  на замену ветхих сетей тепло водоснабжения на участке от д. 52 до д. 57, в первом микрорайоне города Кедрового. Бурение и обустройство двух водозаборных скважин в поселках Рогалево и Таванга на сумму 130 тыс.рублей. Привлечены средства областного бюджета на ремонт питьевых колодцев в сумме 250 тысяч рублей. Капитальный ремонт двух колодцев в с.Пудино ул.Северная и п.Останино, ул.И.Ветрича. Текущий ремонт колодцев на улицах: Ленина, Полевая, Горького в селе Пудино.

Согласно отчету о результатах  социологического исследования, проведенного 24-27.10.2015  консалтинговым центром «Статус», в оценках всех коммунальных услуг лидируют положительные отзывы:

- качество теплоснабжения удовлетворяет 48% респондентов; положительные оценки превышают отрицательные в 3,6 раза;

- качество водоснабжения и водоотведения удовлетворяет 51,4% респондентов; положительные оценки превышают отрицательные в 5,8 раза.

Не выполнено мероприятие «Проведение внеплановых проверок деятельности управляющих организаций и принятие мер по результатам таких проверок».

3. Подпрограмма «Территориальное развитие, благоустройство и охрана окружающей среды»

В 2015 году  в рамках подпрограммы:

- проведена ревизия эл.сетей, заменена фотореле в с. Пудино;

- регулярно производилась замена ламп уличного освещения;

- производилась оплата потребляемой  уличными сетями электроэнергии;

- велись работы по озеленению муниципального образования;

- производилась противоклещевая обработка территории муниципального образования;

- произведен демонтаж старого и  монтаж нового ограждения посадки саженцев;

- произведены: доставка ж/бетонных плит,   демонтаж старых ж/бетонных плит и устройство нового ж/б тротуара на территории мемориального комплекса, ограждение мемориального комплекса;

- произведено обустройство фельдшерско -.аккушерского пункта: отсыпка территории и укладка ж/бетонного тротуара;

- изготовлена и смонтирована сцена в с.Пудино;

- ликвидировались несанкционированные свалки, обустраивались полигоны ТБО;

- произведено ограждение кладбища в с. Пудино;

- проведен ежегодный  конкурс по благоустройству  «Лучший дворик 2015»;

- другие работы.

По итогам ежегодного областного конкурса «Самое благоустроенное муниципальное образование» муниципальное образование «Город Кедровый» определено победителем конкурса во второй категории – 2 место. Ежегодно на территории Томской области проводиться конкурс, посвященный общероссийским Дням защиты от экологической опасности в 2015 году муниципальное образование «Город Кедровый» награждено дипломом 1 степени Администрации Томской области.

Целевые показатели (индикаторы) исполнены.

4. Подпрограмма «Дорожное хозяйство МО «Город Кедровый»

В 2015 году на мероприятия подпрограммы направлено 3862,67 тыс.руб.

В соответствии с утвержденным планом построены 3011 м дощатых тротуаров  на улицах с.Пудино и п.Таванга. На содержание муниципальных автомобильных дорог общего пользования в течение 2015 года было потрачено около 2 700 000 рублей.

Установлено 60 дорожных и информационных знаков на общую сумму 168,0 тыс. руб.

Не исполнены целевые показатели (индикаторы):

- удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог

- удовлетворенность населения качеством транспортным обслуживанием

Согласно отчету о результатах  социологического исследования, проведенного 24-27.10.2015  консалтинговым центром «Статус», большинство респондентов выразили неудовлетворенность качеством автодорог в городском округе (72% от общего числа опрошенных). Удовлетворенных выявлено в 3 раза меньше.

Во всех группах по полу и возрасту лидируют отрицательные оценки (67% - 74,5%).

Наиболее многочисленные мотивы неудовлетворенности – плохие, разбитые дороги, в ямах, по которым, в т.ч. до Томска нормально не доехать (в сумме 56,8%), отсутствие дорог (8,9%).

Финансовые возможности муниципального образования не позволяют привести все дороги в удовлетворительное состояние.

5. Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью МО «Город Кедровый»

Всего за 2015 год доходы от использования и продажи муниципального имущества составили 11 009,9 тыс. рублей, что составляет 98 % от плановых значений. Получены свидетельства о государственной регистрации права на 17 объектов недвижимости, в том числе: 13 – на жилые помещения; 1 – на нежилое помещение; 5 – на 5 комплексов  объектов энергетического хозяйства муниципального образования.

Направлено на ремонт объектов социальной сферы:

- МАОУ Пудинская СОШ – 23, 00 тыс.руб.;

- МБОУ СОШ N1 г.Кедрового- 543,00 тыс.руб.;

- МБДОУ детский сад N 1 "Родничок"- 24,37 тыс.руб.

Целевые показатели (индикаторы) исполнены.

6. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Город Кедровый»

В 2015 году  в рамках подпрограммы:

- подключение к электроснабжению и водоснабжению ФАП в п.Рогалево и в с.Пудино;

- оказывалась материальная поддержка личных подсобных хозяйств;

Для увеличения личных подсобных хозяйств и дальнейшего увеличения поголовья скота администрацией города Кедрового проводились следующие мероприятия:

- возмещение части расходов на приобретение коров и нетелей (софинансирование 50 %); организация сельскохозяйственных ярмарок;

- содействие в централизованном приобретении молодняка сельскохозяйственных животных, растений и зерновых культур; широкое информирование населения о муниципальной поддержке развития сельскохозяйственного производства в личных подсобных хозяйствах муниципального образования;

- содействие в субсидировании из областного и федерального бюджетов на содержание молодняка КРС, МРС.

В рамках реализации указанной программы в 2015 году единовременную материальную помощь на приобретение одной головы крупного рогатого скота (коровы или нетели) получили 4 человека на общую сумму 45 тыс. рублей. Приобретено населением 30 голов свиней, реализовано более 300 саженцев различных садовых культур. Принято 61 заявление на субсидирование из областного и федерального бюджетов на содержание молодняка КРС, МРС.

В течение года продолжала функционировать муниципальная ярмарка для реализации сельскохозяйственной продукции, как среди местных производителей, так и иногородних.

В октябре 2015 комиссией было проведено обследование убойной площадки, расположенной по адресу: с.Пудино, ул.Полевая, 1А на базе личного подсобного хозяйства Агуреевой Галины Сергеевны на соответствие условий для убоя сельскохозяйственных животных  требованиям  ветеринарно – санитарных правил. Членами комиссии принято решение о введении в эксплуатацию убойной площадке. Открытие убойной площадки позволит владельцам частных хозяйств реализовать полноценный сбыт мяса как на территории муниципального образования «Город Кедровый» так и за ее пределами.

Не исполнены целевые показатели (индикаторы):

- «Доля учреждений социальной сферы, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта» - в 2015 году планировалось начать строительство Центра культуры в с. Пудино. В настоящий момент проект по строительству Центра в разработке, муниципальное образование направило пакет документов для вступления в государственную программу «Развитие культуры и туризма в Томской области»

В соответствии с постановлением администрации города Кедрового от 26.06.2014 № 339 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый» проведена оценка эффективности. Результат оценки эффективности муниципальной программы - эффективность удовлетворительная.

Оценка эффективности

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода | СПмп | Мероприятия | СМмп | Уровень расходов |  |  | Эбс | Эмп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | СРмп |  |  |
|  | Муниципальное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый» |  |  |  | 0,92 |  | 0,81 | 10512,1 | 10383,2 | 0,99 | 0,82 | 0,75 |
|  | Содержание и развитие жилищного хозяйства |  |  |  | 0,86 |  | 0,86 | 2 052,69 | 1 944,28 | 0,95 | 0,90 | 0,78 |
| 1 | Обеспеченность жильем 1 жителя, м2 (или уровень обеспеченности жильем населения, кв.м. на человека (на конец года) | % | 26,20 | 26,64 | 1 | Принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Площадь капитально отремонтированных жилых домов на одного жителя | тыс. м2 | 0,1 | 0,1 | 1 | Согласование переустройства и перепланировки жилых помещений, определение порядка получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки жилых помещений. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля ветхого и аварийного жилья в общем жилом фонде | % | 10 | 0 | 1 | Проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций на управление многоквартирными домами, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации | 0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Объем вводимого жилья | кв.м. | 65 | 0 | 0 | Обеспечение равных условий для деятельности управляющих организаций независимо от организационно-правовых форм | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Уровень благоустройства жилого фонда | % | 65 | 50 | 0,77 | Проведение работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, и постановка их на кадастровый учет | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) | % | 26,93 | 25,73 | 0,96 | формирование сведений о собственниках помещений многоквартирных домов и размере их доли в праве общей долевой собственности на земельный участок | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | га. | 0 | 3,35 | 1 | передача сведений о собственниках помещений в многоквартирных домов и размере их доли в праве общей долевой собственности на земельный участок налоговым органам для включения в базы данных для начисления земельного налога | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию | кв.м. | 0 | 0 | 1 | Содержание муниципального жилищного фонда | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа | тыс.руб. | 0 | 0 | 1 | Внесение муниципалитетом части платы за капитальный ремонт МКД. | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | Оплата коммунальных услуг за свободные площади | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | Заключение договоров социального найма | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  | Работа с должниками по социальному найму | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  | проведение внеплановых проверок деятельности управляющих организаций и принятие мер по результатам таких проверок | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры |  |  |  | 1,00 |  | 0,67 | 1 461,11 | 1 461,05 | 0,99 | 0,67 | 0,67 |
| 1 | Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами | % | 45 | 48 | 1,00 | Модернизация коммунальной инфраструктуры | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Износ сетей инженерных коммуникаций | % | 50 | 50 | 1,00 | Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество аварийных ситуаций на сетях инженерных коммуникаций | ед. | 0 | 0 | 1 | Проведение внеплановых проверок деятельности управляющих организаций и принятие мер по результатам таких проверок | 0 |  |  |  |  |  |
| 3 | Территориальное развитие, благоустройство и охрана окружающей среда |  |  |  | 1,00 |  | 0,75 | 1 391,78 | 1 391,23 | 1,00 | 0,75 | 0,75 |
| 1 | Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего числа несанкционированных свалок | % | 45 | 100 | 1 | Оплата коммунальных услуг за уличное освещение | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество обоснованных жалоб населения по вопросам благоустройства, озеленения, уличного освещения, организации и содержания мест захоронения. | ед. | 2 | 0 | 1 | Содержание уличного освещения | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | Выплата заработной платы рабочему зеленого строительства | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | Приобретение материалов и семян на озеленение территорий | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | Выплата заработной платы рабочим по благоустройству | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | Содержание и приобретение малых архитектурных форм | 0 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | Содержание и ремонт объектов благоустройства | 0 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | Проведение открытых аукционов в электронном виде на проведение работ по ремонту и строительству объектов благоустройства | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | Формирование земельных участков под объектами благоустройства | 0 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | Содержание мест захоронения | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | Ликвидация несанкционированных свалок | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | Обустройство полигонов ТБО | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Дорожное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый» |  |  |  | 0,85 |  | 0,67 | 3 862,67 | 3 842,46 | 0,99 | 0,67 | 0,57 |
| 1 | Доля протяженности территорий автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, процентов | % | 5,16 | 6,3 | 1,00 | Содержание автомобильных дорог общего пользования | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального образования) | % | 2,49 | 2,42 | 1,00 | Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог | % | 15 | 10 | 0,67 | Строительство и ремонт деревянных тротуаров в сельских населенных пунктах | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Удовлетворенность населения качеством транспортным обслуживанием | % | 35 | 25 | 0,71 | Разработка схем организации дорожного движения. | 0 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | Прочие работы в области дорожного хозяйства | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | Подготовка аукционной документации на проведение работ по содержанию и ремонту дорог общего пользования | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | 0 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Город Кедровый» |  |  |  | 1,00 |  | 1,00 | 1097,75 | 1097,68 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений. | % | 50 | 50 | 1 | регистрация права собственности на объекты и земельные участки, на которых расположены данные объекты муниципальной недвижимости; | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры. | % | 25 | 25 | 1 | межевание земельных участков, образование из земель государственной собственности, постановка на кадастровый учет | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля муниципальных объектов, здания, строения, сооружения которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных объектов. | % | 50 | 50 | 1 | оформление технического, кадастрового паспортов на объекты недвижимости и земельные участки под объектами | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | проведение независимой оценки, для проведения аукционов на право заключения договоров аренды, проведения аукциона по продаже муниципальной собственности | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | повышение эффективности деятельности муниципальных предприятий и учреждений, а также эффективности использования имущества, закрепленного за ними; | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | осуществление подготовки к приватизации муниципального имущества. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Создание условий для расширения базы налогообложения по земельному налогу (налогу на недвижимость). | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | заключение муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов муниципальной собственности и объектов социальной сферы. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Город Кедровый» |  |  |  | 1,00 |  | 0,86 | 646,50 | 646,45 | 1,00 | 0,86 | 0,86 |
| 1 | Доля учреждений социальной сферы, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта. | % | 100 | 60 | 1 | Планирование и выполнение работ по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы в сельских населенных пунктах | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество голов, владельцам которых предоставлена единовременная материальная помощь | ед. | 79 | 250 | 1,00 | заключение муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов муниципальной собственности и объектов социальной сферы на селе | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | проведение разъяснительной работы среди населения о порядке, очередности и планируемых сроках проведения работ | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | проведение мероприятий по строительству дома культуры, медицинских учреждений на селе | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | возмещение части расходов на приобретение коров и нетелей (софинансирование 50%) из средств местного бюджета | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | оплата транспортных услуг при проведении ветеринарным врачом | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | организация межмуниципальных ярмарок | 1 |  |  |  |  |  |