АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА КЕДРОВОГО

#### РАСПОРЯЖЕНИЕ

| «_16_» __03__ 2016г. |  | №__92__ |
| --- | --- | --- |

##### Томская область

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования «Город Кедровый» в 2016 году

В целях снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья 2016 года на реках муниципального образования «Город Кедровый»

1. Руководителям организаций, структурных подразделений администрации города Кедрового установить постоянный контроль за выполнением мероприятий по подготовке к предстоящему половодью.

2. Руководителю отдела по ГО и ЧС и охране труда Габрату Е.П.:

- организовать работу по подготовке и проверке технической готовности авто и плавсредств  для немедленного реагирования на складывающуюся паводковую ситуацию;

- организовать временное наблюдение за уровнем р. Чузик в период интенсивного таяния снега;

- организовать сбор, обобщение и оценку складывающейся паводковой обстановки и ежедневно представлять донесения с 1 апреля 2016 года в Главное управление МЧС России по Томской области;

- провести в срок до 1 апреля 2016 года комиссионное обследование дамб, дорог и водопропускных сооружений в муниципальном образовании «Город Кедровый»;

- организовать работу с арендатором АЗС №4 по обеспечению неснижаемого запаса ГСМ в количестве 10 тн. бензина и 10 тн. дизельного топлива для нужд аварийно-спасательных и экстренных служб на территории муниципального образования «Город Кедровый»;

- провести обследование выполненных работ ООО «ГиС» по очистке водопропускных труб на переездах через реки Чузик и Ольга и организовать мероприятия по очистке труб для пропуска талых вод под дорогами до 1 апреля 2016 года.

3. Руководителю отдела по труду и социальной политике Ковалевой О.И. в срок до 1 апреля 2016 года:

- организовать работу с индивидуальными предпринимателями муниципального образования «Город Кедровый» по организации обеспечения продуктами питания и предметами первой необходимости  магазинов сельских населенных пунктов, в которых может быть нарушено снабжение;

- организовать работу с жителями личных подсобных хозяйств по содержанию крупного рогатого скота, лошадей, свиней и других домашних животных в паводковый период с 01 апреля по 15 мая 2016 года.

4. Руководителю отдела финансов и экономики Ломакиной И.Г. в срок до 1 апреля 2016 года создать запас финансовых средств в резервном фонде администрации города Кедрового в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в период проведения мероприятий по организованному пропуску паводковых вод.

5. Начальнику межрайонного центра телекоммуникаций Томского филиала ОАО «Сибирьтелеком» Ковалеву С.Н. в срок до 1 апреля 2016 года,  организовать устойчивую связь в поселках, на водомерном посту села Пудино и метеоучастке.

6.  Заместителю главного врача ОГБУЗ «Бакчарская районная больница» поликлиника 2 Дроздову К.В. в срок до 1 апреля 2016 года:

- предусмотреть мероприятия по автономной работе ОВП в селе Пудино при краткосрочном подтоплении с. Пудино, п. Лушниково, п. Калининск;

- обеспечить готовность медицинских учреждений для оказания помощи пострадавшим.

7. Руководителю отдела образования администрации «Город Кедровый» Борвенко О.С.:

- предусмотреть мероприятия по завозу продуктов питания в образовательные учреждения;

- организовать обучение учащихся в школах по месту жительства в городе Кедровом и в с.Пудино при подтоплении переезда через реку Чузик в районе с.Пудино;

- организовать дистанционное образование учеников в п.Останино, п.Лушниково, п.Калининск в случае подтопления переезда через реку Ольга.

8. Старшему мастеру Кедровского сетевого участка Томской Распределительной Компании Нечкину К.В. обеспечить бесперебойный режим подачи электроэнергии в поселках, на водомерном посту села Пудино и метеоучастке.

9. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене городского округа «Город Кедровый и размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации города Кедрового www.kedradm.tomsk.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя мэра  города Кедрового.

Мэр                                                                                                                                        Н.А. Соловьева