****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕДРОВОГО**

## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **30.10.2017 г.** | |  | | **№ 488** |
|  |  | |  | | |

**Томская область**

#### **г. Кедровый**

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Кедровый» |

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановления администрации города Кедрового от 26.06.2014 № 339 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый», в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», Уставом муниципального образования «Город Кедровый»,

### ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Кедровый», согласно приложению № 1.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

3.Опубликовать постановление в Информационном бюллетене городского округа «Город Кедровый», разместить на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://[www.kedradm.tomsk.ru](http://www.kedradm.tomsk.ru).

4.Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя мэра города Кедрового.

|  |  |
| --- | --- |
| И.о. мэра | И.Н. Алексеева |

# Приложение № 1

# УТВЕРЖДЕНО

# Постановлением

# Администрации города Кедрового

###### от 30.10.2017 г. № 488

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Кедровый»**

**Паспорт программы**

**Таблица №1**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **2** |
| 1) Наименование подпрограммы | «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Кедровый» |
| 2) Координатор | Первый заместитель мэра города Кедрового |
| 3) Ответственный исполнитель | Администрация города Кедрового (Отдел по управлению муниципальной собственностью администрации города Кедрового) |
| 4) Соисполнители | Товарищества собственников жилья  Управляющие организации  Общественные организации |
| 5) Цель | Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Город Кедровый» |
| 6) Задачи | 1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Город Кедровый»;  2.Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Кедровый»;  3.Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Город Кедровый». |
| 7) Целевые показатели (индикаторы) | 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий, ед., тыс. кв.м.  2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий, проценты.  3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования), проценты.  4. Количество благоустроенных общественных территорий (в текущем году), ед.  5. Площадь благоустроенных территорий (всего), га.  6. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, площадь благоустроенных общественных территорий, проценты, тыс. кв.м.  7. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования, кв.м.  8. Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу, проценты, рубли.  9. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, чел./часы.  10. Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу, проценты, рубли.  11. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, чел./часы. |
| 8) Сроки и этапы реализации | Срок реализации подпрограммы 2018-2022 год  Разделение программы на этапы не предусматривается |
| 9) Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета города Кедрового | Общий объем финансирования целевой программы – **15276,0** тыс. руб., в том числе по годам реализации:  Таблица 1.   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего | | Местный бюджет, тыс.руб. | 14,49 | 17,71 | 13,54 | 17,86 | 12,78 | **76,38** | | Областной бюджет, тыс.руб. | 750,71 | 917,38 | 701,11 | 925,41 | 661,87 | **3956,48** | | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 2133,30 | 2606,91 | 1992,35 | 2629,73 | 1880,85 | **11243,14** | | **ИТОГО:** | **2898,50** | **3542,0** | **2707,0** | **3573,0** | **2555,50** | **15276,0** | |
| 10) Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | В результате реализации мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий муниципального образования к концу 2022 года будут достигнуты следующие показатели:  увеличение количества благоустроенных дворовых территорий до 35, увеличение площади благоустроенных дворовых территорий до 70,6 тыс.кв.м;  обеспечение в 2022 году доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий до уровня 98 %;  обеспечение в 2022 году охвата населения благоустроенными дворовыми территориями до уровня 98 %;  обеспечение благоустройства в 2022 году не менее 5-х общественных территорий;  увеличение площади благоустроенных общественных территорий до 4,43 га;  увеличение в 2022 году доли площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий до уровня 95 %;  увеличение в 2022 году площади благоустроенных общественных территорий до 44,3 тыс. кв.м;  увеличение показателя площади благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования, до уровня 13630 кв.м на  1 жителя, с учетом роста количества жителей;  обеспечение доли и размера финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу, 1%, 0,00 рублей;  обеспечение трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территории в объеме, равном 15 чел. / час;  обеспечение доли и размера финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу, 1%, 5520,00 рублей;  обеспечение трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территории в объеме, равном 30 чел. / час |

**Характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы**

Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в Конституции Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные условия органов государственной власти и местного самоуправления при деятельном участии в ее решении всего населения.

Важнейшим аспектом в реализации данной муниципальной программы является формирование современной городской среды, качественной городской инфраструктуры, обустройство и содержание мест общего пользования муниципального образования «Город Кедровый». Программа направлена на повышение уровня благоустройства, санитарного состояния города и создание комфортных условий для проживания горожан, что соответствует приоритетам и целям Стратегии социально-экономического развития муниципального образования до 2030 года.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории муниципального образования «Город Кедровый», требуют круглогодичного содержания и своевременного ремонта.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние придомовых территорий многоквартирных жилых домов.

Повышение уровня автомобилизации населения и развитие инфраструктуры потребительского рынка города требует обустройства новых стоянок для транспортных средств.

Для повышения уровня благоустройства мест отдыха населения необходимо обустройство детских площадок и установка игрового оборудования во дворах многоквартирных домов.

Содержание территорий муниципального образования «Город Кедровый» осуществляется предприятиями, учреждениями, организациями всех организационно­-правовых форм и форм собственности. В целях эффективного взаимодействия субъектов, участвующих в содержании территории муниципального образования «Город Кедровый», отдел по управлению муниципальной собственностью определяет границы уборки территорий между организациями, предприятиями, учреждениями, владельцами, балансодержателями, арендаторами с учетом договоров землепользования и прилегающих территорий.

Доля и площадь благоустроенных общественных территорий   
от общего количества таких территорий составляет 65 % или 28,80 тыс.кв.м.

Доля и площадь общественных территорий, нуждающихся   
в благоустройстве, от общего количества таких территорий составляет 35 % или 15,5 тыс.кв.м.

Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования:

Учитывая, что на 1 января 2017 года численность населения муниципального образования составила 3250 человек, площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя, составляет 8,86 кв.м.

Распоряжением Администрации города Кедрового от 06.04.2017 № 129 создана Общественная комиссия по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», (далее – Общественная комиссия).

Адресный перечень дворовых территорий, общественных территорий, подлежащих включению в муниципальную программу:

Адресный перечень дворовых территорий на 2018-2022 годы:

- г. Кедровый, 1 микрорайон, д.39;

- г. Кедровый, 1 микрорайон, д.5;

- г. Кедровый, 1 микрорайон, д.6;

- г. Кедровый, 1 микрорайон, д.9;

- г. Кедровый, 1 микрорайон, д.10;

- г. Кедровый, 1 микрорайон, д.11;

- г. Кедровый, 1 микрорайон, д.12;

- г. Кедровый, 1 микрорайон, д.13;

- г. Кедровый, 1 микрорайон, д.14;

- г. Кедровый, 1 микрорайон, д.15;

- г. Кедровый, 1 микрорайон, д.16;

- г. Кедровый, 1 микрорайон, д.17;

- г. Кедровый, 1 микрорайон, д.18;

- г. Кедровый, 1 микрорайон, д.19;

- г. Кедровый, 1 микрорайон, д.20;

- г. Кедровый, 1 микрорайон, д.49;

- г. Кедровый, 1 микрорайон, д.50;

- г. Кедровый, 1 микрорайон, д.53;

- г. Кедровый, 1 микрорайон, д.55;

- г. Кедровый, 1 микрорайон, д.56;

- г. Кедровый, 1 микрорайон, д.57;

- г. Кедровый, 2 микрорайон, д.11;

- г. Кедровый, 2 микрорайон, д.12;

- г. Кедровый, 2 микрорайон, д.13;

- г. Кедровый, 2 микрорайон, д.4;

- г. Кедровый, 2 микрорайон, д.5;

- г. Кедровый, 2 микрорайон, д.6;

- г. Кедровый, 2 микрорайон, д.7;

- г. Кедровый, 2 микрорайон, д.8;

- г. Кедровый, 2 микрорайон, д.3;

- г. Кедровый, 2 микрорайон, д.2.

Адресный перечень общественных территорий на 2018-2022 год:

- Центральная площадь города Кедрового;

- спортивная площадка города Кедрового;

- аллея 2 микрорайона города Кедрового;

- аллея села Пудино;

- детская площадка с. Пудино;

- спортивная площадка с. Пудино.

**Цели, задачи и основные мероприятия подпрограммы**

1. В рамках полномочий муниципального образования «Город Кедровый», с учетом приоритетов существующих проблем в сфере формирования современной городской среды, определены цель и задачи подпрограммы.

2.**Целью программы** является повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Город Кедровый».

3. Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:

1) Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Город Кедровый»;

2) Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Кедровый»;

3. Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Город Кедровый».

4.**Основные мероприятия программы**

1) Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Город Кедровый»:

- увеличение количества и площади благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.)

2) Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Кедровый»:

- увеличение количества и площади общественных территорий (аллеи, спортивные площадки, центральная площадь, детские площадки)

3) Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Город Кедровый».

5. Программа призвана способствовать реализации задач по формированию современной городской среды и содержит мероприятия по организационному и финансовому обеспечению реализации целей Программы за счет средств областного и местного бюджетов.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 4 к настоящей муниципальной программе.

**Механизм реализации муниципальной программы**

Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования, предусмотренных на реализацию настоящей муниципальной программы, является Администрация города Кедрового.

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:

а) минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка скамеек, урн;

б) перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:

оборудование детских и спортивных площадок;

оборудование автомобильных парковок;

озеленение дворовой территории;

оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов;

устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения;

устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек;

устройство пандуса;

устройство водоотводных лотков.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в размере не менее 1 % от общего объема средств, необходимого на реализацию мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Заинтересованные лица обеспечивают трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Под трудовым (неденежным) участием понимается, в том числе выполнение заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта (дворовой территории).

При определении ориентировочной цены на выполнение работ рекомендуется применять нормативную стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий. Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории, представлен в приложении 9 к настоящей муниципальной программе.

Включение дворовых территорий в настоящую муниципальную программу осуществляется на основании Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды, утвержденного постановлением Администрации города Кедрового от 03.04.2017 № 171.

Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу предусматривает установление периода приема предложений, проведение Общественной комиссией оценки поступивших заявок, а в случае, если несколько предложений наберут одинаковое количество баллов, очередность включения в перечень домов определяется исходя из даты поступления предложения, приоритет отдается предложению, поступившему ранее.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ представлен в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Включение общественных территорий в настоящую муниципальную программу осуществляется на основании Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении муниципальной территории общественного пользования в муниципальные программы в сфере благоустройства и формирования современной городской среды на территории муниципального образования «Город Кедровый», утвержденного постановлением Администрации города Кедрового от 03.04.2017 № 172.

Порядок общественного обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования «Город Кедровый», утвержден постановлением Администрации города Кедрового от 03.04.2017 № 173. Одним из требований к дизайн-проекту является необходимость предусматривать проведение мероприятий по благоустройству с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Кедровый»» на 2018-2022 год представлен в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни видов работ по благоустройству дворовых территорий  (Томская область) | | | |
| № п/п | Мероприятие | Единица измерения | Стоимость работ, руб. |
|  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. **Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий** | | | |
| 1.1. | Ремонт дворовых проездов | кв.м. | 1 476,0 |
| 1.2. | Обеспечение освещения дворовых территорий | Установка 1 элемента освещения | 17 107,2 |
| 1.3. | Установка скамеек | шт. | 16 450,0 |
| 1.4. | Установка урн | шт. | 4010,0 |
| 1. **Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий** | | | |
| 2.1. | Оборудование детских и спортивных площадок | Установка 1 элемента | 35 161,8 |
| 2.2. | Оборудование автомобильных парковок | кв.м | 1 933,1 |
| 2.3 | Озеленение территорий | кв.м | 319,5 |
| 2.4. | Оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов | кв.м | 1 600,0 |
| 2.5. | Устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения | п.м. | 8 248,0 |
| 2.6. | Устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | кв.м | 2 380,9 |
| 2.7. | Устройство пандуса | п.м. | 6 055,0 |
| 2.8. | Устройство водоотводных лотков | п.м. | 2 923,2 |

**Целевые показатели (индикаторы)**

6. Для количественной оценки достижения поставленных целей и задач определены следующие целевые показатели (индикаторы):

1) Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий, ед., тыс. кв.м.

2) Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий, проценты.

3) Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования), проценты.

4) Количество благоустроенных общественных территорий (в текущем году), ед.

5) Площадь благоустроенных территорий (всего), га.

6) Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, площадь благоустроенных общественных территорий, проценты, тыс. кв.м.

7) Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования, кв.м.

8) Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу, проценты, рубли.

9) Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, чел./часы.

10) Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу, проценты, рубли.

11) Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, чел./часы.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы формирования современной городской среды муниципального образования «Город Кедровый» представлены в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

**Сроки реализации программы**

7. Сроки реализации муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Кедровый» – 2018-2022 годы. Разделение подпрограммы на этапы не предусматривается.

**Ресурсное обеспечение программы**

8. Объем финансирования программы оценивается в **15 276,00** тыс. руб.

9. Расходы бюджета муниципального образования на выполнение программы приведены в приложении № 7 к Программе.

10. Объемы финансирования носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании бюджета муниципального образования на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведена в приложении № 8 к настоящей Программе.

**Основные меры правового регулирования в сфере реализации программы**

11. Разработка и утверждение дополнительных муниципальных нормативных правовых актов будут осуществлены в случае принятия на федеральном и региональном уровнях нормативных правовых актов, затрагивающих сферу реализации программы, и (или) внесения в них изменений, а также в случае принятия соответствующих управленческих решений. Финансовые затраты на применение мер муниципального регулирования не предусмотрены.

**Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами**

12. На протяжении всего периода реализации муниципальной программы отдел по управлению муниципальной собственностью взаимодействует:

1) Администрация Томской области;

2) Департамент архитектуры и строительства Томской области;

3) Департамент по управлению государственной собственностью Томской области;

4) прокуратура города Кедрового;

5) Дума города Кедрового;

6) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области;

7) Отдел финансов и экономики администрации муниципального образования «Город Кедровый»;

8) Областное государственное унитарное предприятие «Томский областной центр технической инвентаризации»;

9) индивидуальные предприниматели, организации, по независимой оценке, имущества;

10) гражданами муниципального образования.

**Риски и меры по управлению рисками**

13. Бюджетные риски, связанные с дефицитом местного бюджета и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию настоящей программы, в том числе:

несоблюдение муниципальным образованием условий соглашений, заключенных с Департаментом архитектуры и строительства Томской области на получение субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в Томской области;

отсутствие средств местного бюджета для финансирования проектов по формированию современной городской среды.

14. Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий, в том числе:

созданная в ходе реализации проектов по благоустройству инфраструктура не будет востребована гражданами;

отрицательная оценка граждан в отношении реализованных проектов.

15. Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением настоящей муниципальной программой, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем за реализацией мероприятий, в том числе:

отсутствие информации, необходимой для проведения оценки качества городской среды и формирования индекса качества городской среды;

непринятие муниципальным образованием новых, соответствующих федеральным методическим документам правил благоустройства территории муниципального образования «Город Кедровый»;

недостаточно высокий уровень качества проектов по благоустройству, представленных муниципальным образованием в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству;

ограниченная сезонность созданной инфраструктуры благоустройства.

16. Правовые риски связаны с возможным изменением законодательства Российской Федерации, законодательства Томской области, а также отсутствием необходимых подзаконных актов, в таких сферах как налогообложение, лицензирование отдельных видов деятельности.

17. Мероприятия по предупреждению рисков:

1) Активная работа и вовлечение органов государственной власти Томской области, высших должностных лиц муниципального образования, граждан и организаций, которые могут стать инициаторами проектов по благоустройству.

2) Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса в инициации проектов по благоустройству.

3) Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений высших должностных лиц (руководителей высших органов) органов местного самоуправления в адрес руководителей структурных подразделений муниципального образования о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий паспорта проектов.

4) Реализация в муниципальном образовании требований об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающей территории.

5) Получение муниципальным образованием субсидии на благоустройство из средств федерального бюджета и областного бюджета Томской области.

6) Формирование четкого графика реализации соглашения с конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами.

7) Установление в соглашениях ответственности конкретных должностных лиц муниципального образования за нарушение условий соглашений.

8) Создание системы контроля и мониторинга в режиме онлайн за исполнением соглашений, позволяющей оперативно выявлять отклонения от утвержденного графика исполнения соглашений и устранять их.

9) Формирование библиотеки лучших практик по реализации проектов по благоустройству.

**Конечные результаты и оценка эффективности**

18. Ожидаемые конечные результаты:

В результате реализации мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий муниципального образования к концу 2022 года будут достигнуты следующие показатели:

1) увеличение количества благоустроенных дворовых территорий до 35, увеличение площади благоустроенных дворовых территорий до 70,6 тыс.кв.м;

2) обеспечение в 2022 году доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий до уровня 98 %;

3) обеспечение в 2022 году охвата населения благоустроенными дворовыми территориями до уровня 98 %;

4) обеспечение благоустройства в 2022 году не менее 5-х общественных территорий;

5) увеличение площади благоустроенных общественных территорий до 4,43 га;

6) увеличение в 2022 году доли площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий до уровня 95 %;

7) увеличение в 2022 году площади благоустроенных общественных территорий до 44,3 тыс. кв.м;

8) увеличение показателя площади благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования, до уровня 13630 кв.м на   
1 жителя, с учетом роста количества жителей;

9) обеспечение доли и размера финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу, 1%, 0,00 рублей;

10) обеспечение трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территории в объеме, равном 15 чел. / час;

11) обеспечение доли и размера финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу, 1%, 5520,00 рублей;

12) обеспечение трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территории в объеме, равном 30 чел. / час.

**Прогноз сводных показателей муниципальных**

**заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),**

**осуществляемых в рамках программы**

19. Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках программы не формируются.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

**ПОРЯДОК**

**аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и финансового участия граждан в выполнении указанных работ**

**Общие положения**

1. Настоящий Порядок определяет механизм аккумулирования, расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ в целях софинансирования мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды муниципального образования «Город Кедровый» «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Кедровый»» на 2017 год.

2. В целях настоящего Порядка:

1) под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2) под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

3) под трудовым (неденежным) участием понимается, в том числе выполнение заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта (дворовой территории);

4) под минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень) понимается ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн;

5) под перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – дополнительный перечень) понимается оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов, устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения, устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, устройство пандусов, устройство водоотводных лотков.

3. Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и дополнительному перечню принимается в соответствии с законодательством Российской Федерации собственниками помещений в каждом многоквартирном доме и собственниками каждого здания и сооружения (при их наличии), расположенных в границах дворовой территории.

**Порядок и формы финансового и трудового участия, их подтверждение**

4. При выполнении работ по минимальному и дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 1% от сметной стоимости работ на благоустройство дворовой территории.

5. Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий путем выполнения следующих видов работ (одного или нескольких):

1) подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора);

2) покраска оборудования;

3) озеленение территории;

4) посадка деревьев;

5) охрана объекта (дворовой территории).

6. Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально.

Документальное подтверждение финансового и трудового участия представляется в Отдел по управлению муниципальной собственностью Администрации города Кедрового (далее – Отдел УМС) по адресу: Томская область, г. Кедровый, 1 мкр., д.39/1, каб. 3, не позднее чем через 5-ть рабочих дней после осуществления финансового, трудового участия.

Документами, подтверждающими финансовое участие, являются копии платежных документов о перечислении средств или внесении средств на специальный счет, открытый в порядке, установленном пунктом 27 настоящего Порядка.

Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие являются письменный отчет совета многоквартирного дома и (или) лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц. В качестве приложения к такому отчету должны быть представлены фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц. Отдел УМС в течение 5-ти дней со дня их получения направляет в Отдел по труду и социальной политике Администрации города Кедрового указанные материалы для размещения их на официальном сайте Администрации города Кедрового в сети «Интернет» (далее – портал).

**Аккумулирование, расходование и контроль за расходованием средств заинтересованных лиц**

7. Сбор средств заинтересованных лиц на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий обеспечивают управляющие организации (в случае реализации способа управления - управление управляющей организацией), товарищества собственников жилья (в случае реализации способа управления - управление товариществом собственников жилья) (далее – лица, управляющие МКД).

8. Собранные средства перечисляются лицами, управляющими МКД, на лицевой счет, открытый в Администрации города Кедрового для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение (далее – специальный счет). На указанный специальный счет лица, управляющие МКД, перечисляют средства на благоустройство дворовой территории в целях софинансирования мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2018-2022 годы (далее – муниципальная программа).

9. Не позднее 5-ти рабочих дней с момента завершения государственной экспертизы сметной стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории Отдел УМС информирует лиц, управляющих МКД, дворовые территории многоквартирных домов, которыми они управляют, включенные в муниципальную программу, о реквизитах специального счета, о сметной стоимости работ на благоустройство дворовой территории.

Лица, управляющие МКД, в срок не позднее 5-ти рабочих дней с момента получения информации, указанной в первом абзаце настоящего пункта, обеспечивают перечисление средств на специальный счет в размере, установленном в протоколе общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

Отдел УМС направляет справку в Общественную комиссию по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», созданной распоряжением Администрации города Кедрового от 06 апреля 2017 года № 129 (далее – Общественная комиссия), о размере поступивших средств в разрезе многоквартирных домов и о сметной стоимости работ на благоустройство дворовой территории. Общественная комиссия рассматривает поступившую информацию, и, в случае неисполнения указанного в настоящем пункте обязательства, принимает решение об исключении дворовой территории из перечня домов и муниципальной программы и о включении в муниципальную программу дворовой территории из резервного перечня многоквартирных домов.

10. Отдел УМС обязано:

вести учет поступающих средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству;

обеспечить ежемесячное опубликование на портале информации о размере поступивших средств в разрезе многоквартирных домов;

ежемесячно, в срок до 5-го числа каждого месяца, направлять информацию о размере поступивших средств в разрезе многоквартирных домов в Общественную комиссию.

11.С целью расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, Отдел УМС осуществляет операции по возврату средств, поступивших во временное распоряжение, всем лицам, управляющим МКД, денежные средства которых находятся на специальном счете. Непосредственное перечисление подрядным организациям, выполняющим работы минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляют лица, управляющие МКД. Механизм перечисления средств заинтересованных лиц подрядным организациям, выполняющим работы минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, ответственность лиц, управляющих МКД, за целевое расходование средств заинтересованных лиц устанавливаются распоряжением Администрации города Кедрового.

12.Контроль за расходованием средств заинтересованных лиц, а также контроль за своевременным и в полном объеме возвратом аккумулированных денежных средств осуществляет орган, уполномоченный на проведение муниципального финансового контроля.

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

**ПОРЯДОК**

**разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных   
в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования «Город Кедровый»  
Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Кедровый»» на 2018-2022 год**

**Общие положения**

1. Настоящий Порядок определяет механизм действий по разработке и утверждению дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий (далее – дизайн-проект), требования к их оформлению, порядок их обсуждения с заинтересованными лицами в целях конкретизации размещения на дворовой территории элементов благоустройства с учетом мнения заинтересованных лиц.

2.В целях настоящего Порядка:

1) под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2) под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

3) под минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень) понимается ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн;

4) под перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – дополнительный перечень) понимается оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов, устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения, устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, устройство пандусов, устройство водоотводных лотков.

**Порядок разработки и требования к дизайн-проектам**

3. Дизайн-проект должен быть оформлен в письменном виде и содержать следующую информацию:

1) наименование дизайн-проекта по благоустройству дворовой территории, включающее адрес многоквартирного дома (далее – МКД).

2) текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня   
(в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории;

3) сметный расчет стоимости мероприятий.

Дизайн-проект должен предусматривать возможность реализации обустройства дворовой территории в соответствии с минимальным и дополнительным (в случае если он выбран собственниками МКД) перечнем работ по благоустройству, выбранным общим собранием собственников помещений в МКД.

4. Дизайн-проект должен учитывать рельеф местности, быть адаптированным к фактическим границам дворовой территории.

5. Дизайн-проект должен предусматривать проведение мероприятий по благоустройству дворовой территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

6. Заказчиком дизайн-проекта является Отдел по управлению муниципальной собственностью Администрации города Кедрового (далее – Отдел УМС). Отдел УМС в условия муниципального контракта (договора) включает обязательное участие подрядной организации, разрабатывающей дизайн-проект, в обсуждениях дизайн-проекта с заинтересованными лицами и последующую его доработку в соответствии с решением Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», созданной распоряжением Администрации города Кедрового от 06.04.2017 № 129 (далее - Общественная комиссия).

7. Отдел УМС обеспечивает подготовку дизайн-проекта.

**Обсуждение дизайн-проектов и их утверждение**

8. Общественная комиссия обеспечивает рассмотрение предложенных дизайн-проектов совместно с представителями заинтересованных лиц.

9. При рассмотрении дизайн-проектов заинтересованные лица могут высказать имеющиеся по дизайн-проекту замечания и предложения, каждое из которых рассматривает Общественная комиссия и дает по ним рекомендации, оформляемые протоколом заседания Общественной комиссии, который в срок не позднее 5-ти рабочих дней со дня заседания подлежит направлению в Отдел УМС и размещению Отделом по труду и социальной политики Администрации города Кедрового (далее – Отдел социальной политики) на официальном сайте администрации города Кедрового в сети «Интернет» (далее – портал). При обсуждении должны быть определены пути устранения (учета) предложений (замечаний), при неустранении (неучете) которых дизайн-проект не сможет быть утвержден, а также сроки устранения (учета) предложений (замечаний).

10. Отдел УМС обеспечивают доработку дизайн-проекта и перечня мероприятий с учетом протокола заседания Общественной комиссии.

11. Доработанный дизайн-проект направляется Отделом УМС для согласования в Общественную комиссию.

12. Дизайн-проект, прошедший обсуждение без предложений (замечаний), либо доработанный в порядке, установленном настоящим разделом, согласовывается с Общественной комиссией и представителями заинтересованных лиц.

13. Решение о согласовании дизайн-проекта принимается и оформляется протоколом заседания Общественной комиссии, который в течение одного рабочего дня после принятия решения направляется в Отдел УМС.

Отдел УМС подготавливает и обеспечивает подписание распоряжения Администрации города Кедрового об утверждении дизайн-проектов обустройства дворовых территорий, общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах (далее – Распоряжение).

14. Решение Общественной комиссии и Распоряжение размещаются Отделом социальной политики на портале в течение 3-х календарных дней со дня подписания Распоряжения.

Приложение №3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

**Форма 1.** Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | | |  |
| отчетный (базовый) 2017год | текущий 2018 | очередной 2019год | первый год планового периода  2020 год | второй год планового периода  2021 год | третий год планового периода  2022 год |
| МП | Пп | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| 12 | 0 | Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | | | |
| 1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | Ед., тыс.кв.м. | 6; 19,8 | 7; 21,0 | 13; 41,7 | 25; 51,4 | 33; 67,3 | 35; 70,6 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | % | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 98 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 98 |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий | га. | 2,88 | 2,88 | 3,34 | 3,86 | 4,25 | 4,43 |
| 6 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, площадь благоустроенных общественных территорий | %, тыс.кв.м. | 65; 28,8 | 65; 28,8 | 70; 32,6 | 80; 37,3 | 85; 39,6 | 95; 44,3 |
| 7 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | кв.м. | 886 | 886 | 1003 | 1148 | 1218 | 1363 |
|  |  | 8 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу | %, рубли | 1%; 0,00 | 1%; 0,00 | 1%; 0,00 | 1%; 0,00 | 1%; 0,00 | 1%; 0,00 |
|  |  | 9 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел./часы | 0 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| 10 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | %, тыс. рубли | 0; 00 | 1; 1840 | 2; 3680 | 2; 3680 | 2; 3680 | 3; 5520 |
| 11 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел./часы | 0 | 23 | 25 | 25 | 25 | 30 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

**Форма 2.** Перечень основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **7** | **1** | «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | | |
|  |  | 01 | 0 | | Благоустройство дворовых территорий | Администрация города Кедрового | 2018-2022 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Минимальный перечень: | | | | |
|  |  |  |  | | Обеспечение освещения дворовой территории | Администрация города Кедрового | 2018-2022 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Установка скамеек | Администрация города Кедрового | 2018-2022 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Установка урны | Администрация города Кедрового | 2018-2022 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Ремонт дворовых проездов | Администрация города Кедрового | 2018-2022 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовый территории г. Кедровый, 1 микрорайон, дом № 39 | | | | |
|  |  |  |  | | Установка скамеек | Администрация города Кедрового | 2018 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Установка урны | Администрация города Кедрового | 2018 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовый территории г. Кедровый, 2 микрорайон, дом № 11 | | | | |
|  |  |  |  | | Установка скамеек | Администрация города Кедрового | 2018 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий г. Кедровый, 1 микрорайон, дома № 9 | | | | |
|  |  |  |  | | Установка скамеек | Администрация города Кедрового | 2019 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | установка урн | Администрация города Кедрового | 2019 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Обеспечение освещения дворовой территории | Администрация города Кедрового | 2019 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий г. Кедровый, 1 микрорайон, дома № 10 | | | | |
|  |  |  |  | | Установка скамеек | Администрация города Кедрового | 2019 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | установка урн | Администрация города Кедрового | 2019 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Обеспечение освещения дворовой территории | Администрация города Кедрового | 2019 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий г. Кедровый, 1 микрорайон, дома № 11 | | | | |
|  |  |  |  | | Установка скамеек | Администрация города Кедрового | 2019 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | установка урн | Администрация города Кедрового | 2019 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Обеспечение освещения дворовой территории | Администрация города Кедрового | 2019 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий г. Кедровый, 1 микрорайон, дома № 12 | | | | |
|  |  |  |  | | Установка скамеек | Администрация города Кедрового | 2019 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | установка урн | Администрация города Кедрового | 2019 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Обеспечение освещения дворовой территории | Администрация города Кедрового | 2019 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий г. Кедровый, 1 микрорайон, дома № 13 | | | | |
|  |  |  |  | | Установка скамеек | Администрация города Кедрового | 2019 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | установка урн | Администрация города Кедрового | 2019 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Обеспечение освещения дворовой территории | Администрация города Кедрового | 2019 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий г. Кедровый, 1 микрорайон, дома № 14 | | | | |
|  |  |  |  | | Установка скамеек | Администрация города Кедрового | 2019 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | установка урн | Администрация города Кедрового | 2019 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Обеспечение освещения дворовой территории | Администрация города Кедрового | 2019 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий г. Кедровый, 1 микрорайон, дома № 15 | | | | |
|  |  |  |  | | Установка скамеек | Администрация города Кедрового | 2019 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | установка урн | Администрация города Кедрового | 2019 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Обеспечение освещения дворовой территории | Администрация города Кедрового | 2019 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий г. Кедровый, 1 микрорайон, дома № 16 | | | | |
|  |  |  |  | | Установка скамеек | Администрация города Кедрового | 2019 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | установка урн | Администрация города Кедрового | 2019 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Обеспечение освещения дворовой территории | Администрация города Кедрового | 2019 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий г. Кедровый, 1 микрорайон, дома № 17 | | | | |
|  |  |  |  | | Установка скамеек | Администрация города Кедрового | 2019 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | установка урн | Администрация города Кедрового | 2019 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Обеспечение освещения дворовой территории | Администрация города Кедрового | 2019 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий г. Кедровый, 1 микрорайон, дома № 18 | | | | |
|  |  |  |  | | Установка скамеек | Администрация города Кедрового | 2019 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | установка урн | Администрация города Кедрового | 2019 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Обеспечение освещения дворовой территории | Администрация города Кедрового | 2019 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий г. Кедровый, 1 микрорайон, дома № 18 | | | | |
|  |  |  |  | | Установка скамеек | Администрация города Кедрового | 2019 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | установка урн | Администрация города Кедрового | 2019 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Обеспечение освещения дворовой территории | Администрация города Кедрового | 2019 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий г. Кедровый, 1 микрорайон, дома № 19 | | | | |
|  |  |  |  | | Установка скамеек | Администрация города Кедрового | 2019 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | установка урн | Администрация города Кедрового | 2019 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Обеспечение освещения дворовой территории | Администрация города Кедрового | 2019 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий г. Кедровый, 1 микрорайон, дома № 20 | | | | |
|  |  |  |  | | Установка скамеек | Администрация города Кедрового | 2019 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | установка урн | Администрация города Кедрового | 2019 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Обеспечение освещения дворовой территории | Администрация города Кедрового | 2019 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий г. Кедровый, 2 микрорайон, дома № 7 | | | | |
|  |  |  |  | | Установка скамеек | Администрация города Кедрового | 2019 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | установка урн | Администрация города Кедрового | 2019 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Обеспечение освещения дворовой территории | Администрация города Кедрового | 2019 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий г. Кедровый, 2 микрорайон, дома № 8 | | | | |
|  |  |  |  | | Установка скамеек | Администрация города Кедрового | 2019 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | установка урн | Администрация города Кедрового | 2019 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Обеспечение освещения дворовой территории | Администрация города Кедрового | 2019 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий г. Кедровый, 1 микрорайон, дома № 49 | | | | |
|  |  |  |  | | Установка скамеек | Администрация города Кедрового | 2020 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | установка урн | Администрация города Кедрового | 2020 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Обеспечение освещения дворовой территории | Администрация города Кедрового | 2020 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий г. Кедровый, 1 микрорайон, дома № 50 | | | | |
|  |  |  |  | | Установка скамеек | Администрация города Кедрового | 2020 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | установка урн | Администрация города Кедрового | 2020 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Обеспечение освещения дворовой территории | Администрация города Кедрового | 2020 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий г. Кедровый, 2 микрорайон, дома № 6 | | | | |
|  |  |  |  | | Установка скамеек | Администрация города Кедрового | 2020 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | установка урн | Администрация города Кедрового | 2020 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Обеспечение освещения дворовой территории | Администрация города Кедрового | 2020 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий г. Кедровый, 2 микрорайон, дома № 5 | | | | |
|  |  |  |  | | Установка скамеек | Администрация города Кедрового | 2020 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | установка урн | Администрация города Кедрового | 2020 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Обеспечение освещения дворовой территории | Администрация города Кедрового | 2020 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий г. Кедровый, 1 микрорайон, дома № 53 | | | | |
|  |  |  |  | | Установка скамеек | Администрация города Кедрового | 2021 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | установка урн | Администрация города Кедрового | 2021 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.11 |
|  |  |  |  | | Обеспечение освещения дворовой территории | Администрация города Кедрового | 2021 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий г. Кедровый, 1 микрорайон, дома № 55 | | | | |
|  |  |  |  | | Установка скамеек | Администрация города Кедрового | 2021 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | установка урн | Администрация города Кедрового | 2021 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Обеспечение освещения дворовой территории | Администрация города Кедрового | 2021 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий г. Кедровый, 1 микрорайон, дома № 56 | | | | |
|  |  |  |  | | Установка скамеек | Администрация города Кедрового | 2021 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | установка урн | Администрация города Кедрового | 2021 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Обеспечение освещения дворовой территории | Администрация города Кедрового | 2021 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий г. Кедровый, 1 микрорайон, дома № 57 | | | | |
|  |  |  |  | | Установка скамеек | Администрация города Кедрового | 2021 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | установка урн | Администрация города Кедрового | 2021 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Обеспечение освещения дворовой территории | Администрация города Кедрового | 2021 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий г. Кедровый, 2 микрорайон, дома № 12 | | | | |
|  |  |  |  | | Установка скамеек | Администрация города Кедрового | 2021 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | установка урн | Администрация города Кедрового | 2021 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Обеспечение освещения дворовой территории | Администрация города Кедрового | 2021 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий г. Кедровый, 2 микрорайон, дома № 13 | | | | |
|  |  |  |  | | Установка скамеек | Администрация города Кедрового | 2021 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | установка урн | Администрация города Кедрового | 2021 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Обеспечение освещения дворовой территории | Администрация города Кедрового | 2021 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий г. Кедровый, 1 микрорайон, дома № 5 | | | | |
|  |  |  |  | | Установка скамеек | Администрация города Кедрового | 2022 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | установка урн | Администрация города Кедрового | 2022 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Обеспечение освещения дворовой территории | Администрация города Кедрового | 2022 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий г. Кедровый, 1 микрорайон, дома № 6 | | | | |
|  |  |  |  | | Установка скамеек | Администрация города Кедрового | 2022 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | установка урн | Администрация города Кедрового | 2022 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Обеспечение освещения дворовой территории | Администрация города Кедрового | 2022 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий г. Кедровый, 2 микрорайон, дома № 4 | | | | |
|  |  |  |  | | Установка скамеек | Администрация города Кедрового | 2022 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | установка урн | Администрация города Кедрового | 2022 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Обеспечение освещения дворовой территории | Администрация города Кедрового | 2022 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий г. Кедровый, 2 микрорайон, дома № 3 | | | | |
|  |  |  |  | | Установка скамеек | Администрация города Кедрового | 2022 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | установка урн | Администрация города Кедрового | 2022 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Обеспечение освещения дворовой территории | Администрация города Кедрового | 2022 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий г. Кедровый, 2 микрорайон, дома № 2 | | | | |
|  |  |  |  | | Установка скамеек | Администрация города Кедрового | 2022 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | установка урн | Администрация города Кедрового | 2022 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Обеспечение освещения дворовой территории | Администрация города Кедрового | 2022 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Дополнительный перечень: | | | | |
|  |  |  |  | | Оборудование детских и спортивных площадок | Администрация города Кедрового | 2018-2022 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Оборудование автомобильных парковок | Администрация города Кедрового | 2018-2022 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Озеленение территории | Администрация города Кедрового | 2018-2022 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов | Администрация города Кедрового | 2018-2022 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения | Администрация города Кедрового | 2018-2022 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | Администрация города Кедрового | 2018-2022 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Устройство пандуса | Администрация города Кедрового | 2018-2022 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Устройство водоотводных лотков | Администрация города Кедрового | 2018-2022 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовый территории г. Кедровый, 1 микрорайон, дом № 39 | | | | |
|  |  |  |  | | Оборудование детской игровой площадки (детский игровой комплекс, детская карусель, качалка на пружине «Машинка») | Администрация города Кедрового | 2018 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовый территории г. Кедровый, 2 микрорайон, дом № 11 | | | | |
|  |  |  |  | | Установка ограждения | Администрация города Кедрового | 2018 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Оборудование детской игровой площадки (песочница, карусель, качели) | Администрация города Кедрового | 2018 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовый территории г. Кедровый, 1 микрорайон, дома № 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | | | | |
|  |  |  |  | | Оборудование детской игровой площадки (песочница, карусель, качели, горки,) | Администрация города Кедрового | 2019 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовый территории г. Кедровый, 2 микрорайон, дома № 7, 8 | | | | |
|  |  |  |  | | Оборудование детской игровой площадки (песочница, карусель, качели, горки,) | Администрация города Кедрового | 2019 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовый территории г. Кедровый, 1 микрорайон, дома № 49, 50 | | | | |
|  |  |  |  | | Оборудование детской игровой площадки (песочница, карусель, качели, горки,) | Администрация города Кедрового | 2020 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовый территории г. Кедровый, 2 микрорайон, дома № 5, 6 | | | | |
|  |  |  |  | | Оборудование детской игровой площадки (песочница, карусель, качели, горки,) | Администрация города Кедрового | 2020 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовый территории г. Кедровый, 1 микрорайон, дома № 53, 55, 56, 57 | | | | |
|  |  |  |  | | Оборудование детской игровой площадки (песочница, карусель, качели, горки,) | Администрация города Кедрового | 2021 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовый территории г. Кедровый, 2 микрорайон, дома № 12 | | | | |
|  |  |  |  | | Оборудование детской игровой площадки (песочница, карусель, качели, горки,) | Администрация города Кедрового | 2021 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовый территории г. Кедровый, 2 микрорайон, дома № 13 | | | | |
|  |  |  |  | | Оборудование детской игровой площадки (песочница, карусель, качели, горки,) | Администрация города Кедрового | 2021 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовый территории г. Кедровый, 1 микрорайон, дома № 5, 6 | | | | |
|  |  |  |  | | Оборудование детской игровой площадки (песочница, карусель, качели, горки,) | Администрация города Кедрового | 2022 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовый территории г. Кедровый, 2 микрорайон, дома № 4 | | | | |
|  |  |  |  | | Оборудование детской игровой площадки (песочница, карусель, качели, горки,) | Администрация города Кедрового | 2022 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  |  |  | | Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовый территории г. Кедровый, 2 микрорайон, дома № 3 | | | | |
|  |  |  |  | | Оборудование детской игровой площадки (песочница, карусель, качели, горки,) | Администрация города Кедрового | 2022 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.1 |
|  |  | 02 | 00 | | Благоустройство общественных территорий | Администрация города Кедрового | 2018-2022 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 12.0.4 |
|  |  |  |  | | Устройство кровли над сценой на центральной площади города Кедрового | Администрация города Кедрового | 2018 | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий | 12.0.4 |
|  |  |  |  | | Оборудование спортивной площадки г. Кедровый (ГТО и уличные тренажеры) | Администрация города Кедрового | 2019 | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий | 12.0.4 |
|  |  |  |  | | Оборудование детской площадки (МАФ) с. Пудино | Администрация города Кедрового | 2020 | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий | 12.0.4 |
|  |  |  |  | | Обустройство аллеи 2 микрорайона г. Кедрового | Администрация города Кедрового | 2021 | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий | 12.0.4 |
|  |  |  |  | | Оборудование спортивной площадки (уличные тренажеры) с. Пудино | Администрация города Кедрового | 2021 | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий | 12.0.4 |
|  |  |  |  | | Обустройство аллеи с. Пудино | Администрация города Кедрового | 2022 | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий | 12.0.4 |
|  |  | 03 | 00 | | Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2018-2022 | Обеспечение доли и размера финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ | 12.0.11 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

**Форма 3.** Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования не требуют финансовых затрат

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата, тыс. руб. | | | | | Краткое обоснование необходимости применения меры |
| МП | Пп | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | … | год завершения действия программы |
|  |  | Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | | |
| 12 | 1 | -- | -- | - - | - - | - - | -- | - - | -- |

Приложение №6

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

**Форма 4.** Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | | | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | … | год завершения действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 12 | 0 |  |  |  | Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | | |
| 12 | 0 | 00 | 0 | 000 | Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Кедровый» | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  | - | - | - | - | - |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №7 к муниципальной программе  «Формирование современной городской среды» | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | |  |  |  |  |  |
| **Форма 5.** Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города | | | | | | | | | | | | |
| **Код аналитической программной классификации** | | | | | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей** | | | | | |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | | **2021 год** | **2022 год** |
| **12** |  |  |  |  | **Муниципальная программа «Формирование современного городской среды муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | **2898,50** | **3542,00** | **2707,00** | | **3573,00** | **2555,50** |
| **Администрация города Кедрового** | **2898,50** | **3542,00** | **2707,00** | | **3573,00** | **2555,50** |
| 12 | 00 | 01 | 0 | 0 | Благоустройство дворовых территорий | Всего | *684,01* | *2114,29* | *1183,46* | | *1945,14* | *1132,72* |
| *Администрация города Кедрового* | *684,01* | *2114,29* | *1183,46* | | *1945,14* | *1132,72* |
| 12 | 00 | 02 | 0 | 0 | Благоустройство общественных территорий | Всего | *2200,00* | *1410,00* | *1510,00* | | *1610,00* | *1410,00* |
| *Администрация города Кедрового* | *2200,00* | *1410,00* | *1510,00* | | *1610,00* | *1410,00* |
| 12 | 00 | 03 | 0 | 0 | Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Город Кедровый» | Всего | *14,49* | *17,71* | *13,54* | | *17,86* | *12,78* |
| *Администрация города Кедрового* | *14,49* | *17,71* | *13,54* | | *17,86* | *12,78* |

Приложение № 8

к программе «Формирование современной городской среды»

**Форма 6.** Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | | | | | |
| МП | Пп | Итого | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| **12** |  | **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Кедровый»** | Всего бюджет города Кедрового | 15276,00 | 2898,50 | 3542,00 | 2707,00 | 3573,00 | 2555,50 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 76,38 | 14,49 | 17,71 | 13,54 | 17,86 | 12,78 |
| субсидии из бюджета Томской области | 3956,48 | 750,71 | 917,38 | 701,11 | 925,41 | 661,87 |
| субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 11243,14 | 2133,30 | 2606,91 | 1992,35 | 2629,73 | 1880,85 |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 9

к программе «Формирование современной городской среды»

**Визуализированный перечень**

**образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории**

****









