****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕДРОВОГО**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_11 декабря 2019 г. |  | № 423 |

**Томская область**

**г. Кедровый**

Об утверждении порядка принятия решений о предоставлении субсидий и об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита

В соответствии с частью 3.1 статьи 78.2 и частью 3.1 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый [Порядок](#Par38) принятия решения о предоставлении субсидий и об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Установить, что [Порядок](#Par38), указанный в [пункте 1](#Par20) Постановления, применяется если объекты капитального строительства соответствуют законодательству Российской Федерации, предусматривающему положения об обязательности подготовки обоснования инвестиций для объектов капитального строительства.

4. Опубликовать постановление в Информационном бюллетене городского округа «Город Кедровый», разместить на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: [http://www.kedradm.tomsk.ru](http://www.kedradm.tomsk.ru/).

5. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя Мэра города Кедрового.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| И.о. мэра |  | И.В. Борисова  |

Приложение

утверждено постановлением Администрации города Кедрового от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. № \_\_\_\_\_\_

Порядок

принятия решения о предоставлении субсидий

и об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку

обоснования инвестиций и проведение его технологического

и ценового аудита

I. Основные положения

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок принятия решений о предоставлении муниципальным учреждениям (далее - учреждения) субсидий или об осуществлении бюджетных инвестиций из местного бюджета (далее - бюджетные ассигнования) на подготовку обоснования инвестиций по объектам капитального строительства, которые находятся (которые будут находиться) в муниципальной собственности муниципального образования «Город Кедровый» (далее - объекты капитального строительства), предполагаемая (предельная) стоимость строительства которых соответствует требованиям, которые предусматривают положения об обязательности подготовки обоснования инвестиций для объектов капитального строительства, и проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций (далее - решение).

2. Решение в отношении объектов капитального строительства, включенных в муниципальные программы, принимается в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый», утвержденным постановлением Администрации города Кедрового от 26.06.2014 № 339.

3. Инициатором подготовки проекта решения может выступать предполагаемый главный распорядитель средств местного бюджета, ответственный за реализацию мероприятий муниципальной программы, в рамках которых планируется предоставление бюджетных ассигнований, либо в случае, если объект капитального строительства не включен в муниципальную программу, - предполагаемый главный распорядитель средств местного бюджета, наделенный в установленном порядке полномочиями в соответствующей сфере ведения (далее - главный распорядитель).

**II. Подготовка проекта решения**

4. Главный распорядитель подготавливает проект решения и, в случае если главный распорядитель не является одновременно субъектом бюджетного планирования, согласовывает этот проект с субъектом бюджетного планирования, в ведении которого он находится.

Главный распорядитель согласовывает проект решения, предусматривающий предоставление бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы, с ее ответственным исполнителем, в случае если главный распорядитель не является одновременно ее ответственным исполнителем.

5. Проект решения подготавливается в форме проекта распоряжения Администрации муниципального образования «Город Кедровый».

В проект решения может быть включено несколько объектов капитального строительства одного учреждения, относящихся к одному мероприятию муниципальной программы или одной сфере деятельности главного распорядителя.

6. Проект решения содержит следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строительства:

а) наименование объекта капитального строительства;

б) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства);

в) наименование главного распорядителя;

г) наименование муниципального заказчика (заказчика);

д) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу в эксплуатацию;

е) срок подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита;

ж) общий (предельный) объем бюджетных ассигнований местного бюджета на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита и распределение общего (предельного) объема предоставляемых бюджетных ассигнований по годам (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта).

7. Главный распорядитель направляет согласованный в установленном порядке с субъектом бюджетного планирования и ответственным исполнителем муниципальной программы (в случае если реализация инвестиционного проекта планируется в рамках мероприятия муниципальной программы) проект решения с пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием одновременно главному специалисту – экономисту Администрации муниципального образования «Город Кедровый» (далее – главный специалист – экономист) и в отдел финансов и экономики администрации муниципального образования «Город Кедровый» (далее – отдел финансов) на согласование не позднее чем за 2 месяца до представления отделом финансов предварительных предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период.

8. Главный распорядитель одновременно с проектом решения представляет главному специалисту – экономисту и в отдел финансов подписанные руководителем главного распорядителя (или уполномоченным им лицом) и заверенные печатью (при наличии) следующие документы:

а) краткую характеристику объекта капитального строительства;

б) копия решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства;

в) обоснование невозможности подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита без предоставления бюджетных ассигнований;

9. Главный специалист - экономист и отдел финансов рассматривают проект решения в течение 30 дней со дня его поступления.

10. Согласование главным специалистом - экономистом проекта решения производится с учетом следующих критериев:

а) наличие четко сформулированной цели создания объекта капитального строительства с определением количественного показателя (показателей) результатов его строительства (реконструкции);

б) соответствие цели создания объекта капитального строительства целям и задачам национальных проектов (в случаях если создание объекта капитального строительства планируется в рамках национального проекта) и (или) муниципальных программам (в случаях если создание объекта капитального строительства планируется в рамках муниципальной программы), а также приоритетам и целям, определенным в Стратегии развития муниципального образования «Город Кедровый»;

г) комплексный подход к реализации конкретной проблемы при создании объекта капитального строительства во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках федеральных целевых программ, государственных программ и соответствующих муниципальных программ;

д) влияния создания объекта капитального строительства на комплексное развитие территории муниципального образования;

е) обоснование потребности на продукцию (работы и услуги), создаваемые в результате создания объекта капитального строительства.

11. После согласования проекта решения в соответствии с пунктами 7 и [9](#Par71) настоящего Порядка, главный распорядитель либо (в случае если главный распорядитель одновременно не является субъектом бюджетного планирования) субъект бюджетного планирования вносит в установленном порядке в Администрацию города Кедрового проект решения в форме проекта распоряжения Администрации города Кедрового, предусмотренного пунктом 5 настоящего Порядка.

13. Внесение изменений в решение осуществляется в порядке, установленном настоящим Порядком.

Согласовано

Заместитель мэра по социальной

политике и управлению делами И.Н. Алексеева

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

Раздать

В дело 1

Барвенко О.С. 1

Ольга Сергеевна Барвенко

(38-250) 35-156