АДМИНИСТРАЦИЯ    МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ПУДИНСКОЕ»

#### РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 14 марта 2005г. |  | №81 |
| --- | --- | --- |

##### Томская область

г.Кедровый

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории МО «Пудинское» в 2005 году

- В целях снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья 2005 года руководителям организаций, учреждений, сельской администрации, отделов администрации МО «Пудинское» установить постоянный контроль за выполнением мероприятий по подготовке отраслей и служб к предстоящему половодью.

- Главному специалисту ГО и ЧС (Воропаева) с 11.04.2005 года организовать сбор, обобщение и оценку складывающейся паводковой обстановки и ежедневно представлять донесения Главе администрации МО «Пудинское».

- Руководителю финансового отдела (Фараносова) в срок до 11.04.2005 года создать запас финансовых средств из резервного фонда администрации МО «Пудинское» в сумме 50 тыс.рублей по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на проведение мероприятий по организованному пропуску паводковых вод.

- Руководителю администрации с. Пудино (Третьяков)

  - Подготовить и держать в технической готовности авто и плав.средства для немедленного реагирования на складывающуюся паводковую ситуацию.

  - В срок до 11.04.2005 года разработать порядок накопления, перемещения, хранения и отпуска ГСМ на предприятиях и организациях в населенных пунктах Пудино, Лушниково, Калининск, Рогалево, Таванга, которые могут быть отделены паводком от городской территории муниципального образования.

  - Организовать временное наблюдение за уровнем р.Чузик в период интенсивного таяния.

- Главному специалисту ГО ЧС (Воропаева) провести в срок до 21.03.2005 года комиссионное обследование и необходимые работы по укреплению дамб, дорог и водопропускных сооружений в муниципальном образовании «Пудинское».

- Старшему мастеру Пудинского участка Северных электросетей (Розин), директору Кедровского ГТУ (Ковалев) в срок до 11.04.2005 года предусмотреть установление бесперебойного режима подачи электроэнергии,  связи в поселках, водомерном посту с.Пудино и метеоучастке.

- Главному врачу медсанчасти г. Кедрового (Жаржевская) в срок до 11.04.2005 года предусмотреть мероприятия по автономной работе Пудинской амбулатории при краткосрочном подтоплении с. Пудино, п. Лушниково, п. Калининск.

- Руководителю отдела образования (Назарова) предусмотреть мероприятия по завозу продуктов и доставки учеников из п.Останино в Пудинскую среднюю школу при возникшем подтоплении.

- Главному специалисту по регулированию потребительского рынка, защите прав потребителей и ценовой политике  (Павленко) в срок до 11.04.2005 года провести работу по организации обеспечения продуктами питания и предметами первой необходимости в сельских населенных пунктах, в которых может быть нарушено снабжение.

- Постановление     Главы    администрации    МО   «Пудинское»     от    04.03.2004  года

№ 78 «О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории МО «Пудинское» в 2004 году» признать утратившим силу.

Глава		                    								        М.В. Зубарев